招 标 文 件

东莞（韶关）产业转移工业园保障房（两限房）及配套公建设施项目施工阶段全过程造价咨询服务招标

项目编号：  ZBCG-2018-105

东莞市莞城建筑工程有限公司

2018年 09月

第一部分 招标公告

至：投标人

东莞市莞城建筑工程有限公司就东莞（韶关）产业转移工业园保障房（两限房）及配套公建设施项目-施工阶段全过程造价咨询服务进行招标，现将有关事项说明如下：

- 项目名称：东莞（韶关）产业转移工业园保障房（两限房）及配套公建设施项目

- 项目编号：    ZBCG-2018-105

三、工程地点：  韶关市

四、本项目最高限价暂定： 191万元

五、工程概况：项目由10栋住宅楼（其中3#、5#、8#、10#楼26层、2#、4#、6#、7#、9#楼17层、1#楼1+17层）、地下室（局部负二层）、商业建筑及配套设施组成，总建筑面积为162744.42㎡。

六、招标范围：具体造价咨服务详见造价咨询服务需求书：项目施工阶段全过程造价咨询服务需求书。

七、服务期：具体服务期根据项目部施工进度安排。

八、报价文件的递交时间为：以密封形式于   2018   年  09 月  20 日  15   时 00 分前递交，截止时间为2018年  09  月  20  日 15 时 30分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达招标方，逾期恕不接受。

九、注意事项：

1、投标人必须全面响应招标文件要求，投标人任何附加条件招标人一律不接受或视为废标。

2、中标单位严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、服务要求：服务范围及要求详见造价咨询服务需求书

十、其他要求：甲级设计资质，项目负责人必须具备对应技术证书。

十一、招标文件获取：以电子邮件方式发给拟参与投标公司或现场获取。

十二、有关此次招标答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向招标人查询：

招标人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市东城区八一路一号莞城建筑工程有限公司开标室

联系人：黄生

邮政编码：511400

联系方式：0769-39008833

传真：0769-39008833

十三、附件：东莞（韶关）产业转移工业园保障房（两限房）及配套公建设施施工阶段全过程造价咨询服务需求书

附件：

东莞（韶关）产业转移工业园保障房（两限房）及配套公建设施项目

施工阶段全过程造价咨询服务需求书

一、服务类型：施工阶段全过程造价咨询服务

二、主要服务内容：

1、负责编制施工图施算并出具成果文件及与业主、莞韶园财审对数。施工图预算编制完成时间：按阶段性收到相应图纸后的60天内。

2、负责编制施工过程的工程变更、现场签证的估价与预算。

3、负责编制进度款申请报告并与业主对数。

4、负责编制工程结算并出具成果文件及与业主、莞韶园财审对数。

5、工程结算经莞韶园财审审定后，负责划分标段造价。

6、针对施工组织设计、施工方案及多方案比选、设计优化提出造价专业意见。

7、协助委托人收集各种施工证据，如设计变更、不利物质条件处理、不可抗力等签证工作。及时、有效和合理地提出索赔方案。

8、协助委托人做好项目成本管理工作，并做法预结算资料的收集、整理及归档工作。

9、参加工地例会，对涉及造价的问题提出专业意见。

10、编制合同备案预算并出具成果文件及签字盖章（如需要）。

11、配合项目部完善对莞建公司招采及请款工作，并审核分包单位请款资料。

三、服务期限

合同签订之日起至莞韶园财审结算定案及完成标段划分造价止。

结算需在现场完工，图纸等资料完善后，2个月内完成。

- 人员要求

须配备土建、安装专业造价人员，人员具备施工全过程造价咨询经验。指定业务对接人。视现场工作需要安排一人驻场办公，办公设备及造价软件正版加密锁自备。

第二部分 报价前须知

一、报价人要求：

1、投标单位需具备资质：甲级设计资质。

二、踏勘现场：

该项目不组织集中踏勘现场和答疑，请投标人自行到实地踏勘考察。结合施工现场的实际情况进行拟定技术服务方案，如因投标人未到现场踏勘，引起报价失误或造成服务费用增加均由投标人负责。

三、合同签订时间：由中标人收到通知后（30天内），与招标人签订合同。

四、投标保证金：（本项目采用第 （二） 款条款）

（一）本项目不设立投标保证金；

（二）投标保证金：

1、投标人在投标截止时间前，应按本须知前附表规定的形式和金额提交投标担保。

2、投标人必须招标人提交投标保证金人民币大写： 壹万元整 小写：10000元）。

3、投标保证金以人民币提交，以电汇或转帐方式提交：

收款单位名称：     东莞市莞城建筑工程有限公司

开户银行：     东莞农村商业银行东联支行

投标保证金账号：     310070190010006106

a. 投标人必须保证资金在项目开标前一天到账(下午17点前)到达指定的银行帐户（以银行收到日期为准），投标保证金汇错账号、迟到或金额不足的，该投标人的投标文件作废标处理。

b. 投标人的保证金是从户名为投标人的帐户汇出的，即投标单位名称与汇出保证金的账户名称必须一致。不接受分支机构或其他公司代交，并且不接受该投标人的投标文件。

c．投标人在汇出投标保证金时必须在备注或用途中注明该项目编号。

d．以现金方式递交投标保证金的投标单位必须在开标前1小时，向我司财务缴纳投标保证金。（以收据为凭证。）

4、投标保证金到帐查询:

联系人:谢嘉文    联系电话:0769-39008878

5、投标保证金的退还条件及方式：

（1）现金、电汇或转帐形式递交保证金未中标的投标单位招标人在10个工作日内不计利息退还。

6、下列情况投标保证金将会被没收：

（1）投标人在参与招标活动期间，违反有关法律法规和东莞市政府采购管理部门规定的；

（2）投标人在收到中标通知书后，未在规定期限内签订合同的；

（3）投标人在投标截止后撤回其投标的；

五、报价文件份数：商务部分装订成册，正本1份，副本1份。

六、定标方式：有效最低价中标法。

七、报价有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的60天。

八、废标规定：

（1）报价文件未密封和未按本询价文件要求装订的；

（2）报价文件字迹模糊、无法辨认的；

（3）未按询价文件要求递交附件资料的

（4）报价人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效；

（5）报价文件没有对询价文件做出实质性响应；

（6）报价文件里有出现报价文件规定以外的标记；

第三部分 报价文件（格式）

报 价 文 件

招标编号：

项目名称：

招标人：

报价人：

日  期：          年     月    日

附件1：          法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月      日

经营期限：

姓    名：      性别：       年龄：        职务：

系                                             的法定代表人。

特此证明。

报价人：             （盖公司法人公章）

日  期：      年     月     日

附件2：附法人身份证复印件（附清晰扫描件）

附件3：                授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           （项目编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月      日

代理人无转委托权。

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

附件4：附委托人身份证复印件（附清晰扫描件）

附件5：

东莞（韶关）产业转移工业园保障房（两限房）及配套公建设施项目

施工阶段全过程造价咨询服务费率报价表

| 咨询项目名称 | 服务内容 | 收费基数 | 固定造价咨询服务费率 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100万元以内 | 101-500万元 | 501-1000万元 | 1001-5000万元 | 5001万元-1亿元 | 1亿元以上 |  |
| 施工阶段全过程造价控制 | 工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务 | 建安费（暂定）：¥366245973.72 |  |  |  |  |  |  | 差额定率累进计费；不包驻场人员的费用；报价费率已含6%的增值税专用发票 |
| 施工阶段全过程造价咨询服务费合计暂定： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）

日期：

附件6：

投标承诺书

（本承诺书装订于投标公函中）

本公司承诺：

遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加

项目的投标。

一、不提供有违真实的材料。

二、不与招标人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招标人或评标委员会成员附件行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、不签订与相关价格法律法规违背的服务合同。

八、不违反相关法律法规、服务规范及招标文件要求九、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

十、其他承诺：

。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

拟任项目负责人（签名）：

拟任项目负责人手机：

年      月      日

附件7： 含但不限于以下资料（复印加盖公章）

- 报价人的营业执照。

2、报价人提供咨询服务技术人员的相关业务证书。

项目负责人、现场工程师代表简历一览表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学位 |  |  | 拟在本项目任职岗位 |  |
| 毕业 学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历： |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的同类或相似项目 |  |  | 担任职务 |  |  |

附件8：

合同版本

造价咨询服务合同

委托人 ：东莞市莞城建筑工程有限公司

咨询人 ：

合同签约地点：

合同签约时间：     年   月    日

第一部分　建设工程造价咨询服务合同

委托人（甲方）：东莞市莞城建筑工程有限公司

咨询人（乙方）：

双方经过平等协商一致，委托人委托咨询人提供建设工程造价咨询服务项目，达成如下条款并承诺共同遵守：

第一条  委托服务的基本情况：

1.项目名称：

2.工程造价咨询内容：对委托人所在建项目根据委托人的具体要求进行 编制项目工程施工阶段全过程造价咨询服务，并出具成果文件，内容包括编制工程预算、结算资料，配合项目进行全过程所涉及的咨询造价服务。

□编制概预算（含编制招标工程量清单）

□审核概预算（含审核招标工程量清单、最高限价）

□审核进度款

□审核结算

□其他 编制预算、结算

3.建设工程造价咨询业务范围：                                          。

4.委托人应及时提供下列文件资料，并对所提供资料的真实性、完整性负责：

（1）工程整套的施工图纸；

（2）工程施工图纸会审记录资料；

（3）工程变更的有关资料；

（4）工程招标文件；

（5）其他咨询人认为必要并经委托人同意可提供的相关资料；

（6）招标答疑、中标通知书、施工合同（含变更合同或协议及有关会议纪要）、施工方案、施工日志；

（7）工程完整的竣工图纸；

（8）概算须提供以上第⑴、⑵、⑶、⑸项资料；招标预算（含最高限价）须提供以上第⑴、⑵、⑶、⑷、⑸项资料；工程进度款须提供以上第⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑹资料。结算须提供以上第⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑹、⑺资料；

（9）以上资料中工程施工图纸（竣工图纸）及其他资料需在合同签订之日提供齐备，否则委托服务期限作相应顺延。

第二条  咨询人的权利与义务

1.咨询人应按时按质按量提供咨询报告，对成果报告的真实性，准确性、完整性、合法性、合理性负责；编制和审核的工程概预算（含最高限价）、招标工程量清单应确保结果完整、科学、准确，符合工程项目的实际情况和国家有关工程计价规范；招标工程量清单设置要科学、合理，不得有高估冒算、虚列项目，也不得有漏项漏量、重项错量等错误。

2.咨询人向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。未经委托人书面同意不得擅自变更专业人员或提供人员职称低于原定拟派人员。

3. 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料，不得转让合同约定的权利和义务，不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

4.咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问及到工程现场勘察的权利。咨询人应根据就更提出的书面文件及时按要求完成相关事项，不得以资料未完善为由不履行提出的要求。

5.咨询人在履行协议过程中，不得擅自与设计、施工等单位联系，如需与第三方进行技术交底、答疑、会审、对数等工作时，必须由委托人组织，咨询人参加，重大事宜的决定应经委托人认可。当遇到以下情况时，咨询人必须及时联系委托人，取得共识：

（1）根据图纸要求，不能确定如何计算工程量；

（2）根据图纸要求，不能确定适用定额、适用费率；

（3）根据图纸要求，不能确定如何选择套用定额子目；

（4）根据图纸要求，不能确定如何选择材料设备单价；

（5）新工艺、新材料、特殊材料等；

（6）对工程造价影响较大的。

6.咨询人在履行本合同期间，不得私自与委托人有相对利益关系的施工单位或第三方联系，接受其任何诉求，尤其是不能因此影响咨询人派驻承担本合同业务的专业人员，干扰专业人员完成本合同业务内容。一经发现，委托人对咨询人处以本合同总价30%的罚款，若因此给委托人造成相关损失的，咨询人还应承担合同价款20%的违约金和相应的赔偿责任，同时，委托人报其集团公司(东莞实业投资控股集团有限公司)将咨询人从合作商信息库中除名，今后不再启用与合作。

第三条　委托人的权利与义务

1.委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

2.委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

3.委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

4.委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

5.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

6.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

7.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担合同价款的20%的违约金和相应的赔偿责任。

第四条  咨询人服务与责任期限：

1. 本项目工程造价咨询服务自（ 2018 年   月    日）开始，至合同内约定的工作完成结束。

2.咨询人工程造价咨询责任期限至质量保证期，具体是：结算质量保证期为一年；其他造价咨询业务在咨询合同中约定。在责任期限内，咨询人应根据委托人的合理要求，如与施工单位或其他单位对数、送审等，提供相应的咨询服务。

3.责任期满后，如成果报告的使用人需要咨询人对成果报告解释的，或因质量问题需要修改成果报告的，咨询人应给予配合协助。

4.如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步协商、约定延长相应的合同有效期。

5、合同履约期间，咨询人派驻在委托人处的派驻人员必须固定，如咨询人要调整派驻人员，需取得委托人的书面通知方可调整，同时，咨询人保证接替的派驻人员达到委托人的要求且在24小时内到岗。否则，委托人有权对咨询人给予每次不低于5000元的处罚。

第五条  咨询酬金与支付

1、暂定咨询费为￥                元，（大写：             ）。最终结算价以莞韶园财审审定的最终建安结算价*中标服务费率。

2、付款方式：乙方按合同约定提交约定的初步成果文件，经甲方确认后30个日历天内，支付咨询服务费总价的50%；乙方按合同约定提交约定的最终成果文件，经甲方确认后30个日历天内，支付咨询服务费总价的80%；本合同结算后30个日历天内，支付咨询服务费至总价的100%。

3、在单项工程造价咨询服务过程中，如因建设标准、项目完整性等原因造成设计图纸修改，致使工程造价需要重新修改和确定，双方协商修改工作时限，一般情况下，不另外计算其他任何费用。如设计图纸发生重大修改，委托人报有关部门审查同意可以酌情给予适当经济补偿。

4、每次委托人向咨询人支付款项前，咨询人须提供等额的增值税税率为 6% 的增值税    专用    发票，备注项目名称。否则，委托人有权延迟付款，并且不承担延迟付款的任何责任，同时，不免除咨询人在本合同项下的各项义务。

第六条  违约责任

1.委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

2.咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

3.进度款和变更资料齐全，咨询人3天内需提交成果报告，延迟一天可罚款500元/天。

4.如咨询人发现问题，没有及时跟委托人沟通，按自已意愿询价的，视情节可罚1-3万元。

5. 委托人审核预算时，发现有重大漏项时，视情节可罚1-3万元。

6.委托人及咨询人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担因各自责任而造成的经济损失。

（1）在履约期内，如属委托人原因导致终止协议，委托人向咨询人支付30%的咨询服务费作为违约金；如属咨询人原因导致终止协议，咨询人向委托人支付60%的咨询服务费用作为违约金。

（2）若委托人逾期付款，每逾期一天，委托人应按当期应付而未付的协议咨询服务费用的1%支付滞纳金，但因办理财政性资金支付程序引起的延误除外。

（3）咨询人逾期不能提交成果报告的，每逾期一天，咨询人应按协议咨询服务费用的2%向委托人支付违约金。

若咨询人逾期10天不能提交成果报告的，委托人有权不支付全部咨询服务费且可单方面解除合同，并可要求赔偿因此给委托人造成其他损失的权利。

7. 差错是指由于咨询人的主观原因而造成的差错，如图纸或签证资料不清晰或互相矛盾的地方未经核实，以暂估工程量或签证工程量或送审工程量计算而引起的偏差；编审资料与实际施工不符，且现场查勘明显可以发现的减少工程项目而未扣减的；清单工程量直接套用图纸工程量表中的数量，而不是严格按施工图纸计算；错套定额，点错小数点；重项、漏项；工程量计算错误高估冒算；因没有到现场核实导致造价失实等。差错率是指造价咨询单位主观差错金额与最后定案金额对比计算率。

如委托人委托的第三方咨询机构核定的差错率超出合理的范围，则根据差错率（i）的大小对工程预结算编制单位作如下处理：

（1）概算、预算（含最高限价、招标工程量清单）及工程进度款、结算款（与审定的工程总造价对比）：

① 0.5%≤i＜1%，扣除协议咨询服务酬金的5%；

② 1%≤i＜2%，扣除协议咨询服务酬金的10%；

③ 2%≤i＜3%，扣除协议咨询服务酬金的20%；

④ 3％≤i＜4％，扣除协议咨询服务酬金的30%；

⑤ 4%≤i＜5%,扣除协议咨询服务酬金的40%；

⑥ i≥5％，扣除协议咨询服务酬金的50%。

根据《协议采购合同》，咨询人有两年服务资格，在本协议服务期限范围内，如i＞5%的现象出现一次, 咨询人将被取消一轮轮单资格，如出现两次, 咨询人将被取消两轮轮单资格，如出现三次, 咨询人将被取消资格并被没收履约保证金。

如咨询人对差错率的计算有争议，可向委托人所在地的工程造价行政主管部门申请复核并接受其结果为最终结论。

对于在审核过程中发现预结算编制单位错误的造价审核单位，根据发现的差错率（i）的大小给予奖励（与审定的工程总造价对比）：

（1）0.5%≤i＜1%，奖励该项目的编制服务酬金的5%；

（2）1%≤i＜2%，奖励该项目的编制服务酬金的10%；

（3）2%≤i＜3%，奖励该项目的编制服务酬金的20%；

（4）3％≤i＜4％，奖励该项目的编制服务酬金的30%；

（5）4%≤i＜5%，奖励该项目的编制服务酬金的40%；

（6）i≥5％，奖励该项目的编制服务酬金的50%。

8、咨询人应认真审核，在本协议服务期限范围内，如造价编制单位出现单项工程量清单重大漏项、漏量而咨询人审核不出来的（单项工程量清单重大漏项、漏量的定义同东府[2006]118号文），出现一次, 咨询人将被处罚咨询费10%的金额给委托人，出现两次, 咨询人将被处罚咨询费20%，如出现三次, 咨询人将被处罚咨询费用50%的金额，同时，委托人降低咨询人在委托人造价咨询单位资料库里的信用排名。

第七条  合同变更与终止

1.一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

2.变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式。

第八条  其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.因履行本合同发生的争议，双方应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，双方可向东莞市第一人民法院提起诉讼。

3. 本合同一式陆份，甲方持有肆份，乙方持有贰份。合同经双方签字盖章后生效。

第九条  附加条款

1.咨询人须在规定的时间内完成委托业务。

2.咨询人须用工作联系函形式及时反馈影响造价的设计问题及招标文件的有关规定，必要时要求甲方安排技术交底及答疑。

3.咨询人在编制概预算的过程中，工程量的计算如需大样图，应及时与委托人沟通，如果因缺少大样图而导致咨询人概预算编制发生漏项、漏量等情况，咨询人应按本合同第六条第4款的规定承担相应的违约责任。

4.咨询人在接到委托人派单任务后2个工作日内，须将该项目编制人、复核人、负责人等人员安排情况及联系电话、邮箱书面告知委托人招标成本工程师。

5.为保证工程造价咨询服务工作规范统一，满足委托人招标成本工程师对概预算成果文件审核的需要，咨询人在提供服务时，水利工程应使用易达计价软件，其它工程所使用算量软件、计价软件必须符合委托人的要求，另外，提交成果文件时，还须提供完整的导出版计价文件及完整的工程量计算式。

6. 咨询人在对设备材料等进行询价时，对有品牌规定的，每一个指定品牌都应该询价，没有品牌规定的，被询价单位不得少于3家，做好询价记录，并按规定格式要求提交给委托人。询价记录书面证明资料应包括询价时间、地点、询价方式，被询价单位及人员、类别或类型，询价情况和其他询价过程应记录的事项。

7. 咨询人必须在委托人规定的时限内完成造价咨询服务的编审工作，否则，每延误一天视项目大小处以500～2000/天的罚款，如属故意延误或屡次延误，咨询人将被暂停分配任务两个轮值。

8.咨询人对出现招标范围不清晰、图纸不详或错误及其它影响工程造价的问题时，应尽快书面向委托人投资控制工程师反映。

9.为保证工程造价咨询服务工作规范、统一，咨询人在受托业务完成后3个工作日内，应将全套造价咨询服务项目资料整理完毕并开列资料清单，移交委托人投资控制工程师。需提交的资料包括：

1）造价咨询服务报告（应列明主要经济技术指标：按委托人招标成本工程师要求格式进行造价指标计算分析，指标异常时需附情况说明）；

2）计价成果文件、工程量计算底稿（含纸质文档及电子文挡，电子文档应刻录光盘）；

3）设备、材料询价记录的书面证明资料；

4）相关往来函件及对数记录、备忘录、会议纪要等资料；

5）概、预算对应的图纸资料列表（注明图纸日期、版次），预算编制范围。

10.咨询人对于委托人提出提前完成成果文件编审等的合理要求，应当积极予以配合，采取切实有效的措施满足委托人的要求。

11.对于在施工期间发现的预算错漏项，咨询人有义务按委托人招标成本工程师的要求复核原预算书，并就该问题给委托人书面答复。对于错漏项金额达到施工合同3%以上的，扣除咨询服务酬金的20％。

12.对于咨询人违反第九条  附加条款中的第4、5、6、8、9、10点要求的，视情节处以500～2000元/次的罚款。

第二部分　建设工程造价咨询合同

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1．“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

2．“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

3．“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4．“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条　建设工程造价咨询合同适用的是中国、广东省及东莞市的法律、法规，以及省市工程造价有关计价办法和规定。

第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

（以下无正文，为双方签字栏）

附件（共1件）

附件一：阳光合作协议

委托人：东莞市莞城建筑工程       咨询人：

有限公司（盖章）     　                       （盖章）

法定代表人：（签字）	          法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）	          委托代理人：（签字）

住　　所：	                      住　　所：

开户名称：	                    开户名称：

开户银行：	                       开户银行：

帐　　号：	                       帐　　号：

邮政编码：	                       邮政编码：

电　　话：	                       电　　话：

传　　真：	                        传　　真：

电子信箱：	                        电子信箱：

年   月  日	                    年   月   日

附件一

阳光合作协议

甲方（采购方全称）：东莞市莞城建筑工程有限公司

乙方（供应方全称）：

甲乙双方于    年   月   日	签署了造价咨询服务合同（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

- 甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

- 乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞市莞城建筑工程有限公司办公室）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三人核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室

东实集团举报邮箱：dgsyjjjc@163.com

东实集团举报电话：0769-28822305（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市莞城区汇峯中心A区10楼，东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室收，邮编523000。

- 其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式陆份，甲方持有肆份，乙方持有贰份, 具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（公章）：					          乙方（公章）：

法定代表人（授权代表）：				   法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月   日		         签约日期：  年  月   日

计费过程表