询 价 文 件

东莞市民服务中心地下停车场

交通标识喷涂施工

项目编号：  ZBCG-2020-48

东莞市莞城建筑工程有限公司

2020年05月

询 价 文 件

第一部分 询价信息

至：报价人

东莞市莞城建筑工程有限公司就 东莞市民服务中心地下停车场交通标识喷涂施工 进行询价现将有关事项说明如下：

一、项目名称： 东莞市民服务中心地下停车场交通标识喷涂施工

二、工程地点： 东莞市南城区会展北路

三、工程范围：按设计图纸及清单需求报价，具体以最终设计图纸为准，按实际工程量结算（详见附件）。

四、施工要求：施工时间需周末或者工作日晚上，不影响交通情况下施工，具体施工时间服从招商运营小组安排。

五、工程付款方式：

1、本工程无预付款，按工程施工进度可请款至合同总价款的80%。

2、工程完毕后，经甲方验收通过且办理完结算后，甲方付至合同总价款的97%。

3、甲方保留本合同总金额3%的货款作为质量保修金，待工程竣工验收合格 12个月后，经甲方验收无任何质量问题，扣除质保期内因乙方质量问题而产生的所有费用后，免息支付给乙方。

4、结算方式：最终结算工程量按甲方确认验收的实际工程量为准。

六、完工日期：累计7天内完成施工。

七、报价文件的递交时间为：开始时间为 2020 年  05 月 27  日  15  时  10 分，截止时间为2020年  05月 27  日 15  时 20  分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达邀请方，逾期恕不接受。

八、定标方式：最低报价单位推荐为施工单位。

九、注意事项：

投标人必须全面响应招标文件要求，投标人任何附加条件招标人一律不接受或视为废标。

十、询价文件获取：通过莞城建筑公司官网或以电子邮件方式获取。

十一、有关此次招标答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向招标人查询：

招标人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街8栋（原地震局大楼）开标室

联系人：黄工

邮政编码：511400

联系方式：15017133726           传真： 0769-39009090

第二部分 投标前须知

一、投标人要求：

1、报价单位要求：企业具备此项施工范围。

2、报价单位需有固定的办公地点。

二、踏勘现场：

该项目不组织集中踏勘现场和答疑，请投标人自行到实地踏勘考察。结合施工现场的实际情况进行施工组织设计,如因投标人未到现场踏勘，引起报价失误或造成施工费用增加均由投标人负责，施工中因施工方案及施工措施所引起的费用由承包人负责。

三、招标文件份数：报价正本1份，并附上施工方案流程。

四、定标方式：最低报价单位推荐为施工单位。

五、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的60天。

六、如需勘察现场请联系采购方项目负责人   黄工：15017133726

- 工程量清单

| 东莞市民服务中心地下车库墙身柱身彩色分区涂料及噴字体施工报价清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注 |
| 1 | 66个柱身面喷涂字体底面油漆 | 平方 | 63.36 |  |  | 66*1.6*0.6=63.36 |
| 2 | 负一层加负二层墙身面喷涂字体底面油漆 | 平方 | 996.08 |  |  | 负一层：380.4；负二层615.68 |
| 3 | 负一层柱身面喷涂油漆字体（本报价含字体模板费用） | 元/个 | 119 |  |  |  |
| 4 | 负一层墙身面喷涂油漆字体 （本报价含字体模板费用） | 元/个 | 127 |  |  |  |
| 5 | 负二层柱身面喷涂油漆字体 （本报价含字体模板费用） | 元/个 | 193 |  |  |  |
| 6 | 负二层墙身面喷涂油漆字体 （本报价含字体模板费用） | 元/个 | 212 |  |  |  |
| 墙面，踢脚线，柱子面油漆施工基本程序： 1.基面清理 2.破损处修补 3.根据设计高度粘贴美纹纸 4.环氧树脂面涂/水性墙面涂料滚涂或喷涂两道 5.环氧树脂面涂/水性墙面涂料滚涂或喷涂两道 6.待干燥后要据不同区域要求地方喷涂字体 |

注：1、报价含包工包料、包工期、字体模板费等相关喷涂产生的费用。

2、以上材料品牌不限。

3、要求涂料必须符合环保要求。

第三部分 报价格式

报 价 文 件

项目名称：

采购编号：

采购人： 东莞市莞城建筑工程有限公司

报价人：       （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日

附件1：          法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月         日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：             （盖公司法人公章）

日  期：      年     月     日

附件2：附营业执照及法人身份证复印件。

附件3：                授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月      日

代理人无转委托权。

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

附件4：附受委托人身份证复印件。

附件5：（一）报价函（报价总表）

| 序号/包组 | / | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购编号 |  | 总报价（元） |  |
| 工期（日） |  | 总报价大写 |  |
| 备注 | 注：1、以上价格包含但不限于施工材料费、设备机械费、人工费、人员保险费、增值税费、、字体模板费、赶工费等其它相关产生的费用。 |

供应商名称（加盖公章）：

日期：

（二）报价明细

| 东莞市民服务中心地下车库墙身柱身彩色分区涂料及噴字体施工报价清单 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注 |
| 1 | 66个柱身面喷涂字体底面油漆 | 平方 | 63.36 |  |  | 66*1.6*0.6=63.36 |
| 2 | 负一层加负二层墙身面喷涂字体底面油漆 | 平方 | 996.08 |  |  | 负一层：380.4；负二层615.68 |
| 3 | 负一层柱身面喷涂油漆字体（本报价含字体模板费用） | 元/个 | 119 |  |  |  |
| 4 | 负一层墙身面喷涂油漆字体 （本报价含字体模板费用） | 元/个 | 127 |  |  |  |
| 5 | 负二层柱身面喷涂油漆字体 （本报价含字体模板费用） | 元/个 | 193 |  |  |  |
| 6 | 负二层墙身面喷涂油漆字体 （本报价含字体模板费用） | 元/个 | 212 |  |  |  |
|  |  |  |  | 不含税合计（元）： |  |  |
|  |  |  |  | 增值税费（元） |  | 税点 % |
|  |  |  |  | 含税合计（元）： |  |  |

报价人：                                       （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                           （签字或盖私章）

邮政编码：		    电话：	           	 传真：

日期：      年    月    日

（三）地下停车场标识喷涂施工流程：

附件6： 含但不限于以下资料（复印加盖公章）

- 报价人的资质证书（如有）。