东莞市莞城建筑工程有限公司采购项目

招标文件

项目名称：东莞市民服务中心二期-绿化保洁养护项目

项目编号：ZBCG-2021-16

采 购 人：东莞市莞城建筑工程有限公司

东莞市莞城建筑工程有限公司

二〇二一年四月

目   录

第一篇	投标邀请书	3

第二篇	投标人须知	5

第三篇	技术需求书	8

第四篇	合同条款格式（仅供参考）	24

第五篇	投标文件格式	25

# 投标邀请书

东莞市莞城建筑工程有限公司（以下简称“采购人”），现就东莞市民服务中心二期-绿化保洁养护项目 (项目编号：ZBCG-2021-16) 进行公开招标采购，欢迎合格投标人就本项目提交密封投标。

一、邀请合格投标人就下列所有服务提交密封投标：

（一）项目名称：东莞市民服务中心二期-绿化保洁养护项目

（二）项目编号：ZBCG-2021-16

（三）采购控制价及采购限价

本项目控制价为¥438427.63元，拟按下浮39.57%的50%即19.79%作为招标限价，即以下浮后金额¥351684.72元作为采购限价。

二、合格的投标人：

1)供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2)政府采购政策资格要求（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）：

①供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

②供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）。

③供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以招标代理机构投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3）本项目不接受联合体投标。

三、采购文件获取：在莞建公司官网（http://www.dggcc.cn）招标采购公告获取。

四、投标文件递交截止时间：2021年5月19日下午15：00时（北京时间）

五、开标时间、地点及事宜：

（一）开标时间：2021年5月19日下午15：00时（北京时间）

（二）开标地点：东莞市南城区城市风景街东莞市莞城建筑工程有限公司五楼开标室

（三）开标事宜：届时请投标法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。

六、有关此次采购事宜，可按下列联系方式形式向采购人查询：

采 购 人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地    址：东莞市南城区城市风景街（原地震局大楼）东莞市莞城建筑工程有限公司

联 系 人: 何生

电    话：15820982271

传    真：0769-39009090

# 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源 | 企业自筹资金，资金已落实。 |
| 2 | 合格的投标人 | 具体要求见本招标文件第一篇投标邀请书 |
|  | 关于联合体投标 | 本项目不允许联合体投标。 |
| 3 | 踏勘现场 | 该项目需进行踏勘现场，请投标人于不少于投标截止日期两个日历天之前联系招标人到实地踏勘考察并领取现场踏勘证明。结合施工现场的实际情况进行施工组织设计,如因投标人未到现场踏勘，则取消该投标人投标资格。 |
| 4 | 计划工期 | 2021年05月20 日至2022年05月19日 （具体的服务日期以甲方根据指令单拟定为准。） |
| 5 | 采购限价 | 本项目控制价为¥438427.63元，拟按下浮39.57%的50%即19.79%作为招标限价，即以下浮后金额¥351684.72元作为采购限价。 |
| 6 | 投标文件 | - 投标文件的份数：正本1份，副本1份，电子文件1份（用U盘存储提交）； - 副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰可辨；当副本与正本不一致时以正本为准。 - 投标文件电子版应包含所有投标文件的内容中。电子文件格式要求如下： ①投标文件正本签字盖章后的PDF格式电子文件一套；②EXCEL格式已填报价格清单一套。 |
|  | 装订要求 | 投标文件应当牢固装订成册，不得缺页插页，如因装订松散页面脱落致投标文件不完整而被否决其投标的，投标人自负后果。 |
|  | 封套上写明 | 封套： 投标人名称： 投标人地址： 招标人名称：东莞市莞城建筑工程有限公司 招标人地址：东莞市南城区城市风景街（原地震局大楼） 东莞市民服务中心二期-绿化保洁养护 投标文件 |
| 7 | 投标报价 | 投标报价超过采购最高限价金额的投标无效。 |
| 8 | 证明投标人的合格性的证明文件 | 投标人具有履行合同所需的财务、技术和供货能力的资格证明文件(复印件加盖公章) |
| 9 | 投标有效期 | 递交投标文件截止日后90日内有效 |
| 11 | 递交投标文件时间、地点 | 1.投标文件递交时间：2021年5月19 日下午15：00时（北京时间） 2.递交投标文件截止时间：2021年5月19日下午15：00时（北京时间） 3.递交地点：东莞市南城区城市风景街东莞市莞城建筑工程有限公司五楼开标室 |
| 12 | 开标 | - 开标时间：2021年5月19 日下午15：00时（北京时间） 2.开标地点：东莞市南城区城市风景街东莞市莞城建筑工程有限公司五楼开标室 |
| 14 | 定标方法 | 最低价法（有效标中价格最低者中标）确定中标单位 |
| 15 | 采购信息公告媒体 | 东莞市莞城建筑工程有限公司网（http://www.dggcc.cn/） |
| 16 | 履约保证金 | 履约担保金： 合同暂定价金额的5% 单位名称： 东莞市莞城建筑工程有限公司 开户银行： 东莞农村商业银行莞城罗沙支行 账 号： 31007019001000610 |

## 16．履约保证金（如有要求）

16.1中标人应在领取《中标通知书》后的十个日历日内（如提交履约保函的，时间延至合同签订之前），办理履约保证金， 金额为合同暂定价金额的5% 。给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。提交方式可按照下述方式提交：

16.1.1银行履约保函：应是合法经营的银行机构出具的银行保函。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后30天内继续有效。

- 16.1.2政府采购信用担保：根据《关于进一步推进政府采购信用担保工作的通知》（东财[2018]189号）规定，中标人可以选择是否采取信用担保融资的形式为政府采购项目履约进行融资。各投标人可自主决定是否使用信用担保方式，并选择担保机构提供的任何一种信用担保品种。

- 16.1.3采用保证金（银行转帐、电汇）方式：中标人必须保证资金在签订合同前到帐（在发出中标通知书后的十个日历日内，以银行收到为准）。履约保证金账户采购人另行通知，到期后无息退还。

- 16.1.4履约保证金退回：履约保证金在项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约保证金的申请（格式可在政府采购网下载）、履约保证金汇款凭证复印件、采购合同、采购项目验收报告原件、中标通知书复印件，前往采购人办理履约保证金退还手续。

- 16.2发生下列情况之一的，履约保证金将被没收：

- 16.2.1中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将

- 中标项目分包给他人的，采购人可依法没收其履约保证金；

- 16.2.2中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害

- 了采购人的利益，采购人可依法没收其履约保证金。

- 17.重新招标

- 经评审，有效标不足三家时，将不再进行招标;当有效标为2家时，直接进行二次谈判；当有效标为1家时，采用直接委托等方式定标。

- 第三章 技术需求书

一、概况

东莞市民服务中心二期-绿化保洁养护绿化养护面积为 11410.7m2，为实现统一管理标准，本方案要求养护标准统一为城市绿地养护一级标准。以上概况如与实际情况不附，以实际情况为准。

二、绿化养护工作要求及养护标准、相关要求

- 工作要求

1.1 养护范围其红线内的所有绿化保护（禁止其他人员未经审批，擅自占用或破坏绿化）、绿化养护、绿地保洁和园建绿化设施的日常维护、清洁（养护期内所需的水费、污水处理费、设施维护费、电费、垃圾处理费等甲方承担），以及绿地边线以外2米内的荒地的保洁、除草。

1.1.1 绿化养护包括但不限于：绿化的成活（成活率在95%以上）、修剪（5m以上高大乔木必须使用升降机修剪）、施肥、浇水、除虫，绿地保洁、草地铺沙平整（必须用疏草机对草地进行疏草）和植物老化的复壮等（花坛内的时花种养除外），以保证优良的景观效果等。因市政工程、交通事故、人为践踏未及时告知监管部门的或因养护不当造成的缺株出现绿篱断层，在发现后15个工作日内补植完毕。尽量用盆苗封行。

1.1.2 园建绿化设施的建设、日常维护、清洁。包括：绿地给水管、绿地内排水沟保洁及清淤、损坏维修、被盗包换；平时受损后应及时按原样修复。

1.1.3  采用由中标人包工、包料（含苗木）、包工具、包设备、包绿化垃圾清运等的全包方式

具体工作按规定的工作要求执行（以上规定规范等在合同期内因绿化管理要求需要重新修订或补充其它管理规定的，按最新修订的办法执行）

- 养护标准：一级养护标准

2.1绿化养护技术措施比较完善，管理基本得当，植物配置合理，基本达到黄土不露天。

2.2园林植物达到：

(1)生长正常。新建绿地各种植物1年内达到正常形态。

(2)园林树木树冠基本完整，主侧枝分布均称、数量适宜、修剪合理，内膛不乱，通风透光。花灌木开花及时、正常，花后修剪及时。绿篱、色块枝叶正常，整齐一致。行道树无缺株，绿地内无死树。

(3)落叶树新梢生长正常，叶片大小、颜色正常，在一般条件下，黄叶、焦叶、卷叶和带虫尿、虫网的叶片不得超过5%，正常叶片保存率在90%以上。针叶树针叶宿存2年以上，结果枝条不超过20%。

(4)花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，适时开花，无残缺。

(5)草坪及地被植物整齐一致，覆盖率95%以上，安排足够人员和设备（包括剪草机、打边机、除草剂等）进行除杂草，抑制杂草生长，严禁杂草丛生，除缀花草坪外草坪内杂草率不得超过2%。草坪绿色期：冷季型草不得少于270天，暖季型草不得少于180天。

(6)病虫害控制及时，园林树木有蛀干害虫危害的株数不得超过1%；园林树木的主干、主枝上平均每100cm²介壳虫的活虫数不得超过2头，较细枝条上平均每30cm不得超过5头，且平均被害株数不得超过3%。叶上无虫粪，被虫咬的叶片每株不得超过5%。

2.3垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不得低于80%，开花的攀缘植物能适时开花。

2.4 绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂）。对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物应日产日清，做到保洁及时。

2.5 栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和牌示等园林设施完整、安全，基本做到维护及时。

2.6 绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴刻画等现象。行道树下距树干2m范围内无堆物、堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木生长和养护管理的现象。

- 质量要求

乙方要制订较完善的养护日志，建有工种齐全和稳定的养护队伍，绿化养护技术措施比较完善，管理基本到位、得当，植物配置科学合理，基本达到黄土不露天，绿地总体景观较好。

3.1绿地保洁：绿地内和园林设施上，要求在一周内至少集中1次全面清洁，平时保持巡查和保洁，保持整洁美观。要求所有绿地内枯枝落叶杂物等垃圾，每天集中清扫一遍。每天上午7:00时前完成绿地的清洁工作，做好保洁，保洁时间为7:00-18:00，共12小时。绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），对绿化养护产生的垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水体的杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡回保洁。

3.2 垃圾存放和清运：绿化垃圾应妥善堆放，及时清运，保证不影响景观和市民生活。垃圾堆放点应细致规划，选点隐蔽，周边种植灌木遮挡，可少量铺装硬化。垃圾临时堆放点应每天至少清运一次。垃圾应装袋封闭、整齐堆放，确保无异味、不影响景观。中间带、分车带修剪时产生的垃圾必须随产随清，修剪人员离开现场前，必须打扫干净、垃圾运走。其它修剪垃圾可临时堆放在绿地上，但必须当天清运，如清运有困难时应暂停修剪。

3.3 施肥：要求以促进生长、提升景观为主要目的，优先安排中间带、渠化岛、悬挂绿化、行道树、观花乔灌木等为重点，全部使用有机肥，以深挖深埋为主，可考虑将增设行道树施肥管等改良营养条件的措施纳入施肥费用。除按计划和规范施肥外，还应确保所有植物水肥供应充足，无生长不良现象。对于生长不良的植物，应采取各项措施综合解决复壮问题。硬性标准：乔灌木每年不少于2次，2—3月和9—10月重点进行施肥，每次2—3千克/株，对角埋施，新种、补种、生长势弱树木可适时适量多施；观花植物每年不少于4次，每次0.5千克/株；成片花卉每月撒施复合肥1次，每次0.15千克/平方米，每年根据其长势和覆盖率情况适当施基肥3—6次，每次0.5千克/平方米；绿篱每年撒施复合肥不少于2次，每次0.15千克/平方米，每年根据其长势和覆盖率情况适当施基肥1—2次，每次0.5千克/平方米；草地、地被每年不少于4次，每次施尿素0.1千克/平方米。

每个月核查施肥情况，以水印相机照片、肥料购买发票或收据参考资料，未达到计划要求的施肥次数，发现一次扣除当月承包款500元。

3.4 草坪复壮：草坪应定期采用施肥、打孔、疏草、铺沙等复壮措施，改良生境，结合其它养护措施，使草坪保持平整、健壮、常青。

3.5 浇水排水：养护企业应统计供水设施报绿化管理单位备案，根据对绿地的详细分析和天气状况而进行有针对性的浇水操作，确保满足植物健壮生长的需求。要求所有绿地、悬挂、渠化岛、中间隔离带、主辅分车带绿篱的绿化每两天至少浇透一遍。秋冬等干旱季节合同范围内植物需要全面增加浇水频率。要求每月将水费发票复印报管理单位备案。核查浇水工作时，须确认深度 10 厘米以上土壤湿润，并观察植物无失水征状时方可。排水不畅的绿地应采用辅助方式疏通，确保不积水。悬挂绿化的排水应进入排水沟，避免直接滴落。新补植乔木，淋好定根水后，1周内每天淋水1次；单丛灌木、成片花卉、绿篱一般1—2天淋水1次，补植后一周内每天淋水1次，施肥和补植需加强淋水；草地、地被一般每天淋水1次。

3.6 松土除杂：车分带、花坛绿篱地被应定期松土除杂并每天检查，保持土壤松散易于透水， 而且杂草不高于园林植物，松土沟宽度不得超过灌木枝叶投影线外 10 厘米。相邻林地上影响景观的杂草丛应每月修剪2次整理一遍。一级绿地要求拨除杂草，保持纯草率在95%以上，每次草坪修剪前须全面除杂一次。其他不强调除杂的草坪也应及时剪草，保持草坪平整。草坪上已有的凹凸不平（如树坑、车轮印、管沟等），应及时开挖填平。

3.7 绿化苗木补植及绿化绿道设施维护、更换：在进场半年后，经甲方巡查发现由于养护不当导致负责辖区内苗木缺失或生长不良的，应由中标人负责补植；要求定期检查绿地缺苗情况，并安排补植。养护企业应提前编制补植方案和计划报管理单位同意后方可实施。除定期全面检查补植外，同时还应根据公众需求、大型集体活动等情况临时安排补植。苗木更新：苗木更新应由养护企业对绿化植物生长情况梳理后制订更新计划，由绿化管理单位审核后，按计划更新。原则上地被植物应每年更新翻种一次，尤其是草本植物、宿根植物和易老化的植物（例如美人蕉、蚌花、风雨花等）。对养护范围内的苗木，在甲方补植之后应立即介入养护工作。

3.8 绿地覆盖：要求所有绿地全覆盖，无黄土裸露现象。树荫下、立交桥底等生长条件相对较差的绿地应通过精选苗木品种、优化生长条件等方式提高地被植物郁闭度。

3.9 修剪整形和树型管理：修剪应符合相关规范，以促进植物健壮生长、适时开花、景观舒适为主要目的。养护企业应提前编制修剪计划和要点，报管理单位审批后方可实施， 管理单位应明确修剪要求和注意事项，并在关键节点派人到现场指导。乔木以疏枝、整理树型为修剪原则；花灌木以促花为修剪原则；绿篱、地被以平整、疏枝为修剪原则。

3.9.1乔木修剪：养护企业应每天对行道树和绿地乔木进行常规检查，对影响景观、有安全隐患的枝条，如断枝、萌蘖条、下缘线等，应结合景观需要进行修剪。行道树及其它种植在路边的乔木除常规修剪外，每年春秋季进行集中重剪一遍，台风季节前再作一次检查和修整。主要实施清除老弱枝、过密枝条等促进植物生长的修剪措施，以及修整下缘线、冠型等整型修剪措施。自然形乔木每月不少于1次，造型乔木每年不少于6次。主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头等。庭荫树的分枝点应随着树木生长逐步提高，树冠与树干高度的比例应在7：3至6：4之间。行道树在同一路段的分枝点高低、树高、冠幅大小应基本一致。

如有妨碍汽车通行的徒长枝或危及人身财产安全的病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝头应及时修剪清理，如因此发生安全事故，经判定养护不当且需承担责任的，有乙方承担相应责任。

3.9.2消除对交通的影响：养护企业应派人乘车检查镇内对交通视线有影响的树木，发现遮挡交通标志牌、监控摄像、路灯灯光的树枝必须及时修剪和清理。人、车使用空间上方的枯枝必须及时清理，下缘线必须高于人车使用高度的两米以上。道路边的倒树断枝必须在接报后半小时内到达现场，半天内清理完毕。渠化岛、分车带上的花坛绿篱修剪高度应低于 1 米，以免遮挡行人。

3.9.3修剪伤口处理：乔灌木修剪后，修剪伤口应作消毒和封闭处理。分别作防腐层和保护层的处理，保护层的颜色必须与树干颜色相一致；树洞应作防腐处理，填充后封闭保护， 封口的颜色、纹理与树干一致。

3.9.4花灌木修剪：花灌木和地被的修剪措施以促进生长、保持美观为目的，同时不遮盖路面、人行道、不影响人、车安全通行。采用短截、打顶、间疏、牵引等方式，进行以下几方面修剪：一是根据季节和植物开花期的特点，进行主动控花修剪；二是根据观赏角度和植物搭配情况，进行艺术整型修剪；三是根据植物生长特性，进行重剪、翻种等复壮措施；四是在生长旺盛期，定期进行疏枝、整型等养护措施。不宜千篇一律地采用剪平的简易修剪方式。

3.9.5草坪修剪：草坪以定期修剪平整为主，适当结合疏草等措施以促进生长。应结合季节生长特性进行定期修剪。重点区域草坪每年须打草疏草全面护理一遍，其他绿地根据生长情况而定。修剪频次：每15天修剪一次。草坪修剪应力求精细，机械和人工互补，确保平整美观， 草坪边缘也须平整，不漫延不凸起。应避免草坪因过度生长而老化鼓包，同时也应防止过度修剪而出现秃黄。

3.9.6自然形灌木每月不少于1次，造型灌木每年不少于6次。灌木修剪应促进枝繁叶茂、分布均匀。花灌木修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“自下而上、先内后外、去弱留强、去老留新”的原则进行修剪。绿篱修剪一般按造型修剪的方法进行，按照规定的形状和高度修剪。每次修剪应保持形状轮廓线条清晰、表面平整、圆滑。修剪后新梢生长超过10厘米时，应进行第二次修剪。

3.10绿地保护工作：养护企业对承包范围内的所有绿地负有保护责任。要求成立 5 人以上的巡查分队，每天不间断对绿地进行巡查，并做好记录每天报管理单位，对侵占和破坏绿化的自然人及时制止及劝离，全天候保护绿地红线不被侵占。对破坏绿化及影响绿化景观的现象及时制止，并采取有效措施防止侵占行为再次发生；养护企业私自破坏、非法占用绿地或容许他人破坏、非法占用绿地，除按养护要求进行处理外，还需接受行政处罚。

对于自然人及其它因素对绿地的损害和破坏，养护企业应采取适当措施进行阻止、劝离，并及时上报监督部门，做好后续处理工作。

3.11 绿化施工：在辖区绿地上进行的所有施工，养护企业均负有监管责任，须全程跟踪，防止侵占绿地，对施工质量、进度、安全规范管理等方面进行监管，记录施工过程向管理单位汇报。

3.12 病虫害防治：及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人力防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时一般在晚上进行喷药；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在 5%以下。病虫害防治工作应由养护单位提前提出，如甲方提前发现某路段病虫害严重，提醒中标人处理，养护单位必须在2个工作日内进行处理，否则视为养护单位失职，扣除该月承包款。

3.13 刷白：每年12月底前完成承包范围内所有乔木的刷白工作，刷白工作必须达到距离地面1.2m。、

3.14树木加固扶正：乔木主干直立，树木倾斜度不得超过该路段植株总数的3%，同一路段的同一树木品种树型及高度保持一致。在绿地上的乔木扶正可以用竹篙、杉木等材料，在路边的行道树扶正应使用镀锌管等坚固材料。遇到因树木倒伏倾斜未及时扶正造成第三人身、财产损害的，由中标人承担由此产生的一切法律责任和经济损失。

3.15  养护频率及质量标准如下:

| 类别 | 养护内容 | 工作频率(/次) |  |  |  | 养护质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每周 | 每月 | 每季 | 每年 |  |
| 草 坪 类 | 草坪修剪 |  | 1 |  |  | 草坪平整美观，草高保持3-5cm。 |
|  | 草边修剪 |  | 1 |  |  | 边缘交界处清晰平滑，无界线分明，无过长现象。 |
|  | 草屑清理 |  | 1 |  |  | 及时清理到甲方指定的垃圾中转站，工完场清。 |
|  | 草坪杂草清理 |  | 1 |  |  | 无明显阔叶杂草，草坪纯净率达95%以上。 |
|  | 草坪施肥 |  |  | 1 |  | 每季一次，草坪碧绿期达350天以上。 |
|  | 草坪浇水 | 7 |  |  |  | 2天浇水一次，使草坪保持适量水分，无萎蔫情况；关注天气预报，节约用水。 |
|  | 草坪病虫害的防治 | 1 |  |  |  | 每周检查一次，发现病虫害及时处理;病虫防治率达95%以上。 |
|  | 草坪黄土裸露 | 1 |  |  |  | 每周检查一次，及时处理黄土裸露，保持草坪覆盖率达98%以上。 |
|  | 草坪绿化带垃圾清理 | 7 |  |  |  | 每天配合清洁清扫两次，无垃圾、落叶、杂物，保洁率达95%。 |
| 乔 木 类 | 修剪 |  |  | 1 |  | 无徒长枝、枯枝、烂头、过密枝、无腐枝。 |
|  | 乔木松土 |  |  | 2 |  | 乔木基部土壤疏松、平整、无青苔、无板结。 |
|  | 乔木施肥 |  |  |  | 2 | 土面不露肥、无缺肥情况。 |
|  | 乔木杂草 |  | 1 |  |  | 无明显杂草、无30cm长萌蘖枝。 |
|  | 病虫害的防治 |  | 1 |  |  | 无明显病虫枝、病虫害防治率达95%以上；但因白蚁、林业检疫性病虫害除外。 |
|  | 浇水 | 7 |  |  |  | 保持乔木正常生长需要，无缺水情况。 |
| 灌 木 类 | 修剪 |  | 1 |  |  | 合乎修剪规律、造型植物轮廓清晰、平直整齐、棱角分明、无严重枯枝黄叶；新生枝条不超过10cm；开花植物适时开花。 |
|  | 松土 |  |  | 2 |  | 一个半月松土一次，保持土壤疏松、无青台、无杂草、无杂物。 |
|  | 施肥 |  |  | 1 |  | 生长良好、不缺肥、不徒长。 |
|  | 病虫害防治 |  | 1 |  |  | 见虫即打，无明显病虫枝，防治率达95%以上（但因白蚁、林业检疫性病虫害除外）。 |
| 绿 篱 、 绿 墙 | 修剪 |  | 1 |  |  | 轮廓清楚、表面平直、侧面垂直、无明显缺漏剪、无崩口、无枯枝、脚部整齐。 |
|  | 施肥 |  |  | 1 |  | 养分适量、无缺肥、不徒长。 |
|  | 松土 |  |  | 2 |  | 绿篱边缘整洁、土壤疏松。 |
|  | 浇水 | 7 |  |  |  | 保持正常生长需要，无缺水情况。 |
|  | 病虫害防治 |  | 1 |  |  | 见虫即打，无明显病虫枝，防治率达95%以上； |
| 花坛 地被植物 | 修剪 |  | 1 |  |  | 坛边整洁美观、无明显残花、修剪合理、层次分明，富有立体感； |
|  | 施肥 |  |  | 1 |  | 养分适量、无缺肥、不徒长； |
|  | 浇水 | 2 |  |  |  | 保持正常生长需要，无缺水情况； |
|  | 松土 |  |  | 2 |  | 绿篱边缘整洁、土壤疏松； |
|  | 病虫害防治 |  | 1 |  |  | 见虫即打，无明显病虫枝，防治率达95%以上； |

4、安全生产要求

4.1园林绿化养护单位要制定完善的养护技术方案，建有工种齐全和固定的养护队伍，绿化养护技术措施完善，管理到位、得当，植物修剪科学合理，大道黄土不露天，绿地总体景观好。

4.2园林机械的操作人员，必须在上岗前接受必要的岗前培训。凡需持证上岗的，必须取得相应的上岗证，并应严格按照操作规程作业。园林机械作业前，应对施工现场进行围合及标示。

4.3在城市主次干道上作业时，宜选择非交通繁忙时段进行。作业人员着装必须统一，必须佩带具有反光标志的背心，并在距离作业点正、反方向分别不少于80m和150m的地方设置反光警示牌及其他警示标志。

4.4截除较大的树枝、藤蔓或砍伐清除枯死的树枝时，应预先制定施工方案和应急预案，采取必要的安全措施。

4.5 所有园林机械的操作必须严格按照《园林机械安全操作规范》操作。

4.6定期对承包范围内的大型乔木进行巡检，包括及时巡查、发现和及时消除各类安全隐患，精心看护绿地及各类绿地设施，做好防风、防火、防汛、防寒、防旱等自然灾害工作，对灾害引起的损坏应及时清理。管养承包期间出现因植物及园林设施管理不善致人损害等事件造成第三人身、财产损害的，由中标人承担由此产生的一切法律责任和经济损失。

4.7 作业人员工作服(冬、夏)、手套、反光衣、雨衣、雨鞋、遮阳帽、清洁用品和交通警示器具等劳动保护工具、材料配备齐全，整洁完好，保证作业期间的正常使用需求。进行养护作业的人员必须穿着统一的工作服、反光衣，佩戴工作证，不得穿便装，安全文明作业。进行树木修剪作业时，工作人员均应戴安全帽，操作机械和其它工具的人员必须配备安全防护用具。

4.8 机械须带电操作必须有专业电工在场操作。

4.9中标人应对派驻采购人现场的员工进行安全生产教育、风险防范及消防安全培训，严格遵守安全生产、消防法规。合同期间中标人员工发生的任何安全事故均由中标人承担。

4.10.中标人应与派驻该项目的员工签订劳动合同，承担员工工资、劳保福利、员工食宿等一切费用，并为员工购买社会保险及人身意外保险。

4.11中标人须通过合法、正规途径购买绿化所需的消杀药品，并确保符合国家相关药品管理要求。

4.12中标人在作业过程中，应做好对药品的安全管理及安全使用。

4.13中标人所使用的农药和各种可燃性物资，应存放在固定区域并按照甲方危险品的管理要求执行，并自行承担全部管理责任。相关管理要求包括但不限于：

4.14.专人上锁管理、专门地方存放、分区\分架放置且严禁混放。

4.15.建立MSDS表（或物品本身安全标签）并确保清晰。

4.16.存放危险品的空间应设立醒目的警示标识（禁烟/明火、危险品等），且在门上也应设置警示标识。

4.17.危险品相关安全卫生资料向中标人员工公开，并培训员工识别安全标签、了解安全技术说明书、掌握必要的应急处理方法和自救措施等。

4.18.存放危险品的空间须具备良好的通风效果，并采用防爆灯照明装置

5、应急作业要求

5.1自然灾害应急处理

5.1.1 在台风、暴雨、龙卷风、山泥倾泻等恶劣天气来临前，乙方必须全面检查护树支架等设施的牢固情况，采取梳枝等有效措施加固抗灾性较差的树种树木。建立应急机动队伍（至少10人组成），对因恶劣天气产生的树木倒伏、断枝占道等情况马上进行应急处理。恶劣天气过后必须尽快做好断枝清理、倒伏扶正、绿地积水疏导、缺株补植、护坡塌方修复等善后工作，排除对道路车辆和行人以及景观造成的影响。

5.1.2 在台风、暴雨、龙卷风、山泥倾泻等恶劣天气期间，乙方必须安排专人（不少于5人）在养护区域内24小时巡查，并建立应急机动队伍（至少10人组成）。发现紧急情况或接到甲方通知（包括口头、电话、微信通知、函等各种形式）的，必须在60分钟内（主干道30分钟内）赶到现场处理，应于12小时内或根据实际设定的实践完成现场清理和恢复原状的工作，并在当天以书面形式向甲方报告处理情况；未能要求及时完成清理、恢复原状工作的，甲方有权对乙方作出处罚，每发现一处扣500元。

5.2 检查活动应急处理

遇重大外事活动、庆祝活动及各项检查（如迎接全国文明活动检查等），乙方必须做好绿化卫生清洁、杂草清理和树木扶正、绿地及附属设施修复（补苗）等，并按甲方要求配合迎检工作。承诺在创文、创卫期间增配足够的人员、设备，制定应急迎检管理制度，成立应急迎检队伍，保障达到或高于项目服务质量相关标准。

5.3 交通事故破坏绿化应急处理

遇涉及绿化的重大交通事故等，乙方须在30分钟内赶到现场，协助处理疏导交通、拍照取证，协助交警工作，未能及时赶赴现场处理的，须及时取证报告甲方，不报告、不处理，经甲方发现查实，由乙方自行修复。

5.4 其他

乙方须按甲方要求在规定时间内完成绿化砍伐、修剪、迁移或修复任务；对养护地段范围内一般因非养护原因造成的绿化及其设施的损坏，乙方必须及时报告，不报告、不处理，经甲方发现查实，由乙方自行修复。

接到群众投诉后，要优先处理投诉 ，并在三日内处理完毕，以图片形式回复，若不能及时处理的，必须附上书面说明。监督部门发出整改通知书后，中标人必须在2个工作日以书面形式回复整改反馈单，每年乙方累计收到整改通知书3次并不及时整改的，当年累记第三次不整改的当月考评为差。

备注：乙方施肥、喷药前应提前三天通知甲方到现场监督，该次施肥或喷药的购置肥料或购置药发票应交给甲方备案，购置肥料或购置农药发票反映的肥料用量及药物量作为评定乙方有否按约定履行施肥及喷药义务的依据。

三、绿化养护工作制度

（一）绿化养护监管制度

养护企业以周计划、年计划形式报备管养工作安排，监管部门报备的周计划进行现场检查核实打分，此部分占50分。

每月进行全范围现场抽查并进行打分，此部分占40分。

投诉案件完成率及养护资料完整性进行评分，此部分占10分。

年度统计月评分三次以上不足75分的，监管部门可以单方面终止合同。

月度养护考评及扣款比例

| 序号 | 月度考评得分 | 扣款比例 | 投诉扣款 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90-100 | 0 |  | 不扣款 |
| 2 | 85-90 | 每扣一分扣减承包款500元 |  |  |
| 3 | 80-85 | 每扣一分扣减承包款800元 |  |  |
| 4 | 75-80 | 每扣一分扣减承包款1200元 |  |  |
| 5 | 75以下 | 不给予当月合同款 |  | 三次以上终止合同 |

（二）绿化养护监督考核办法

（一）绿化养护月度考核得分计算方法：

1.1以养护企业报备的周计划、年计划进行现场考核，内容包括（人员、机械、效果、养护情况等），此部分占分50分。

1.2以月度养护检查方式对所涉及的养护范围进行抽查，此部分占分40分。

1.3投诉案件完成率及养护资料完整性进行评分，此部分占分10分.

2、绿化养护月度考核评分细则

每月考评分数由每月资料考评表（总分60分）和每月现场考评表（总分40）组成，满分为100分。

| 每月资料考评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 检查路段 | 工作内容 | 得分 | 备注 |
| 1 | 2021年 月第一周（本周总分12.5分） |  | 根据上报施工周计划内容逐项考核 |  | 得分 |
| 2 | 2021年 月第二周（本周总分12.5分） |  | 根据上报施工周计划内容逐项考核 |  | 得分 |
| 3 | 2021年 月第三周（本周总分12.5分） |  | 根据上报施工周计划内容逐项考核 |  | 得分 |
| 4 | 2021年 月第四周（本周总分12.5分） |  | 根据上报施工周计划内容逐项考核 |  | 得分 |
| 5 | 投诉处理率及养护资料（本项总分10分） |  | 当月投诉处理率达到100%，得3分，90%得2分，90%以下不得分；安全生产报告及安全生产会议资料1分；每月水费发票支出佐证资料2分，肥料发票佐证资料2分，农药发票佐证资料1分，养护日志资料1分。 |  | 得分 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 每月现场考评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目 | 检查方法及评价依据 | 扣分办法 | 应得分 | 现场检查扣分 |
| 绿地卫生 | 清扫保洁时间及其质量 | 每天上午7:00时前完成绿地的清洁工作，做好保洁，保洁时间为12小时（7：00－次日18：00）。 | 在7：00-16：00时内，绿地每100平方米范围内有纸屑、胶袋、石块、杂物（规格>3厘米×3厘米）超过3单位，每单位扣1分。 | 6 |  |
|  | 卫生管理 | 1、未发现垃圾连片的地方（特别是花生壳、瓜子壳）或出现鼠洞、蚁穴、蚊蝇孳生地。 | 1、发现垃圾连片（面积6厘米×6厘米）每处扣1分。出现鼠洞、蚁穴、蚊蝇孳生地的，每处扣0.5分。 | 3 |  |
|  |  | 2、在绿地区内未发生焚烧杂物。 | 2、绿地发生焚烧杂物的，每处扣1分。 | 2 |  |
|  |  | 3、绿化修剪后的枯枝叶、苗木落叶等，在修剪当天及时清理运走，并及时清除灌木丛上的修剪枝。 | 3、未能当天及时运走、清除或清扫保洁的，以10米为单位，每单位扣0.5分。 | 6 |  |
|  |  | 4、绿化带生活垃圾要运到指定中转站，运输中不能撒落。绿化垃圾要自行解决。 | 4、发现未按要求清运的，每次扣1分，扣完为止。 | 2 |  |
| - | 绿地除草松土 | 1、绿地覆盖率达99%以上，随机抽查10次，每平方米绿地（包括灌木丛和绿篱）杂草不超过20株。 | 1、每平方米杂草超过20株的，每超过1株处扣0.5分。 | 8 |  |
|  |  | 2、经常除杂草和松土，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露（特殊情况除外）。 | 2、未及时给苗木松土或松土不规范或造成根系裸露、黄土裸露的，每处扣0.5分。 | 4 |  |
|  | 苗木草坪的养护 | 1、管护（能及时淋水、施肥、松土、除杂等）得当未见病虫害发生，乔、灌木长势茂盛。 | 1、因管护不当及病虫害而导致苗木长势太弱，不够茂盛的，每株乔、灌木（指成形单株）扣0.5分。 | 9 |  |
|  |  | 2、管护（能及时淋水、施肥、松土、除杂等）得当未见病虫害发生，草坪或绿篱长势茂盛。 | 2、因管护不当及病虫害而导致草坪或绿篱长势太弱，不够茂盛的，每平方米扣0.5分。 | 9 |  |
|  |  | 3、乔、灌木或草皮缺损能及时采取措施，或补种措施。 | 3、未能及时采用补救措施的，行道树每株扣0.5分，乔、灌木每株扣0.5分，草地或绿篱，每平方米扣0.5分。 | 7 |  |
|  | 草坪修剪 | 1、草高一致，且控制在：台湾草5厘米以下，大叶油草沿阶草、夏威夷草10厘米以下。修剪后，草色均匀、无明显机痕。 | 1、因未及时修剪草坪造成“草包”明显或草株过高或修剪不规范，而影响景观，每100平方米扣0.5分。 | 4 |  |
|  |  | 2、草坪边缘整齐，绿地边缘草皮的生长不超出路牙并及时修剪。 | 2、超出路牙不修剪的，超出部分每10米扣0.5分。 | 2 |  |
|  | 造型灌木及观花植物的修剪 | 灌木、造型植物或绿篱及时修剪保持美观，绿篱、灌木花坛、球形灌木修剪后新生长出来的枝条不得高于修剪面15厘米；花灌木和草本花卉的修剪，以保花为主，避免剪掉花芽，花谢后及时将残花残枝剪去，常年开花植物要有目的地培养花枝，使四季有花。 | 因修剪不当或不修剪，影响美观或引起灌木和草本花卉不能正常开花的，每株扣0.5分或每平方米扣0.5分。 | 5 |  |
|  | 乔木修剪 | 1、要及时剪除乔木（含棕榈植物）的荫枝、下垂枝、下缘线下的萌蘖枝、干枯枝。 | 1、单株须剪未剪枝条超过2枝的，每株扣0.5分。 | 4 |  |
|  |  | 2、行道树修剪要保持树冠完整美观，枝下高一致，主侧枝分布匀称，内膛枝疏密均匀、通风透光，每年入冬前主干刷白一次。 | 2、因行道树修剪不当或缺乏修剪而影响道路美观或树木生长的，每株扣0.5分。 | 4 |  |
| 养 护 投 入 | 人员设施的配备 | 1、配备合适的养护、技术、管理人员等，养护人员在规定的作业时间内准时上岗且人员充足。 | 1、在规定的作业时间内无人上岗或人员配备不够的，每次或每路段缺1人扣1分。 | 6 |  |
|  |  | 2、按要求配备相应作业设备，包括水车，喷药车、剪草机、打孔机等，必要时必须投入机械作业。 | 2、相应作业设备配备不足或在规定的作业时间内未用于作业，每缺1项设施扣1分。 | 4 |  |
|  | 水肥投入 | 根据植物的生长需要加强淋水和施肥，保证肥水充足，防止过量或缺肥或不均匀引起肥害。 | 肥水投入不充足或不及时，草皮、绿篱每100平方米扣1分，乔灌木每株扣0.5分。 | 5 |  |
| 文明施工 | 举止文明 | 1、养护人员于作业时及往反途中身着统一工装、并穿上反光衣；道路作业要做好安全措施。 | 1、发现未着标志服上岗的，每人次扣0.5分，道路作业未做安全措施的，每次扣1分。 | 2.5 |  |
|  |  | 2、养护工作人员与其他人接触时举止文明礼貌，不得打骂、斗殴。 | 2、对不礼貌行为，每宗扣1分。 | 2 |  |
|  |  | 3、对排放植物残渣的处理以及自身作业行为均须符合规范。 | 3、不符合规范的，每宗扣0.5分。 | 1.5 |  |
|  | 工具管理 | 与作业无关的物品不得进入养护工地，而有关的物品，如单车、箩筐、雨衣等较大物件，在工地放置时必须隐蔽，不得妨碍景观。 | 单车、箩筐、扫把、雨衣等存放位置不适当，有碍观瞻，每宗扣0.5分。 | 1 |  |
| 应急反应及其它 | 应急反应 | 1、对全市性活动或突击性的绿化任务，能按时、按标准、按要求完成所分配的工作。 | 1、未按时按要求完成的，每次扣3分。 | 3 |  |
|  |  | 2、每逢节假日，如春节、元旦、五一、国庆等或某些特别日子，能按上级要求完成安排的工作。 | 2、未按时按要求完成的，当月绿化养护评分不合格。 |  |  |
|  |  | 3、对不可抗力（如台风、暴雨等自然灾害）造成的绿化损害，乙方应在12小时内或在甲方设定时间内完成现场清理和恢复工作。 | 3、未能按要求时完成清理、恢复原状工作的，当月考核评分档次为差。 |  |  |
|  | 其它 | 工作到位，未被批评或投诉。 | 被市城管局或镇委镇政府主要领导或相关部门（党政综合办、宣教文体办、督查室……）书面批评（含督办函），每次扣款2000元，若由市城管局主要领导或镇主要领导批示督办或造成负面舆情等恶劣影响的，当月扣分后，按双倍扣分实施扣款。 | 另予处罚 |  |
|  |  | 养护工作没到位 | 每个月核查施肥情况，以水印相机照片、肥料购买发票或收据参考资料，未达到计划要求的施肥次数，发现一次扣除当月承包款5000元。 |  |  |
| 合计实得分（ ）＝总分(100)-合计检查扣分（ ） |  |  |  |  |  |

备注说明：1.（现场月度考核评分为40分，计算考核每月一次。）月考评总分再乘以40%就是当月的实际现场月考评分。

2.监督部门保留对本标准的解释权和修改权。月度综合考评总分在100-90分的(含90分)，为优秀；全额领取当月养护费；得分在85(含85分)-90分，为良好，每分扣500元，如得87分，则从当月养护费中扣减1500元=(90-87)*500，如此类推；得分在80(含80分)-85分，为中，每分扣800元，如得83分，则从当月养护费中扣减5600元=(90-83)*800，如此类推；得分在75(含75分)-80分，为合格，每分扣1200元，如得78分，则从当月养护费中扣减14400元=(90-78)*1200，如此类推；月度综合考评总分75分(不含75分)以下的属差，甲方可不支付当月的养护费；月度综合考评连续三次属差的，甲方有权单方面解除合同。

监督部门（盖章）：        养护单位（盖章）：

现场人员签字：           陪检人员签字：

四、人员及设备要求

1、企业要求

养护企业应具有从事绿化管养的固定员工，并根据劳动法具备相应的社会保障；公司必须有详细的管理规章制度。每月提交企业安全生产月度报告、安全生产活动资料。

2、人员配置及要求

2.1绿地养护人员配备最低要求：一级养护不少于6人，一线岗位工人（不含管理人员、车辆驾驶员、后勤厨房人员等）人数为项目服务总人数的 75%以上。

2.2 定岗定员要求：要求一线岗位人员（不含管理人员）必须占总人数的 75%以上。其中一线绿地岗位人员最少按一级养护不少于4人，负责保洁巡查及其它绿地养护基础工作；其它岗位人员可以小组形式开展各项养护工作，也可定岗到绿地按任务开展养护工作。定岗定员必须覆盖到所有养护任务类型。要求将人员信息表（包括姓名、姓别、年龄、籍贯、学历、职称、身份证号、职务、具体工作岗位、相片、电话号码等）和上岗情况报管理单位备案。

2.3人员备案要求：养护企业在接管项目后两周内以及每年初首月内将人员资料报管理单位备案。备案资料包括： 人员管理规定、人员信息表、技术人员资质证明、社保记录、变更记录。

监管部门组织的养护工作会议，须有养护企业的法人或项目负责人参加，日常工作例会须有项目负责人或技术主管参加，监管部门还将不定期约谈养护企业法人代表，养护企业法人代表必须三个工作日内应约到场。

2.4硬件要求：在镇范围内配置有固定办公场所和生活基地，保证应急人员及时到时到岗。其中固定办公场所不得小于80㎡。养护企业必须自行解决员工的生活基地，承诺必须保证人员的基本生活需要，基地就近分设，生活基地必须满足人员生活需求S≥500㎡，保证基地洁净、卫生、安全，车辆、机械、设备、农药必须集中管理，符合东莞市的有关规定和要求。

2.5  中标人须指定现场负责人员，具体安排及全面督导日常养护工作，并积极处理甲方客户投诉、保持与甲方环境负责人的日常联系，以便于工作配合与协调

2.6  中标人每月至少一次指派分管领导到甲方项目检查绿化养护情况，对巡查结果进行记录，并积极征询甲方人员意见、加强沟通，不断提高服务品质。

2.7  中标人每月必须严格按照月度绿化消杀计划进行消杀；对因现场顾客要求及其他原因，而致使计划没能完成的，应安排人员、时间及时完成。

2.8  中标人负责防台风/暴雪措施的制定，如准备竹竿、包扎带等材料，在台风、暴雨雪前加固树木，在台风和雨、雪后及时做好受影响树木的修剪、扶正等工作，以及因自然灾害引发的其他抢险和灾后恢复工作。其中，乔木须在 两天内予以扶正。

2.9中标人应对派驻甲方现场的员工进行安全生产教育、风险防范及消防安全培训，严格遵守安全生产、消防法规。合同期间乙方员工发生的任何安全事故均由乙方承担。

2.10中标人应与派驻该项目的员工签订劳动合同，承担员工工资、劳保福利、员工食宿等一切费用，并为员工购买社会保险及人身意外保险。

3、物资设备要求

3.1保证应急物资及时到位，不耽误种植、不影响市容市貌。养护企业按现状接管中标地段，进场后两个月之内按绿化养护要求自行完成承包地段内存在问题（如缺株、人为破坏、设施缺损等）的治理，并防止新的人为破坏的产生。

3.2绿化养护需要的车辆机械设备配备要求：有满足在该绿地管养的洒水车以及疏草机、草坪修剪机、绿篱修剪机、油锯、割灌机、高枝剪、油锯机、汽油吹风机等。

| 序号 | 设备/工具名称 | 规格型号（台） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 疏草机 | 台 | 1 |  |
|  | 汽油吹风机 | 台 | 1 |  |
|  | 修边机 | 台 | 1 |  |
|  | 剪草机 | 台 | 1 | / |
|  | 割灌机 | 台 | 1 | / |
|  | 绿篱机 | 台 | 1 | / |
|  | 油锯 | 台 | 1 | / |
|  | 打药机 | 台 | 1 | / |
|  | 斗车 | 部 | 2 | / |
|  | 小枝剪 | 把 | 2 | / |
|  | 大枝剪 | 把 | 2 | / |
|  | 高枝剪 | 把 | 2 | / |
|  | 锄头 | 个 | 4 | / |
|  | 齿镐 | 个 | 4 | / |
|  | 花锄 | 个 | 4 | / |
|  | 喷水壶 | 个 | 4 | / |
|  | 3米人字梯 | 个 | 2 | / |
|  | 安全绳 | 条 | 1 | / |

中标人还必须配备其他绿化养护过程中需要的工具，如草剪、铁锹、钳子、锄头、垃圾袋等。

五、其他要求

1.养护范围变更约定

1.1因规划、管理、环境美化升级或其他原因而出现养护面积调整，中标人必须同意按照实际养护量结算，并以补充协议约定为准。中标人养护范围因建设需要遇到其他政府单位施工的，必须及时提出扣除养护面积，避免造成不必要争议。如遇到因升级改造未及时扣除的养护面积，多支付的养护费用必须在接到采购人书面通知后的15个工作日内无条件返还。

1.2 养护范围内的绿化升级改造、更换品种等零星工程，原则上由中标人负责实施，采购人支付由此增加的服务费给中标人，但采购人另行安排由其他单位实施的，中标人不得反对。

1.3 中标范围内新增的绿地，原则上可以由投标人进行养护，采购人按照其中标单价及新增的养护面积增加养护服务费，但采购人另行安排由其他单位养护的，中标人不得反对。

1.4因开发区建设需要，需临时迁移养护范围内的绿化或绿化设施的，中标人须按采购人要求进行迁移（迁出及迁回）。

2.安全生产

2.1中标人负责本项目的安全教育工作，并对其工作期间的一切安全负全责。

2.2中标人须遵守相关环保法律法规，采取一切合理的措施保护现场内外的环境，避免由于自身原因造成污染或人员、财产损害损失，并保证一旦发生上述情况，采购人免于承担责任。

2.3中标人须遵守绿化养护行业的相关安全生产管理规定，严格按安全生产标准组织实施，采取必要安全防护措施，消除事故隐患，并接受采购人的监督检查。

3.养护资料要求

3.1中标人需每个月提供安全生产报告和安全生产会议或培训资料，建立安全生产台账制度。

3.2 中标人需在进场前提前提交养护方案，并按照养护方案细化养护计划。

3.3 中标人需按照要求报备周计划，月计划供采购人考核，并做好养护日志台账，相关养护照片需以水印相机保存并装订成册提交至采购人备案。

第四篇    合同条款格式（仅供参考）

东莞市民服务中心二期-绿化保洁养护项目

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据               项目（项目编号：      ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，以及招标文件、招标文件补充或澄清文件，乙方的投标文件及各种书面承诺，在平等自愿的基础上，一致同意签订本合同。

一、合同组成、项目概况及合同金额

1、 合同文件组成内容包括：本合同书 、中标通知书、投标文件（含澄清内容）、招标文件（含招标文件澄清通知）等。

2、项目概况

东莞市民服务中心二期绿化养护面积为 11410.7平方米，为实现统一管理标准，本方案要求养护标准统一为城市绿地养护一级标准。以上概况如与实际情况不附，以实际情况为准。

合同期：合同签订之日起1年，即      年    月    日至      年    月    日。

3、合同金额：

中标单价为：每年      元/㎡（含税，税率为  %），一年合计（暂定）：        元。

4、履约保证金：

乙方在签订本合同前5个工作日内，必须交纳履约保证金（以现金形式打入甲方指定的账户），具体数额为合同暂定总价的5%，乙方如逾期未能缴纳履约保证金的，甲方有权废除乙方的中标资格，并保留没收投标保证金的权利。合同履行期届满后，履约保证金均以不计取利息的方式退还给乙方。

二、绿化养护工作要求及养护标准、相关要求

- 工作要求

1.1 养护范围其红线内的所有绿化保护（禁止其他人员未经审批，擅自占用或破坏绿化）、绿化养护、绿地保洁和园建绿化设施的日常维护、清洁（包括养护期内所需的水费、污水处理费、设施维护费、电费、垃圾处理费等），以及绿地边线以外2米内的荒地的保洁、除草。

1.1.1 绿化养护包括但不限于：绿化的成活（成活率在95%以上）、修剪（5m以上高大乔木必须使用升降机修剪）、施肥、浇水、除虫，绿地保洁、草地铺沙平整（必须用疏草机对草地进行疏草）和植物老化的复壮等（花坛内的时花种养除外），以保证优良的景观效果等。因市政工程、交通事故、人为践踏未及时告知监管部门的或因养护不当造成的缺株出现绿篱断层，在发现后15个工作日内补植完毕。尽量用盆苗封行。

1.1.2 园建绿化设施的建设、日常维护、清洁。包括：绿地给水管、绿地内排水沟保洁及清淤、损坏维修、被盗包换；平时受损后应及时按原样修复。

1.1.3  采用由中标人包工、包料（含苗木）、包工具、包设备、包绿化垃圾清运等的全包方式

具体工作按规定的工作要求执行（以上规定规范等在合同期内因绿化管理要求需要重新修订或补充其它管理规定的，按最新修订的办法执行

- 养护标准：一级养护标准

2.1绿化养护技术措施比较完善，管理基本得当，植物配置合理，基本达到黄土不露天。

2.2园林植物达到：

(1)生长正常。新建绿地各种植物三年内达到正常形态。

(2)园林树木树冠基本完整，主侧枝分布均称、数量适宜、修剪合理，内膛不乱，通风透光。花灌木开花及时、正常，花后修剪及时。绿篱、色块枝叶正常，整齐一致。行道树无缺株，绿地内无死树。

(3)落叶树新梢生长正常，叶片大小、颜色正常，在一般条件下，黄叶、焦叶、卷叶和带虫尿、虫网的叶片不得超过5%，正常叶片保存率在90%以上。针叶树针叶宿存2年以上，结果枝条不超过20%。

(4)花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，适时开花，无残缺。

(5)草坪及地被植物整齐一致，覆盖率95%以上，安排足够人员和设备（包括剪草机、打边机、除草剂等）进行除杂草，抑制杂草生长，严禁杂草丛生,除缀花草坪外草坪内杂草率不得超过2%。草坪绿色期：冷季型草不得少于270天，暖季型草不得少于180天。

(6)病虫害控制及时，园林树木有蛀干害虫危害的株数不得超过1%；园林树木的主干、主枝上平均每100cm²介壳虫的活虫数不得超过2头，较细枝条上平均每30cm不得超过5头，且平均被害株数不得超过3%。叶上无虫粪，被虫咬的叶片每株不得超过5%。

2.3垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点，采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不得低于80%，开花的攀缘植物能适时开花。

2.4 绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂）。对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物应日产日清，做到保洁及时。

2.5 栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和牌示等园林设施完整、安全，基本做到维护及时。

2.6 绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴刻画等现象。行道树下距树干2m范围内无堆物、堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木生长和养护管理的现象。

- 质量要求

乙方要制订较完善的养护技术方案，建有工种齐全和稳定的养护队伍，绿化养护技术措施比较完善，管理基本到位、得当，植物配置科学合理，基本达到黄土不露天，绿地总体景观较好。

3.1绿地保洁：绿地内和园林设施上，要求在一周内至少集中1次全面清洁，平时保持巡查和保洁，保持整洁美观。要求所有绿地内枯枝落叶杂物等垃圾，每天集中清扫一遍。每天上午7:00时前完成绿地的清洁工作，做好保洁，保洁时间为7:00-18:00，共12小时。绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），对绿化养护产生的垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水体的杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡回保洁。

3.2 垃圾存放和清运：绿化垃圾应妥善堆放，及时清运，保证不影响景观和市民生活。垃圾堆放点应细致规划，选点隐蔽，周边种植灌木遮挡，可少量铺装硬化。垃圾临时堆放点应每天至少清运一次。垃圾应装袋封闭、整齐堆放，确保无异味、不影响景观。中间带、分车带修剪时产生的垃圾必须随产随清，修剪人员离开现场前，必须打扫干净、垃圾运走。其它修剪垃圾可临时堆放在绿地上，但必须当天清运，如清运有困难时应暂停修剪。

3.3 施肥：要求以促进生长、提升景观为主要目的，优先安排中间带、渠化岛、悬挂绿化、行道树、观花乔灌木等为重点，全部使用有机肥，以深挖深埋为主，可考虑将增设行道树施肥管等改良营养条件的措施纳入施肥费用。除按计划和规范施肥外，还应确保所有植物水肥供应充足，无生长不良现象。对于生长不良的植物，应采取各项措施综合解决复壮问题。硬性标准：乔灌木每年不少于2次，2—3月和9—10月重点进行施肥，每次2—3千克/株，对角埋施，新种、补种、生长势弱树木可适时适量多施；观花植物每年不少于4次，每次0.5千克/株；成片花卉每月撒施复合肥1次，每次0.15千克/平方米，每年根据其长势和覆盖率情况适当施基肥1—2次，每次0.5千克/平方米；绿篱每年撒施复合肥不少于2次，每次0.15千克/平方米，每年根据其长势和覆盖率情况适当施基肥3—6次，每次0.5千克/平方米；草地、地被每年不少于4次，每次施尿素0.1千克/平方米。

每个月核查施肥情况，以水印相机照片、肥料购买发票或收据参考资料，未达到计划要求的施肥次数，发现一次扣除当月承包款500元。

3.4 草坪复壮：草坪应定期采用施肥、打孔、疏草、铺沙等复壮措施，改良生境，结合其它养护措施，使草坪保持平整、健壮、常青,进行除杂草，抑制杂草生长，严禁杂草丛生。

3.5 浇水排水：养护企业应统计供水设施报绿化管理单位备案，根据对绿地的详细分析和天气状况而进行有针对性的浇水操作，确保满足植物健壮生长的需求。要求所有绿地、悬挂、渠化岛、中间隔离带、主辅分车带绿篱的绿化每两天至少浇透一遍。秋冬等干旱季节合同范围内植物需要全面增加浇水频率。要求每月将水费发票复印报管理单位备案。核查浇水工作时，须确认深度 10 厘米以上土壤湿润，并观察植物无失水征状时方可。排水不畅的绿地应采用辅助方式疏通，确保不积水。悬挂绿化的排水应进入排水沟，避免直接滴落。新补植乔木，淋好定根水后，1周内每天淋水1次；单丛灌木、成片花卉、绿篱一般1—2天淋水1次，补植后一周内每天淋水1次，施肥和补植需加强淋水；草地、地被一般每天淋水1次。

3.6 松土除杂：车分带、花坛绿篱地被应定期松土除杂并每天检查，保持土壤松散易于透水， 而且杂草不高于园林植物，松土沟宽度不得超过灌木枝叶投影线外 10 厘米。相邻林地上影响景观的杂草丛应每月修剪2次整理一遍。一级绿地要求拨除杂草，保持纯草率在95%以上，每次草坪修剪前须全面除杂一次。其他不强调除杂的草坪也应及时剪草，保持草坪平整。草坪上已有的凹凸不平（如树坑、车轮印、管沟等），应及时开挖填平。

3.7 绿化苗木补植及绿化绿道设施维护、更换：在进场半年后，经甲方巡查发现由于养护不当导致负责辖区内苗木缺失或生长不良的，应由乙方负责补植；要求定期检查绿地缺苗情况，并安排补植。养护企业应提前编制补植方案和计划报管理单位同意后方可实施。除定期全面检查补植外，同时还应根据公众需求、大型集体活动等情况临时安排补植。苗木更新：苗木更新应由养护企业对绿化植物生长情况梳理后制订更新计划，由绿化管理单位审核后，按计划更新。原则上地被植物应每年更新翻种一次，尤其是草本植物、宿根植物和易老化的植物（例如美人蕉、蚌花、风雨花等）。对养护范围内的苗木，在甲方补植之后应立即介入养护工作。

3.8 绿地覆盖：要求所有绿地全覆盖，无黄土裸露现象。树荫下、立交桥底等生长条件相对较差的绿地应通过精选苗木品种、优化生长条件等方式提高地被植物郁闭度。

3.9 修剪整形和树型管理：修剪应符合相关规范，以促进植物健壮生长、适时开花、景观舒适为主要目的。养护企业应提前编制修剪计划和要点，报管理单位审批后方可实施， 管理单位应明确修剪要求和注意事项，并在关键节点派人到现场指导。乔木以疏枝、整理树型为修剪原则；花灌木以促花为修剪原则；绿篱、地被以平整、疏枝为修剪原则。

3.9.1乔木修剪：养护企业应每天对行道树和绿地乔木进行常规检查，对影响景观、有安全隐患的枝条，如断枝、萌蘖条、下缘线等，应结合景观需要进行修剪。行道树及其它种植在路边的乔木除常规修剪外，每年春秋季进行集中重剪一遍，台风季节前再作一次检查和修整。主要实施清除老弱枝、过密枝条等促进植物生长的修剪措施，以及修整下缘线、冠型等整型修剪措施。自然形乔木每月不少于1次，造型乔木每年不少于6次。主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头等。庭荫树的分枝点应随着树木生长逐步提高，树冠与树干高度的比例应在7：3至6：4之间。行道树在同一路段的分枝点高低、树高、冠幅大小应基本一致。

如有妨碍汽车通行的徒长枝或危及人身财产安全的病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝头应及时修剪清理，如因此发生安全事故，经判定养护不当且需承担责任的，有乙方承担相应责任。

3.9.2消除对交通的影响：养护企业应派人乘车检查镇内对交通视线有影响的树木，发现遮挡交通标志牌、监控摄像、路灯灯光的树枝必须及时修剪和清理。人、车使用空间上方的枯枝必须及时清理，下缘线必须高于人车使用高度的两米以上。道路边的倒树断枝必须在接报后半小时内到达现场，半天内清理完毕。渠化岛、分车带上的花坛绿篱修剪高度应低于 1 米，以免遮挡行人。

3.9.3修剪伤口处理：乔灌木修剪后，修剪伤口应作消毒和封闭处理。分别作防腐层和保护层的处理，保护层的颜色必须与树干颜色相一致；树洞应作防腐处理，填充后封闭保护， 封口的颜色、纹理与树干一致。

3.9.4花灌木修剪：花灌木和地被的修剪措施以促进生长、保持美观为目的，同时不遮盖路面、人行道、不影响人、车安全通行。采用短截、打顶、间疏、牵引等方式，进行以下几方面修剪：一是根据季节和植物开花期的特点，进行主动控花修剪；二是根据观赏角度和植物搭配情况，进行艺术整型修剪；三是根据植物生长特性，进行重剪、翻种等复壮措施；四是在生长旺盛期，定期进行疏枝、整型等养护措施。不宜千篇一律地采用剪平的简易修剪方式。

3.9.5草坪修剪：草坪以定期修剪平整为主，适当结合疏草等措施以促进生长。应结合季节生长特性进行定期修剪。重点区域草坪每年须打孔疏草全面护理一遍，其他绿地根据生长情况而定。修剪频次：每15天修剪一次。草坪修剪应力求精细，机械和人工互补，确保平整美观， 草坪边缘也须平整，不漫延不凸起。应避免草坪因过度生长而老化鼓包，同时也应防止过度修剪而出现秃黄。

3.9.6自然形灌木每月不少于1次，造型灌木每年不少于6次。灌木修剪应促进枝繁叶茂、分布均匀。花灌木修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“自下而上、先内后外、去弱留强、去老留新”的原则进行修剪。绿篱修剪一般按造型修剪的方法进行，按照规定的形状和高度修剪。每次修剪应保持形状轮廓线条清晰、表面平整、圆滑。修剪后新梢生长超过10厘米时，应进行第二次修剪。

3.10绿地保护工作：养护企业对承包范围内的所有绿地负有保护责任。要求成立 5 人以上的巡查分队，每天不间断对绿地进行巡查，并做好记录每天报管理单位，对侵占和破坏绿化的自然人及时制止及劝离，全天候保护绿地红线不被侵占。对破坏绿化及影响绿化景观的现象及时制止，并采取有效措施防止侵占行为再次发生；养护企业私自破坏、非法占用绿地或容许他人破坏、非法占用绿地，除按养护要求进行处理外，还需接受行政处罚。

对于自然人及其它因素对绿地的损害和破坏，养护企业应采取适当措施进行阻止、劝离，并及时上报监督部门，做好后续处理工作。

3.11 绿化施工：在辖区绿地上进行的所有施工，养护企业均负有监管责任，须全程跟踪，防止侵占绿地，对施工质量、进度、安全规范管理等方面进行监管，记录施工过程向管理单位汇报。

3.12 病虫害防治：及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人力防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时一般在晚上进行喷药；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫为害，最严重的危害率在 5%以下。病虫害防治工作应由养护单位提前提出，如甲方提前发现某路段病虫害严重，提醒乙方处理，养护单位必须在2个工作日内进行处理，否则视为养护单位失职，扣除该月承包款。

3.13 刷白：每年12月底前完成承包范围内所有乔木的刷白工作，刷白工作必须达到距离地面1.2m。、

3.14树木加固扶正：乔木主干直立，树木倾斜度不得超过该路段植株总数的3%，同一路段的同一树木品种树型及高度保持一致。在绿地上的乔木扶正可以用竹篙、杉木等材料，在路边的行道树扶正应使用镀锌管等坚固材料。遇到因树木倒伏倾斜未及时扶正造成第三人身、财产损害的，由乙方承担由此产生的一切法律责任和经济损失。

3.15  养护频率及质量标准如下:

| 类别 | 养护内容 | 工作频率(/次) |  |  |  | 养护质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每周 | 每月 | 每季 | 每年 |  |
| 草 坪 类 | 草坪修剪 |  | 1 |  |  | 草坪平整美观，草高保持3-5cm。 |
|  | 草边修剪 |  | 1 |  |  | 边缘交界处清晰平滑，无界线分明，无过长现象。 |
|  | 草屑清理 |  | 1 |  |  | 及时清理到甲方指定的垃圾中转站，工完场清。 |
|  | 草坪杂草清理 |  | 1 |  |  | 无明显阔叶杂草，草坪纯净率达95%以上。 |
|  | 草坪施肥 |  |  | 1 |  | 每季一次，草坪碧绿期达350天以上。 |
|  | 草坪浇水 | 7 |  |  |  | 2天浇水一次，使草坪保持适量水分，无萎蔫情况；关注天气预报，节约用水。 |
|  | 草坪病虫害的防治 | 1 |  |  |  | 每周检查一次，发现病虫害及时处理;病虫防治率达95%以上。 |
|  | 草坪黄土裸露 | 1 |  |  |  | 每周检查一次，及时处理黄土裸露，保持草坪覆盖率达98%以上。 |
|  | 草坪绿化带垃圾清理 | 7 |  |  |  | 每天配合清洁清扫两次，无垃圾、落叶、杂物，保洁率达95%。 |
| 乔 木 类 | 修剪 |  |  | 1 |  | 无徒长枝、枯枝、烂头、过密枝、无腐枝。 |
|  | 乔木松土 |  |  | 2 |  | 乔木基部土壤疏松、平整、无青苔、无板结。 |
|  | 乔木施肥 |  |  |  | 2 | 土面不露肥、无缺肥情况。 |
|  | 乔木杂草 |  | 1 |  |  | 无明显杂草、无30cm长萌蘖枝。 |
|  | 病虫害的防治 |  | 1 |  |  | 无明显病虫枝、病虫害防治率达95%以上；但因白蚁、林业检疫性病虫害除外。 |
|  | 浇水 | 7 |  |  |  | 保持乔木正常生长需要，无缺水情况。 |
| 灌 木 类 | 修剪 |  | 1 |  |  | 合乎修剪规律、造型植物轮廓清晰、平直整齐、棱角分明、无严重枯枝黄叶；新生枝条不超过10cm；开花植物适时开花。 |
|  | 松土 |  |  | 2 |  | 一个半月松土一次，保持土壤疏松、无青台、无杂草、无杂物。 |
|  | 施肥 |  |  | 1 |  | 生长良好、不缺肥、不徒长。 |
|  | 病虫害防治 |  | 1 |  |  | 见虫即打，无明显病虫枝，防治率达95%以上（但因白蚁、林业检疫性病虫害除外）。 |
| 绿 篱 、 绿 墙 | 修剪 |  | 1 |  |  | 轮廓清楚、表面平直、侧面垂直、无明显缺漏剪、无崩口、无枯枝、脚部整齐。 |
|  | 施肥 |  |  | 1 |  | 养分适量、无缺肥、不徒长。 |
|  | 松土 |  |  | 2 |  | 绿篱边缘整洁、土壤疏松。 |
|  | 浇水 | 7 |  |  |  | 保持正常生长需要，无缺水情况。 |
|  | 病虫害防治 |  | 1 |  |  | 见虫即打，无明显病虫枝，防治率达95%以上； |
| 花坛 地被植物 | 修剪 |  | 1 |  |  | 坛边整洁美观、无明显残花、修剪合理、层次分明，富有立体感； |
|  | 施肥 |  |  | 1 |  | 养分适量、无缺肥、不徒长； |
|  | 浇水 | 2 |  |  |  | 保持正常生长需要，无缺水情况； |
|  | 松土 |  |  | 2 |  | 绿篱边缘整洁、土壤疏松； |
|  | 病虫害防治 |  | 1 |  |  | 见虫即打，无明显病虫枝，防治率达95%以上； |

4、安全生产要求

4.1园林绿化养护单位要制定完善的养护技术方案，建有工种齐全和固定的养护队伍，绿化养护技术措施完善，管理到位、得当，植物修剪科学合理，大道黄土不露天，绿地总体景观好。

4.2园林机械的操作人员，必须在上岗前接受必要的岗前培训。凡需持证上岗的，必须取得相应的上岗证，并应严格按照操作规程作业。园林机械作业前，应对施工现场进行围合及标示。

4.3在城市主次干道上作业时，宜选择非交通繁忙时段进行。作业人员着装必须统一，必须佩带具有反光标志的背心，并在距离作业点正、反方向分别不少于80m和150m的地方设置反光警示牌及其他警示标志。

4.4截除较大的树枝、藤蔓或砍伐清除枯死的树枝时，应预先制定施工方案和应急预案，采取必要的安全措施。

4.5 所有园林机械的操作必须严格按照《园林机械安全操作规范》操作。

4.6定期对承包范围内的大型乔木进行巡检，包括及时巡查、发现和及时消除各类安全隐患，精心看护绿地及各类绿地设施，做好防风、防火、防汛、防寒、防旱等自然灾害工作，对灾害引起的损坏应及时清理修复。管养承包期间出现因植物及园林设施管理不善致人损害等事件造成第三人身、财产损害的，由乙方承担由此产生的一切法律责任和经济损失。

4.7 作业人员工作服(冬、夏)、手套、反光衣、雨衣、雨鞋、遮阳帽、清洁用品和交通警示器具等劳动保护工具、材料配备齐全，整洁完好，保证作业期间的正常使用需求。进行养护作业的人员必须穿着统一的工作服、反光衣，佩戴工作证，不得穿便装，安全文明作业。进行树木修剪作业时，工作人员均应戴安全帽，操作机械和其它工具的人员必须配备安全防护用具。

4.8 机械须带电操作必须有专业电工在场操作。

4.9中标人应对派驻采购人现场的员工进行安全生产教育、风险防范及消防安全培训，严格遵守安全生产、消防法规。合同期间中标人员工发生的任何安全事故均由中标人承担。

4.10.中标人应与派驻该项目的员工签订劳动合同，承担员工工资、劳保福利、员工食宿等一切费用，并为员工购买社会保险及人身意外保险。

4.11中标人须通过合法、正规途径购买绿化所需的消杀药品，并确保符合国家相关药品管理要求。

4.12中标人在作业过程中，应做好对药品的安全管理及安全使用。

4.13中标人所使用的农药和各种可燃性物资，应存放在固定区域并按照甲方危险品的管理要求执行，并自行承担全部管理责任。相关管理要求包括但不限于：

4.14.专人上锁管理、专门地方存放、分区\分架放置且严禁混放。

4.15.建立MSDS表（或物品本身安全标签）并确保清晰。

4.16.存放危险品的空间应设立醒目的警示标识（禁烟/明火、危险品等），且在门上也应设置警示标识。

4.17.危险品相关安全卫生资料向中标人员工公开，并培训员工识别安全标签、了解安全技术说明书、掌握必要的应急处理方法和自救措施等。

4.18.存放危险品的空间须具备良好的通风效果，并采用防爆灯照明装置

5、应急作业要求

5.1自然灾害应急处理

5.1.1 在台风、暴雨、龙卷风、山泥倾泻等恶劣天气来临前，乙方必须全面检查护树支架等设施的牢固情况，采取梳枝、培土等有效措施加固抗灾性较差的树种树木。建立应急机动队伍（至少45人组成），对因恶劣天气产生的树木倒伏、断枝占道等情况马上进行应急处理。恶劣天气过后必须尽快做好断枝清理、倒伏扶正、绿地积水疏导、缺株补植、护坡塌方修复等善后工作，排除对道路车辆和行人以及景观造成的影响。

5.1.2 在台风、暴雨、龙卷风、山泥倾泻等恶劣天气期间，乙方必须安排专人（不少于5人）在养护区域内24小时巡查，并建立应急机动队伍（至少10人组成）。发现紧急情况或接到甲方通知（包括口头、电话、微信通知、函等各种形式）的，必须在60分钟内（主干道30分钟内）赶到现场处理，应于12小时内或根据实际设定的实践完成现场清理和恢复原状的工作，并在当天以书面形式向甲方报告处理情况；未能要求及时完成清理、恢复原状工作的，甲方有权对乙方作出处罚，每发现一处扣500元。

5.2 检查活动应急处理

遇重大外事活动、庆祝活动及各项检查（如迎接全国文明活动检查等），乙方必须做好绿化卫生清洁、杂草清理和树木扶正、绿地及附属设施修复（补苗）等，并按甲方要求配合迎检工作。承诺在创文、创卫期间增配足够的人员、设备，制定应急迎检管理制度，成立应急迎检队伍，保障达到或高于项目服务质量相关标准。

5.3 交通事故破坏绿化应急处理

遇涉及绿化的重大交通事故等，乙方须在30分钟内赶到现场，协助处理疏导交通、拍照取证，协助交警工作，未能及时赶赴现场处理的，须及时取证报告甲方，不报告、不处理，经甲方发现查实，由乙方自行修复。

5.4 其他

乙方须按甲方要求在规定时间内完成绿化砍伐、修剪、迁移或修复任务；对养护地段范围内一般因非养护原因造成的绿化及其设施的损坏，乙方必须及时报告，不报告、不处理，经甲方发现查实，由乙方自行修复。

接到群众投诉后，要优先处理投诉 ，并在三日内处理完毕，以图片形式回复，若不能及时处理的，必须附上书面说明。监督部门发出整改通知书后，中标人必须在2个工作日以书面形式回复整改反馈单，每年乙方累计收到整改通知书3次并不及时整改的，当年累记第三次不整改的当月评分不得高于75分(不含75分）。备注：乙方施肥、喷药前应提前三天通知甲方到现场监督，该次施肥或喷药的购置肥料或购置药发票应交给甲方备案，购置肥料或购置农药发票反映的肥料用量及药物量作为评定乙方有否按约定履行施肥及喷药义务的依据。

三、人员及设备要求

1、企业要求

养护企业应具有从事绿化管养的固定员工，并根据劳动法具备相应的社会保障；公司必须有详细的管理规章制度。每月提交企业安全生产月度报告、安全生产活动资料。

2、人员配置及要求

2.1绿地养护人员配备最低要求：一级养护不少于6人，一线岗位工人（不含管理人员、车辆驾驶员、后勤厨房人员等）人数为项目服务总人数的 75%以上。

2.2 定岗定员要求：要求一线岗位人员（不含管理人员）必须占总人数的 75%以上。其中一线绿地岗位人员最少按一级养护不少于4人，负责保洁巡查及其它绿地养护基础工作；其它岗位人员可以小组形式开展各项养护工作，也可定岗到绿地按任务开展养护工作。定岗定员必须覆盖到所有养护任务类型。要求将人员信息表（包括姓名、姓别、年龄、籍贯、学历、职称、身份证号、职务、具体工作岗位、相片、电话号码等）和上岗情况报管理单位备案。

2.3人员备案要求：养护企业在接管项目后两周内以及每年初首月内将人员资料报管理单位备案。备案资料包括： 人员管理规定、人员信息表、技术人员资质证明、社保记录、变更记录。

监管部门组织的养护工作会议，须有养护企业的法人或项目负责人参加，日常工作例会须有项目负责人或技术主管参加，监管部门还将不定期约谈养护企业法人代表，养护企业法人代表必须三个工作日内应约到场。

2.4硬件要求：在范围内配置有固定办公场所和生活基地，保证应急人员及时到时到岗。其中固定办公场所不得小于80㎡。养护企业必须自行解决员工的生活基地，承诺必须保证人员的基本生活需要，基地就近分设，生活基地必须满足人员生活需求S≥500㎡，保证基地洁净、卫生、安全，车辆、机械、设备、农药必须集中管理，符合东莞市的有关规定和要求。

2.5  中标人须指定现场负责人员，具体安排及全面督导日常养护工作，并积极处理甲方客户投诉、保持与甲方环境负责人的日常联系，以便于工作配合与协调

2.6  中标人每月至少一次指派分管领导到甲方项目检查绿化养护情况，对巡查结果进行记录，并积极征询甲方人员意见、加强沟通，不断提高服务品质。

2.7  中标人每月必须严格按照月度绿化消杀计划进行消杀；对因现场顾客要求及其他原因，而致使计划没能完成的，应安排人员、时间及时完成。

2.8  中标人负责防台风/暴雪措施的制定，如准备竹竿、包扎带等材料，在台风、暴雨雪前加固树木，在台风和雨、雪后及时做好受影响树木的修剪、扶正等工作，以及因自然灾害引发的其他抢险和灾后恢复工作。其中，乔木须在 两天内予以扶正。

2.9中标人应对派驻甲方现场的员工进行安全生产教育、风险防范及消防安全培训，严格遵守安全生产、消防法规。合同期间乙方员工发生的任何安全事故均由乙方承担。

2.10中标人应与派驻该项目的员工签订劳动合同，承担员工工资、劳保福利、员工食宿等一切费用，并为员工购买社会保险及人身意外保险。

3、物资设备要求

3.1保证应急物资及时到位，不耽误种植、不影响市容市貌。养护企业按现状接管中标地段，进场后两个月之内按绿化养护要求自行完成承包地段内存在问题（如缺株、人为破坏、设施缺损等）的治理，并防止新的人为破坏的产生。

3.2绿化养护需要的车辆机械设备配备要求：有满足在该绿地管养的疏草机、草坪修剪机、绿篱修剪机、油锯、割灌机、高枝剪、油锯机、汽油吹风机、高空作业车等。

| 序号 | 设备/工具名称 | 规格型号（台） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏草机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 汽油吹风机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 修边机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 剪草机 | 台 | 1 | / |
| 5 | 割灌机 | 台 | 1 | / |
| 6 | 绿篱机 | 台 | 1 | / |
| 7 | 油锯 | 台 | 1 | / |
| 8 | 打药机 | 台 | 1 | / |
| 9 | 斗车 | 部 | 2 | / |
| 10 | 小枝剪 | 把 | 2 | / |
| 11 | 大枝剪 | 把 | 2 | / |
| 12 | 高枝剪 | 把 | 2 | / |
| 13 | 锄头 | 个 | 4 | / |
| 14 | 齿镐 | 个 | 4 | / |
| 15 | 花锄 | 个 | 4 | / |
| 16 | 喷水壶 | 个 | 4 | / |
| 17 | 3米人字梯 | 个 | 2 | / |
| 18 | 安全绳 | 条 | 1 | / |

投标人还必须配备其他绿化养护过程中需要的工具，如草剪、铁锹、钳子、锄头、垃圾袋等。

四、其他要求

1.养护范围变更约定

1.1因规划、管理、环境美化升级或其他原因而出现养护面积调整，乙方必须同意按照实际养护量结算，并以补充协议约定为准。乙方养护范围因建设需要遇到其他政府单位施工的，必须及时提出扣除养护面积，避免造成不必要争议。如遇到因升级改造未及时扣除的养护面积，多支付的养护费用必须在接到甲方书面通知后的15个工作日内无条件返还。

1.2 养护范围内的绿化升级改造、更换品种等零星工程，原则上由乙方负责实施，甲方支付由此增加的服务费给乙方，但甲方另行安排由其他单位实施的，乙方不得反对。

1.3 中标范围内新增的绿地，原则上可以由投标人进行养护，甲方按照其中标单价及新增的养护面积增加养护服务费，但甲方另行安排由其他单位养护的，乙方不得反对。

1.4因开发区建设需要，需临时迁移养护范围内的绿化或绿化设施的，乙方须按甲方要求进行迁移（迁出及迁回）。

2.安全生产

2.1乙方负责本项目的安全教育工作，并对其工作期间的一切安全负全责。

2.2乙方须遵守相关环保法律法规，采取一切合理的措施保护现场内外的环境，避免由于自身原因造成污染或人员、财产损害损失，并保证一旦发生上述情况，甲方免于承担责任。

2.3乙方须遵守绿化养护行业的相关安全生产管理规定，严格按安全生产标准组织实施，采取必要安全防护措施，消除事故隐患，并接受甲方的监督检查。

3.养护资料要求

3.1乙方需每个月提供安全生产报告和安全生产会议或培训资料，建立安全生产台账制度。

3.2 乙方需在进场前提前提交养护方案，并按照养护方案细化养护计划。

3.3 乙方需按照要求报备周计划，月计划供甲方考核，并做好养护日志台账，相关养护照片需以水印相机保存并装订成册提交至甲方备案。

五、合同的解除与终止

5.1、按绿化养护监管制度、绿化养护监督考核办法，年度累计月评分不足75分达三次的，甲方可以单方面终止合同，乙方应按照合同总价的 30 %承担违约责任，造成甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

5.2、乙方员工之间发生冲突的，每发生一单甲方将扣除乙方当月10%的承包款；乙方员工与任何第三方（包括业主）发生冲突的，每发生一单甲方将扣除乙方当月50%的承包款，如造成第三方人身伤害被判定轻伤以上级别的，除全额扣除当月承包款外，乙方还须承担由此给甲方及第三方所造成损失的赔偿责任，同时，甲方有权要求乙方撤换该员工或随时单方面解除合同。

5.3、如乙方一线岗位工人（不含管理人员、车辆驾驶员、后勤厨房人员等）年度累计三个月不足本合同约定人数的 75 %，甲方将全额扣除当月承包费用，并有权即时解除本合同。

5.10、若绿化的成活率在95%以下的（不含95%），乙方应选用同种植物进行补种，确保成活率在95%以上。若乙方未及时补种，甲方有权委托第三方进行修复，修复的所有费用全部由乙方承担（从乙方的承包款中直接扣除）。

六、双方权利义务

（一）甲方权利义务：

1、代表和维护产权人、使用人的合法权益；

2、审定乙方拟定的城市综合管理服务制度；

3、检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况；

4、负责核准由乙方提出的服务方案和时间；

5、对乙方服务质量实行本项目考核评分标准；

6、招标文件、乙方投标文件约定的甲方其余权利义务；

7、免费提供绿化及消杀所需水电，必要时提供适当地点供乙方放置工具及员工工作期间休息之用，若对上述场所进行改造或翻新，费用由乙方自理。

8、监督、指导绿化作业及消杀现场安全作业，对乙方不规范作业行为予以即时纠正。

9、有权对乙方的绿化养护工作提出合理化建议并负责派人监督乙方绿化养护服务质量，发现问题及时通知乙方。对乙方合理之工作协助、要求及建议，甲方应予全力支持。

10如遇特殊绿化养护需求时，需提前通知乙方安排人员进行绿化养护工作，乙方应予及时协助。

11甲方负责根据小区的情况，指定一名或以上的监控人员对乙方的服务过程及服务质量进行监控。对不安全、不规范的行为予以制止、纠正。

12、因甲方原因造成苗木死亡后所需的苗木或者对景观进行改造所需的苗木，甲方拥有自主采购权或是在同等条件下优先采购乙方的苗木。

13、为确保乙方人员的合法权益，避免乙方与员工间劳资纠纷对甲方产生影响，乙方应及时与员工结算薪资。经甲方确认，在乙方与员工薪资结算完毕后，甲方向乙方支付最后一个月度的承包费。否则，甲方将予以扣除并作为对其员工的补偿款项

（二）乙方权利义务

1、乙方须指定现场负责人员，具体安排及全面督导日常养护工作，并积极处理甲方客户投诉、保持与甲方环境负责人的日常联系，以便于工作配合与协调。

2、乙方每月至少一次指派分管领导到甲方项目检查绿化养护情况，对巡查结果进行记录，并积极征询甲方人员意见、加强沟通，不断提高服务品质。

3、乙方每月必须严格按照月度绿化消杀计划进行消杀；对因现场顾客要求及其他原因，而致使计划没能完成的，应安排人员、时间及时完成。

4、乙方负责防台风/暴雪措施的制定，如准备竹竿、包扎带等材料，在台风、暴雨雪前加固树木，在台风和雨、雪后及时做好受影响树木的修剪、扶正等工作，以及因自然灾害引发的其他抢险和灾后恢复工作。其中，乔木须在 两天内予以扶正。

5、每月28日前，向甲方提交下月的员工轮休表。员工因事休假、有特殊原因需调休或临时请假时，需提前一天知会甲方环境管理负责人并经得同意。否则，将按缺岗处理。

6、未经甲方许可，乙方员工不得擅自为甲方小区住户提供绿化养护服务；不得介绍他人为甲方客户提供绿化养护服务；不得有拾荒等其他未经允许的行为。因乙方或乙方工作人员私自为顾客提供服务造成的任何损失全部由乙方承担。

7、乙方现场工作人员有责任向甲方反映公共设施、设备的完好状况，制止在绿化带上的不文明行为。如发现安全隐患及可疑人员时，应及时通知甲方工作人员，配合甲方做好安全防范工作。

七、付款

1)合同生效后从下个月起每月20日前，甲方按实际工作量向乙方支付第一个月的服务费，以此类推。（每月服务费须经甲方现场考核评分（详见附件），根据评分结果是否须扣除违约金的情形确定实际应付款数额后支付；付款前乙方应出具与实际应付款数额相符的发票，否则造成不能按时付款的责任由乙方自行承担）。

2)乙方必须确保严格按照《劳动法》发放工人工资，确保工人工资足额发放到位。

3)在合同期内，如市人力资源和社会保障部门对我市最低工资标准进行上调，乙方需严格执行，自行按照需求调整工人工资，该增加部分费用由乙方承担。

4)合同价款的确定：中标单价*经乙方与甲方（或第三方测量单位）、三方现场核实的实际面积数量*服务年限。

八、不可抗力

1、 不可抗力的认定标准：

（1）7级以上的地震；

（2）10级以上持续3天的台风；

（3） 300mm以上的持续48小时的大雨、暴雨；

（4）50年以上未发生过、持续5天的高温天气；

（5）自然原因发生的火灾；

（6）国家相关法规；

（7）其它不可抗力原因。

2、管理范围内因不可抗力受到损害的，乙方应在   小时内或甲方根据实际情况设定的时间内，完成现场清理工作；

3、因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：

（1）双方人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；

（2）乙方机械设备及财产损失，由乙方承担；

（3）停工期间，乙方应甲方要求留在场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由乙方承担；

（4）现场所需清理、修复费用，由乙方承担；

九、违约责任

1、甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同；造成乙方经济损失的，甲方应给予乙方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

2、乙方违反本合同要求的规定，未能达到约定的管理目标，使用人投诉多或出现重大管理失误，甲方有权要求终止合同；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

3、合同期内，如甲方证实乙方派驻人员有旷工、擅离职守或未经甲方书面许可擅自撤场，甲方将按照￥ 200  元/人/次的标准从乙方当月承包费中扣除。

4、乙方保证现场主管（或负责人）流动更换频率不高于  1 人/年，每超出1人次扣除乙方当月承包服务费用的 30 %（甲方要求更换的除外）。

5、本合同的法律依据为中华人民共和国有关法律、法规和规章。

十、附   则

1、本合同之所有附件及本项目招投标文件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效率，合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或互相矛盾之处,以时间在后的文件为准。

2、自本合同生效之日起     天内，根据甲方管理要求事项，办理完交接验收手续。

双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3、双方约定的养护、管理服务评分及罚则按招标文件本项目考核评分标准执行。

4、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

5、本合同在履行中如发生争议，应通过双方友好协商解决。如果协商开始后六十(60)天还不能解决，争端应提交项目所在地人民法院。

6、本合同      式      份，均具有同等法律效力。甲方执    份，乙方执    份，自甲乙双方签字、乙方履约保证金提交之日起生效。合同期满本合同自然终止。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表(签字)：                   法定代表(签字)：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

传真：					    		 传真：

开户银行：	                        开户银行：

账号：                              账号：

签约时间：

签约地点：

备注： 1．本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件“用户需求书”中的要求和乙方的投标文件中的相应内容；

2．合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

3.实际签订合同以中标后甲方提供的样板为准，中标人应服从，并配合签订合同。

附件一

阳光合作协议

甲方（采购方全称）：东莞市莞城建筑工程有限公司

乙方（供应方全称）：

甲乙双方于      年    月    日签署了                         合同（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

- 甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

- 乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞市莞城建筑工程有限公司办公室）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三人核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室

东实集团举报邮箱：dgsyjjjc@163.com

东实集团举报电话：0769-28822305（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路东莞市机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室收，邮编523000。

- 其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式陆份，甲方肆份，乙方贰份, 具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（公章）：					          乙方（公章）：

法定代表人（授权代表）：				   法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月   日	          签约日期：   年   月   日

第五篇 投标文件格式

投  标  文 件

招标编号：

项目名称：

招标文件内容：     商务部分

招标人：

报价人：       （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日

- 附件1：          法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月         日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：             （盖公司法人公章）

日  期：      年     月     日

附件2：附营业执照及法人身份证复印件。

附件3：                授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月      日

代理人无转委托权。

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

附件4：附委托人身份证复印件。

附件5： 包含但不限于以下资料（复印加盖公章）

- 投标人的营业执照。

- 投标人的资质证书（如有）。

- 投标人的安全生产许可证。

- 附件6：

开标一览表（报价总表）

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小写： 大写： |  |

注明：

投标报价栏须用文字和数字两种方式表示的投标报价。投标报价大小写不一致，以大写为准。投标报价必须准确唯一且应包含完成本项目的所有费用。

投 标 人：                                       （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                           （签字或盖私章）

邮政编码：	 	    电话：	            	 传真：

日期：      年    月    日

（注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。）

### 附件7：分类报价明细表

项目名称：

项目编号：                       [货币单位：人民币元]

| 序号 | 分项内容 | 面积/数量 M2 | 单价 （元/（m2*年）） | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护 | 11410.7 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

注：	1.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

2.投标人应列明按“采购需求书”所提供服务的价格明细。

3.如投标人同时投两个标段，此表须对应不同标段分别进行编制。

附件8：其他资料（如有）

（1）企业实力的相关证明材料（不作强制性要求，由投标人自行编制，并附相关证明材料；联合体参加投标时，可根据本项目评标办法要求提交）；

（2）其他辅助说明资料。（如有，附相关证明资料复印件，格式自定）

备注：上述投标人提供的相关辅助说明材料，均须加盖企业法人公章；如以联合体形式投标的，由联合体牵头人加盖公司法人公章。