招  标  文  件

莞香名牌街项目-景观施工图设计

项目编号： ZBCG-2021-51

东莞市莞城建筑工程有限公司

2021年09月

第一部分 招标公告

至：投标人

东莞市莞城建筑工程有限公司就  莞香名牌街项目-景观施工图设计 进行公开招标现将有关事项说明如下：

一、项目名称：莞香名牌街项目-景观施工图设计

二、项目编号：      ZBCG-2021-51

三、工程地点：       东莞市

四、最高限价：本项目预算金额：¥330,900.00元。

五、项目概况：本项目为中心绿地公园配套设施提升项目，用地面积为27620平方米，建筑面积约为9300平方米。涉及原建筑物拆除、基础施工、钢结构、消防、高低压配电、装饰装修、外立面改造、市政给排水迁改、周边环境提升等工程。

六、项目需求：详见第三部分用户需求书。

七、计划开竣工日期：2021年09月16日至2021年10月10日，暂定25日历天，具体施工时间根据项目部施工进度安排。

八、招标文件的递交时间为：以密封形式于 2021 年 09 月 15 日 11 时 00 分前递交，截止时间为 2021 年 09 月09 月 15 日 11时 00 前，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达招标方，逾期恕不接受。

九、注意事项：

1、投标人必须全面响应招标文件要求，投标人任何附加条件招标人一律不接受或视为废标。

2、中标单位严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：现行的施工规范要求。

十、招标文件获取：在莞建公司官网（http://www.dggcc.cn）招标采购公告获取。

十一、有关此次招标答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向招标人查询：

招标人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街 莞建公司5楼 会议室

联系人：杨小姐

邮政编码：511400

联系方式：18824349618

传真： 0769-39008835

第二部分 投标前须知

一、投标人要求：

1、投标单位需具备资质：风景园林工程设计专项乙级或以上资质。

二、踏勘现场：

该项目需进行踏勘现场，请投标人于不少于投标截止日期两个日历天之前联系招标人到实地踏勘考察并领取现场踏勘证明。结合施工现场的实际情况进行施工组织设计,如因投标人未到现场踏勘，则取消该投标人投标资格。

三、合同签订时间：由中标人收到中标通知书后（30天内），与招标人签订合同。

四、本项目设计费明细

1、本项目施工图设计费：根据国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费管理规定》计价格[2002]10号文建筑工程施工图设计工作量比例占工程设计的55%。工程建安费1700万元（限额设计）。

2、设计阶段：包括施工图设计及变更。

3、收费标准：根据国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费管理规定》计价格[2002]10号文

4、计费标准：基本设计收费＝工程设计收费基准价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数

工程设计费暂定计费额：1700万元

设计收费基价38.8 +（103.8-38.8）÷（3000-1000）×（1700-1000）= 61.55万元

专业调整系数：1；复杂调整系数：1；附加调整系数：1.15

5、基本设计费收费：61.55×1×1×1.15 =70.78万元

6、施工图设计费（本项目预算）：70.78*55%*85%=33.09万元（按8.5折计费）。

五、报价要求：

本项目采用总价包干的方式进行报价。报价不得超过本招标文件明确的项目预算。本合同设计费涵盖履行本项目合同所必须的所有费用。

六、工程付款方式：详见第五部分（合同文件）

七、招标文件份数：商务部分正本1份，副本1份，电子版本1份（U盘存储提交）。

八、定标方式：以最低价法（有效标中价格最低者中标）确定中标单位。

九、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的60天。

十、如需勘察现场请联系招标方项目负责人  罗亚运  13602550358

十一、废标规定：

（1）投标文件未密封和未按本招标文件要求装订的；

（2）未按招标文件规定提交投标担保的；（如有）

（3）未按投标文件要求编制、签字和盖章的；

（4）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（5）未按招标文件要求递交附件资料的

（6）投标文件中的投标报价高于投标最高限价；

（7）投标文件中“投标函”的投标总价与“工程量清单汇总表”中的含税工程造价报价不一致的；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明哪投标一个有效；

（9）投标文件没有对招标文件做出实质性响应；

（10）招标文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

（11）投标单位报价清单出现不平衡报价的，且不接受修正报价者；

（12）投标文件里有出现招标文件规定以外的标记；

（13）投标文件没按招标文件第三部分格式要求编写。（不可装订与该项目无相关的资料）

第三部分 用户需求书

一、	项目概况

1、项目名称：莞香名牌街项目-景观施工图设计

2、项目区位：广东省东莞市

3、项目位置及周围环境：东莞市会展北路与元美东路交叉口西100m ，东临东莞汇展国际大酒店，东莞市民中心，西南临绿地公园，用地西北角跨路为东莞市政府。

4、地块现状:现状单层临建，建筑面积约9300㎡，场地植被丰富，贴临绿地公园，景观资源优渥

二、项目定位

项目整体定位为低密度精品商业街区，建筑形式新颖独特，富有现代感，与周围建筑风格相协调，商业的定位为餐饮、零售，打造购物、娱乐、休闲一站式精品商业街。

三、规划指标

1、规划参数

1）规划用地面积：27620㎡

2）容积率：小于0.4

2、开发方向

1）意向功能用途组合：零售+餐饮

2）主力租户业态配置：餐饮、潮牌零售

3）面积指标：增建至室内面积约11000㎡，1000-2000㎡半室外连廊（预估）,

4）地上层数：2层

5）地下层数：无地下室

6）停车要求：允许地面停车

7）租售要求：全部自持出租

8）最多层数：3层

9）允许用途：文化展览、餐饮、零售

10）建筑层数及层高要求：2层，局部可根据方案设置3层，首层、二层层高不高于6m，三层不高于5.5m

四、景观施工图服务范围及具体内容

1.1 项目指定的景观设计范围内的施工图设计。园建、绿化、室外综合管网、需含室外水电安装、智能化工程、标识、小品取电点位布置，及与慢行系统接驳处红线区域内景观设计及设计变更等。

1.1.1 具体内容：

1.1.1.1	硬景设计，包括入口、地面、铺装材料和细部等；

1.1.1.2	园林建筑物、园路等；

1.1.1.3	小品、艺术品、长凳及垃圾桶等提供式样、尺寸和材质。

1.1.1.4	场地竖向设计和重点节点控制性标高；

1.1.1.5	植栽设计，其中包括所有的乔木、灌木设计，及种植放线。

场地内路线规划

自动灌溉系统

室外弱电系统

室外水电安装系统

慢行系统接驳处红线区域内景观处设计

原有景观拆除工程

1.1.1.6	我方工作不包括以下内容，但可以协助有关专业公司或有关设计院的工作：

	非景观建筑的建筑设计及室内设计；

	大型景观构筑物的结构设计；

	水利相关结构设计；

	模型制作；标识系统；

	自动灌溉系统设计提供点位图；

	室外弱电系统（包含背景音乐）提供点位图；

	光彩工程设计点位图及系统图；

	派驻工程管理人员长期（大于3天）驻守工地；,随时配合现场施工

注：大型景观构筑物包括1.5米以上挡土墙，尺寸大于333米的建筑体，拱门，桥梁（过车桥梁和大于3米跨度的过人桥梁），与建筑单体直接产生关系的构筑物，需要出计算书的景观设计构筑物、钢结构、假山等专业性非常强的构筑物。

2.6景观施工图阶段前期合图

2.6.1需要甲方提供的资料：

2.6.1.1市政雨水管网、市政电气平面、原始地形竖向图等与景观相关的最终工程相关资料。目的是通过合图检查市政相关地下管线与景观有无冲突，使图纸完整正确的表达市政管线现场场地的情况，为下一步的施工图制作提供正确的指导。

2.7景观施工图

2.7.1目标： 控制成本、适合当地工程做法、审核硬景、软景、水电及管综的相互冲突、对不同材料收边收口细节进行审核。

2.7.2提交成果：设计补充增加项的成果文件

2.7.2.1硬景施工图：

2.7.2.1.1硬景设计说明及图纸目录；

2.7.2.1.2总图；

2.7.2.1.3分区索引平面图；

2.7.2.1.4分区定位平面图；

2.7.2.1.5铺装平面图详图；

2.7.2.1.6分区竖向设计平面图及排水图；

2.7.2.1.7景观户外外摆、家具布置平面图；

2.7.2.1.8总平灯具布置图和系统图；

2.7.2.1.9主要场地节点景观剖面图；

2.7.2.1.10铺装详图；

2.7.2.1.11景观构筑物、水景详图等。

2.7.2.1.12软景施工图：

2.7.2.1.13软景设计说明及图纸目录；

2.7.2.1.13植物布置总图；

2.7.2.1.分区乔木配置平面图；

2.7.2.1.14分区灌木、地被、草花配置平面图；

2.7.2.1.15苗木表。

2.7.2.1.16景观给排水施工图：

2.7.2.1.17景观给排水设计说明及图纸目录；

2.7.2.1.18景观给排水设计系统图；

2.7.2.1.19景观给排水平面布置图；

2.7.2.1.20景观给排水节点安装详图；

2.7.2.1.21水景设备安装详图；

2.7.2.1.22给排水设备材料统计表。

2.7.2.1.23景观电气施工图：

2.7.2.1.24电气设计说明及图纸目录；

2.7.2.1.25景观电气总平面图；

2.7.2.1.26景观供配电系统图；

2.7.2.1.27景观电气节点安装详图（配电箱、灯具）；

2.7.2.1.28景观电气设备材料统计表。

2.8各专业施工现场配合

2.8.1在全程设计--施工过程中，将对总体的设计效果进行把控。根据甲乙双方共同选择确定的不同关键节点进行现场服务并形成书面文件供贵司参考后续整改工作，其余不在服务阶段的关键节点由贵司每周定点拍摄照片供我司相关工种进行效果检查，并提出书面整改意见。在施工过程中及时发现问题，确保设计意图完全实施，对设计效果进行总体把控。

第四部分 投标文件（格式）

投  标  文 件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：     商务部分

招标人：

投标人：       （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日

- 附件1：

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月         日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：             （盖公司法人公章）

日  期：      年     月     日

附件2：附营业执照及法人身份证复印件。

附件3：                授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自      年     月      日至      年     月      日

代理人无转委托权。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：               （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

附件4：附委托人身份证复印件。

- 附件5：

- 投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目招标编号为  {招标编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标人须知、合同条款、招标图纸、工程建设标准和工程量清单、补充通知及其他有关文件后，我方愿以大写：人民币   亿   仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元   角   分  ，小写： {小写金额}{小数点后两位数}   作为该工程的投标报价（包含增值税专用发票、定额工日工资、安全防护、文明施工费，施工升降机安全监控管理系统费，赶工措施费及额外增加的赶工措施费等），按上述招标图纸、合同条款、工程建设标准、工程量清单及补充通知的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括补充通知及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按工程施工合同中规定的工期    日历天内完成并移交全部工程。

4、报价要求：

本项目采用总价包干的方式进行报价。报价不得超过本招标文件明确的项目预算。本合同设计费涵盖履行本项目合同所必须的所有费用。

5、我方承诺在投标文件中所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知中投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                       （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                           （签字或盖私章）

邮政编码：	 	    电话：	            	 传真：

日期：      年    月    日

（注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。）

附件6：报价一览表

单位：元/（人民币）

| 项目编号 | 项目名称 | 总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBCG-2021-51 | 莞香名牌街项目-景观施工图设计 | 含税报价： 小写： 大写： |  |
|  |  | 不含税报价： 小写： 大写： |  |
|  |  | 税金报价（ % ）： 小写： 大写： |  |

注：

- 总报价栏须用文字和数字两种方式表示的总价，报价保留小数点后两位。

2、含税价=不含税价*（1+适用税率）。

3、如报价出现前后不一致，修正错误的原则如下：

3.1报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2当不含税报价和税金之和与含税报价不一致时，以含税总价为准，并修正不含税报价。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：      年     月      日

附件7： 包含但不限于以下资料（复印加盖公章）

- 投标人的营业执照。

- 投标人的资质证书。

- 投标人的安全生产许可证。

- 投标人的基本开户许可证。

附件8：其他资料（如有）

（1）企业实力的相关证明材料（不作强制性要求，由投标人自行编制，并附相关证明材料；联合体参加投标时，可根据本项目评标办法要求提交）；

（2）其他辅助说明资料。（如有，附相关证明资料复印件，格式自定）

备注：上述投标人提供的相关辅助说明材料，均须加盖企业法人公章；如以联合体形式投标的，由联合体牵头人加盖公司法人公章。

第五部分 合同文件（格式）

- 合同

- 合同编号：

工 程 名 称：

工 程 地 点：               东莞市

发   包  人：      东莞市莞城建筑工程有限公司

设   计  人：

- 签 订 日 期：            年    月    日

发包人(甲方)：  东莞市莞城建筑工程有限公司

设计人(乙方)：

甲方委托乙方承担                                         ，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3项目设计委托书。

1.4建设工程批准文件。

第二条  设计依据

2.1 设计委托书。

2.2  甲方提供给乙方的设计要求及其它资料。

2.3  国家及地方相关的技术规范、规定与标准。

第三条  设计内容及要求

- 3.1  设计内容

- 3.1.1项目名称：

- 项目地点：         广东省东莞市

- 设计范围：用地红线范围内的景观绿化设计,其中规划面积：        ㎡，景观设计面积：       ㎡（暂定，最终面积以终版蓝图计算为准）。

3.2工作内容包括:   项目红线范围内的景观绿化设计部分  。
3.3限额设计：设计人应限额设计，把项目总造价控制在甲方概算范围内，如若设计方超过甲方概算需无条件在一定时间内修改图纸直至控制在概算范围内。在合同履行期间，甲方有权调整项目概算，设计方需按照甲方最终概算调整图纸。

3.4进度安排：

| 序号 | 设计阶段 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图设计 | 方案设计经甲方审核通过并乙方收到该阶段确认函之日起 20 个工作日内 | 不含甲方审图时间 |

3.5设计要求

3.5.1  设计工作包括:施工图设计及施工图阶段服务   。

3.5.2  各阶段设计图纸必须满足现行国家、行业及工程所在地的地方规范、规程、标准，当上述规范、规程、标准存在不一致时，约定采用的规范、规程、标准应按较高标准执行，除非当地相关部门另有规定。若超出国内规范、规程、标准，应进行技术论证。

3.5.3  所有图纸设计深度应满足国家有关设计图纸深度要求及编制施工图预算要求。

3.5.4                                    景观设计合同项目服务书

3.5.5  设计团队名单

- 第四条  甲方应向乙方提交的有关资料、文件及期限：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计委托书 | 1 | 方案前 | / |
| 2 | 建设工程立项批文 | 1 | 方案前 | 复印件 |
| 3 | 建设用地红线图点（电子数据） | 1 | 方案前 | 1:500或1:1000地形图 |
| 4 | 设计任务书 | 1 | 方案前 | / |
| 5 | 周围管网、环境、规划资料图 | 1 | 方案前 | / |
| 6 | 现状建筑设计资料 | 1 | 方案前 | / |
| 7 | 地质资料 | 1 | 扩初设计前 | / |

- 第五条 乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

- 以下所有设计文件及内容必须有项目总负责人及分项负责人签名，并盖章。

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文件 | 1 | 按进度安排 | / |
| 2 | 所有施工图，（含CAD矢量蓝图8份及电子文档1份） | 10 | 按进度安排 | 超出8份以外的图纸打印及晒图费用由甲方支付 |
| 3 | 变更设计 | 10 | 按进度安排 | 含一份电子版已备存档 |

第六条  设计费未含服务项目

6.1  本合同规定以外的图册及图纸数量。

6.2  本工程项目中涉及到建筑材料、设备的外地加工定货,甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

6.3  甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，需双方协商，另行计算并支付费用。

6.4  如甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

第七条  合同价款及付款方式

7.1  甲方以人民币形式支付给乙方设计费。乙方在合同过程中采用自身拥有的知识产权、专利技术或者高新技术产品（服务）的使用费，已经包含在合同价款内。

设计费总额：本项目含税固定合同总价款为¥         元（大写人民币      元），其中：增值税率为    %，税金金额¥    元，不含税合同总价款为¥        元。本合同设计费涵盖履行本项目合同所必须的所有成本费用。

7.2   设计费支付方式

| 付费次序 | 占总设计费合同价比例 | 累计付费额 （元） | 付款时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 支付至设计费合同价的30% | 按实 计算 | 设计人提交施工图成果且经甲方确认后，提交请款资料后15日历日内 |
| 第二次付费 | 支付至设计费合同价的80% | 按实 计算 | 施工图审查备案通过且给甲方验收确认后，提交请款资料后15日历日内 |
| 第三次付费 | 支付至合同价款设计费结算金额的95% | 按实 计算 | 工程竣工验收合格后设计费结算完毕，提交请款资料后15日历日内 |
| 第四次付费 | 支付至设计费合同价的100% | 按实 计算 | 工程竣工验收合格后工程结算完毕，提交请款资料后15日历日内 |
| 备注 | 结算方式：银行转账；发包人每次付款前，乙方需提供等额6%增值税专用发票。否则发包人有权延迟或拒绝付款，且不免除设计人在本合同下应尽的义务。同时发包人不承担延迟或拒绝付款的违约责任。设计人不得因此终止其设计工作。 |  |  |

7.3  因甲方原因而终止设计工作的，甲方应在终止后22个工作日内向乙方支付设计费用。

第八条  双方责任

8.1  甲方责任

8.1.1  甲方在项目设计过程中，应尊重乙方的设计，甲方对设计的意见，应向乙方以书面形式正式提出。

8.1.2  甲方应按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，如甲方提交上述资料及文件超过规定期限,乙方交付设计文件时间顺延。

8.1.3  在设计方案审批确定后，甲方变更设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需较大修改时（较大是占单个项目设计面积的20%以上），甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

8.1.4在未签合同前甲方已同意乙方为甲方所做的各项设计工作，应按收费标准，支付相应设计费。

8.1.5  甲方不得要求乙方违反国家、地方有关建筑法规、标准进行设计。设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由甲方负责解决。

8.1.6  甲方要求乙方在合同规定时间前交付设计资料及文件的，须征得乙方同意，且甲方应向乙方支付赶工费。

8.1.7  甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

8.1.8  甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活、及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

8.1.9  甲方对乙方提交的各阶段性设计成果应及时提出书面的审核意见并对阶段性成果予以确认；如甲方在10个工作日内未提出书面的审核意见，则默认为甲方已确认乙方提交的设计成果，对设计成果无修改意见。

8.1.10  本合同不包括园林建筑相关配套的室内设计、厨房工艺、幕墙、钢结构及喷泉等二次设计内容。景观设计内容不包含雕塑，浮雕、户外设施、钢结构等需要艺术家或专业厂家进行的二次设计内容。

- 8.2  乙方责任

8.2.1  乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计成果，并对其负责。且乙方需确保其设计成果不侵犯任何第三方的合法权益，如因侵权引起的责任和费用由乙方承担。

8.2.2  乙方按本合同第五条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及设计成果。每逾期交付一天，则需免收该阶段设计费的5‰作为逾期违约金。逾期交付超过5天的，甲方有权解除合同，乙方应支付本合同设计费总额20%的违约金给甲方。

8.2.3  乙方按合同规定时限交付设计资料及文件。乙方交付设计资料及文件后，按国家和地方规定送审相关设计图纸，并对审查结论负责，对不超出原定范围的内容做必要修改、调整与补充。乙方应在接到《审查意见书》后二十个工作日内将修改意见及相应的修改图纸或设计变更送施工图审查公司复审。

8.2.4  乙方在设计过程中对知悉甲方的商业秘密及甲方提交的产品图纸等技术经济资料应保密，不得向第三人泄露或转让。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

8.2.5  本合同中的专业设计内容如需由乙方委托有资质的设计单位设计，应提交专业设计单位资料给甲方，并经得甲方书面同意。

8.2.6  乙方负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题。

8.2.7  乙方应及时、积极配合工程施工过程中有关变更等资料的编制。

8.2.8  如甲方需要乙方到施工现场答疑时，乙方应及时派人到场解决问题。每项目乙方向甲方提供   三  次（每次不超过三个工作日）现场跟踪服务工作，超过  三  次（或一次超过三工作日）的，差旅住宿费及餐费由甲方支付。

第九条 违约责任

9.1  解约责任：合同生效后，甲方要求终止或解除合同（包括甲方上级或设计审批部门对设计文件不审批，导致方案没被最终定稿），乙方已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按本合同设计费用总额的一半支付；超过一半时，按本合同设计费用总额的100%支付。本合同项目停缓建或设计人交蓝图壹年后甲方仍未启动工程的（未投标或未施工），或者虽施工但工期超过预定竣工日期半年及以上的，甲方应按第七条支付，付至最终合同价的100%。

9.2  超时付款：甲方应按本合同第7.3条规定的金额和时间向乙方支付设计费，每逾期支付一天，按逾期未付款项的2‰支付逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延；逾期超过10天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。逾期超过60天以上时，乙方有权解除合同，甲方除应按合同约定进行付费外，还需向乙方支付合同总价20%的违约金。除非双方另有约定，累计逾期支付设计费的违约金总额不得超过本合同总价款的5%。

9.3  设计质量：乙方对由于乙方原因导致的设计文件出现遗漏或错误负责修改或补充，直至甲方审核确认。

9.4本合同项目停缓建或设计人交蓝图半年后甲方仍未启动工程的（未投标或未施工），甲方应按第七条支付，付至最终合同价的95%。若本项目在乙方提交施工图之日起二年内未完成施工的或已完成施工但未竣工验收的，甲方应按第七条支付，付至最终合同价的100%。

第十条 争议解决：

凡因执行本合同所发生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决。若协商不成，双方可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉

第十一条  送达条款：

11.1  双方可通过快递送达或电子邮件送达等方式发送文件，具体送达地址如下：

甲方的联系地址为：

收件人：                     联系电话：

甲方指定的收件电子邮箱为：-----------

乙方的联系地址为：

收件人：               联系电话：

乙方指定的收件电子邮箱为：

任何一方按以上联系地址邮寄快递或向以上电子邮箱发送邮件或向以上电话发送信息后，即视为已将文件送达给对方。

11.2  若任何一方变更联系地址、收件人或电子邮箱等，则变更方应及时书面通知另一方，否则，由此造成的后果由变更方承担。

第十二条  其他

- 12.1  附属文件：双方认可的来往传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等效力。本合同未尽适宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

12.2  本合同自甲乙双方签字盖章后生效。甲乙双方履行完成合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式柒份，甲方叁份，乙方肆份。

发包人名称：                      设计人名称：

（盖章）                          （盖章）

法定代表人：                     法定代表人：

住    所：                       住    所：

邮政编码：                       邮政编码：

电    话：                       电    话：

传    真：                       传    真：

开户名称：                       开户名称：

开户银行：                       开户银行：

银行帐号：                       银行帐号：

附件一

阳光合作协议

甲方（采购方全称）： 东莞市莞城建筑工程有限公司

乙方（供应方全称）：

甲乙双方于2021年   月  日签署了                   合同（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

一、	甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

二、	乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞市莞城建筑工程有限公司办公室）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三人核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被检察机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室

东实集团举报邮箱：dgsyjjjc@163.com

东实集团举报电话：0769-28822305（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路东莞市机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司纪检监察室收，邮编523000。

三、	其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式肆份，甲方持有贰份，乙方持贰份，具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（公章）：					       乙方（公章）：

法定代表人（授权代表）：				   法定代表人（授权代表）：

签约日期：    年  月  日	           签约日期：    年  月  日

附件二：            用户需求书

一、	项目概况

1、项目名称：莞香名牌街项目-景观施工图设计

2、项目区位：广东省东莞市

3、项目位置及周围环境：东莞市会展北路与元美东路交叉口西100m ，东临东莞汇展国际大酒店，东莞市民中心，西南临绿地公园，用地西北角跨路为东莞市政府。

4、地块现状:现状单层临建，建筑面积约9300㎡，场地植被丰富，贴临绿地公园，景观资源优渥

二、项目定位

项目整体定位为低密度精品商业街区，建筑形式新颖独特，富有现代感，与周围建筑风格相协调，商业的定位为餐饮、零售，打造购物、娱乐、休闲一站式精品商业街。

三、规划指标

1、规划参数

1）规划用地面积：27620㎡

2）容积率：小于0.4

2、开发方向

1）意向功能用途组合：零售+餐饮

2）主力租户业态配置：餐饮、潮牌零售

3）面积指标：增建至室内面积约11000㎡，1000-2000㎡半室外连廊（预估）,

4）地上层数：2层

5）地下层数：无地下室

6）停车要求：允许地面停车

7）租售要求：全部自持出租

8）最多层数：3层

9）允许用途：文化展览、餐饮、零售

10）建筑层数及层高要求：2层，局部可根据方案设置3层，首层、二层层高不高于6m，三层不高于5.5m

四、景观施工图服务范围及具体内容

1.1 项目指定的景观设计范围内的施工图设计。园建、绿化、室外综合管网、需含室外水电安装、智能化工程、标识、小品取电点位布置，及与慢行系统接驳处红线区域内景观设计及设计变更等。

1.1.1 具体内容：

1.1.1.1	硬景设计，包括入口、地面、铺装材料和细部等；

1.1.1.2	园林建筑物、园路等；

1.1.1.3	小品、艺术品、长凳及垃圾桶等提供式样、尺寸和材质。

1.1.1.4	场地竖向设计和重点节点控制性标高；

1.1.1.5	植栽设计，其中包括所有的乔木、灌木设计，及种植放线。

场地内路线规划

自动灌溉系统

室外弱电系统

室外水电安装系统

慢行系统接驳处红线区域内景观处设计

原有景观拆除工程

1.1.1.6	我方工作不包括以下内容，但可以协助有关专业公司或有关设计院的工作：

	非景观建筑的建筑设计及室内设计；

	大型景观构筑物的结构设计；

	水利相关结构设计；

	模型制作；标识系统；

	自动灌溉系统设计提供点位图；

	室外弱电系统（包含背景音乐）提供点位图；

	光彩工程设计点位图及系统图；

	派驻工程管理人员长期（大于3天）驻守工地；,随时配合现场施工

注：大型景观构筑物包括1.5米以上挡土墙，尺寸大于333米的建筑体，拱门，桥梁（过车桥梁和大于3米跨度的过人桥梁），与建筑单体直接产生关系的构筑物，需要出计算书的景观设计构筑物、钢结构、假山等专业性非常强的构筑物。

2.6景观施工图阶段前期合图

2.6.1需要甲方提供的资料：

2.6.1.1市政雨水管网、市政电气平面、原始地形竖向图等与景观相关的最终工程相关资料。目的是通过合图检查市政相关地下管线与景观有无冲突，使图纸完整正确的表达市政管线现场场地的情况，为下一步的施工图制作提供正确的指导。

2.7景观施工图

2.7.1目标： 控制成本、适合当地工程做法、审核硬景、软景、水电及管综的相互冲突、对不同材料收边收口细节进行审核。

2.7.2提交成果：设计补充增加项的成果文件

2.7.2.1硬景施工图：

2.7.2.1.1硬景设计说明及图纸目录；

2.7.2.1.2总图；

2.7.2.1.3分区索引平面图；

2.7.2.1.4分区定位平面图；

2.7.2.1.5铺装平面图详图；

2.7.2.1.6分区竖向设计平面图及排水图；

2.7.2.1.7景观户外外摆、家具布置平面图；

2.7.2.1.8总平灯具布置图和系统图；

2.7.2.1.9主要场地节点景观剖面图；

2.7.2.1.10铺装详图；

2.7.2.1.11景观构筑物、水景详图等。

2.7.2.1.12软景施工图：

2.7.2.1.13软景设计说明及图纸目录；

2.7.2.1.13植物布置总图；

2.7.2.1.分区乔木配置平面图；

2.7.2.1.14分区灌木、地被、草花配置平面图；

2.7.2.1.15苗木表。

2.7.2.1.16景观给排水施工图：

2.7.2.1.17景观给排水设计说明及图纸目录；

2.7.2.1.18景观给排水设计系统图；

2.7.2.1.19景观给排水平面布置图；

2.7.2.1.20景观给排水节点安装详图；

2.7.2.1.21水景设备安装详图；

2.7.2.1.22给排水设备材料统计表。

2.7.2.1.23景观电气施工图：

2.7.2.1.24电气设计说明及图纸目录；

2.7.2.1.25景观电气总平面图；

2.7.2.1.26景观供配电系统图；

2.7.2.1.27景观电气节点安装详图（配电箱、灯具）；

2.7.2.1.28景观电气设备材料统计表。

2.8各专业施工现场配合

2.8.1在全程设计--施工过程中，将对总体的设计效果进行把控。根据甲乙双方共同选择确定的不同关键节点进行现场服务并形成书面文件供贵司参考后续整改工作，其余不在服务阶段的关键节点由贵司每周定点拍摄照片供我司相关工种进行效果检查，并提出书面整改意见。在施工过程中及时发现问题，确保设计意图完全实施，对设计效果进行总体把控。