采购公告

至：投标人

东莞市莞城建筑工程有限公司就 广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-人防工程 进行 公开采购 现将有关事项说明如下：

一、项目名称：  广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-人防工程

二、项目编号：         ZBCG-2023- 36

三、工程地点：           东莞市寮步镇

四、本项目采购控制价为¥4877614.15元（含税9%），（大写）肆佰捌拾柒万柒仟陆佰壹拾肆元壹角伍分；参考《2021年东莞市房屋建筑和市政基础设施工程施工公开招标投标中标价情况分析》其他工程-其他下浮率，本项目采购限价下浮率为10.24 %，即采购限价（含税9%）为¥4378146.46元，（大写）肆佰叁拾柒万捌仟壹佰肆拾陆元肆角陆分。其中不含税工程价款为：（小写）¥4016648.13  元，（大写）肆佰零壹万陆仟陆佰肆拾捌元壹角叁分；增值税税率为9%，税金：（小写）¥361498.33 元，（大写）叁拾陆万壹仟肆佰玖拾捌元叁角叁分。投标人报价（含税）不得高于最高限价。

五、工程概况：广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目规划用地面积约23748.62平方米，总建筑面积约52584.59平方米。建设仓储物流，配套建设约1000个公共停车位等（具体建设规模及内容以批复方案为准）。

六、工程范围：

本工程所示人防分包工程全部工作，包括人防门制作安装及吊钩制作安装，人防给排水工程，人防电气工程，人防通风工程，人防标识标牌的制作安装，其他零星工程、安全文明施工、工程资料及报建验收等全部工作。具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。

按图完成人防工程的设备、阀门、管道、线缆、电气管槽的安装、调试，以及预留、预埋管、盒、孔洞，安装完孔洞堵补等，其中电缆、配电箱为甲供材料。具体主要包含以下内容：

1、人防门制作安装（含各型号防护密闭门、密闭门、防爆波活门），安装所需的临时支撑等措施，人防门吊钩制作安装。

2、人防地漏预埋、防爆地漏安装，人防给排水管及套管安装，人防给排水设备安装。

3、人防按钮（含防爆按钮）安装，人防电气配管、穿线、按钮预埋安装及套管制作安装，

4、人防通风管、风机及其它通风设备安装（含通风管、排风机、自动超压排气活门、过滤吸收器、油网滤尘器、测压装置、阀门等），通风机设备控制箱安装及控制箱至电机配管穿线，套管。

5、人防标识标牌的制作安装。

6、安全文明施工项目

包括不限于：红线范围内全部绿色施工安全防护相关维护，完成分包范围相关的安全文明施工。包括配备分包安全员、完成工程范围相关的临水、临电、安全警示标志牌、宣传标语、场容场貌维护、材料堆放整理、现场防火、工完场清、垃圾清运、施工相关的临时防护、安全防护用品、垂直运输防护、应急预案、非正常情况施工防护、施工扬尘污染防治等费用，现场保洁、安保、行政部门检查相关工作。具体详见附件。

7、项目资料：包括不限于质检及安检等资料的编制及报送、技术支持及相关方案编制、专家送审等、协助项目部对外业务管理协调等。本合同范围内工程完工后一个月内应提交一套符合市档案线上审查通过的资料，确保按时按质完成项目验收相关资料

- 承包方式：

包工、包设备材料（承包人提供的配电箱、电缆除外）、包小型机械设备（承包人提供的塔吊、施工电梯除外）、包小型机械设备操作用工、包施工用水电设备及相关费用、包保险费用、包税金、包工期、包质量、包安全生产、包现场文明施工、包治安、包验收、包签证、包结算、包风险、包与其他分包单位的配合等。

八、工期：计划开竣工日期：2023年05月 15 日至2023年12月31日，暂定231日历天，具体施工时间根据项目部施工进度安排。

九、投标文件的递交时间及开标地点：以密封形式于 2023 年05月10 日 14 时50分前递交，截止时间为 2023 年05月10 日 14 时50分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购方，逾期恕不接受。

开标地址：东莞市南城区城市风景街9栋5层莞建公司开标室（东莞市地震局旧址）。

十、注意事项：

1、投标人必须全面响应采购文件要求，投标人任何附加条件采购人一律不接受或视为废标。

2、中标人严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、质量要求：现行的施工规范要求。

十一、采购文件获取：东实集团官网（http://www.dgsy.com.cn）、莞建公司官网（http:/www.dggcc.cn）采购公告处获取。

十二、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：

采购人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街9栋5层莞建公司（东莞市地震局旧址）。

联系人：姚工                   邮政编码：511400

联系方式：132 6615 9477          传真： 0769-39009090

东莞市莞城建筑工程有限公司

2023年5月6日