采购公告

至：投标人

东莞市莞城建筑工程有限公司就 东莞市民服务中心三期—地坪漆工程进行公开采购 现将有关事项说明如下：

一、项目名称： 东莞市民服务中心三期-地坪漆工程

二、项目编号： ZBCG-2023-13

三、工程地点：东莞市南城街道簪花路与东莞大道北侧交汇处

四、本项目采购控制价为¥602,106.67元（含税9%），（大写）陆拾万零贰仟壹佰零陆元陆角柒分；本项目以控制价作为采购限价即为：¥602,106.67元（含税9%），（大写）陆拾万零贰仟壹佰零陆元陆角柒分。

其中不含税工程价款为：¥552,391.44（大写）伍拾伍万贰仟叁佰玖拾壹元肆角肆分；增值税税金为：¥49,715.23（大写）肆万玖仟柒佰壹拾伍元贰角叁分。

五、工程概况：本工程地上建筑2栋，其中地上4层，地下室一层。总建筑面积为56345平方米，地坪漆工程约10,400㎡。其中包括拟建停车位自流坪楼地面3638.74平方米，车道自流坪楼地面5343.02平方米，汽车坡道自流坪楼地面204.04平方米，设备房自流坪楼地面737.4平方米。

六、工程范围：

- 1、承包范围：东莞市民服务中心三期地坪漆工程全部工作，包地下室地坪漆的采购施工、安全文明施工、竣备交付验收等全部工作（详见采购清单）。具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，采购人修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过采购人主管部门验收合格。

- 具体承包范围包括：

- 1.1 施工工序内容：包括基层处理、地坪漆专用环氧底涂、地坪漆专用环氧砂浆层、地坪漆面涂层等工序，即完成地坪漆规定厚度及所有工序，包含完成所有工程内容所需的一切措施费；车位采用环氧平涂平涂效果、主通道采用环氧微珠磨砂效果，出入口坡道采用止滑效果。使用年限保证在5--8年以上，施工工程保修期为二年。

- 1.2 工程用料：本工程所有材料均由中标人负责提供，所需材料及规格、出产地等标准详见本合同技术要求，中标人提供的材料必须经甲方书面验收合格后方可投入使用。

- 1.3 安全文明施工项目：红线范围内全部绿色施工安全防护相关维护，完成分包范围相关的安全文明施工。包括配备分包安全员、完成工程范围相关的临水、临电、安全警示标志牌、宣传标语、场容场貌维护、材料堆放整理、现场防火、工完场清、垃圾清运（清运甲方指定地点）、施工相关的临时防护、安全防护用品、垂直运输防护、应急预案、非正常情况施工防护、施工扬尘污染防治等费用，现场行政部门检查相关工作。。

- 1.4 项目资料：包括不限于质检及安检等资料的编制及报送、技术支持及相关方案编制、专家送审等、协助项目部对外业务管理协调等。

- 1.5 品牌：采购人认可的国优品牌并且需符合设计要求。

- 2、其它：

- 资格前审（详见资格预审文件）

- 进度要求：进场前需根据合同工期（或采购人项目部下达的指令）提交施工进度计划，施工中需提交每周周计划，每日提交施工人员计划及作业部位，需根据采购人要求进行调整施工进度计划，并满足总体施工进度计划。

- 技术要求：（详见第二部分 用户需求书）

七、承包方式：

- 按图纸范围内包工、包辅材、包小型机械设备（承包人提供的设备除外）、包小型机械设备操作用工、包制安、包调试、包安全、包质量、包材料设备价格变化风险费、包施工用水电设备及相关费用、包保险费用、包税金、包工期、包质量、包安全生产、包现场文明施工、包配合甲方验收合格、包风险、包与其他分包单位的配合等。分包单位按施工图纸、规范、标准合理地进行配料和施工，严禁偷工减料和浪费材料，材料损耗率不应高于定额损耗率。

八、工期：计划开、竣工日期：2024年3月 20 日至2024年 4 月 19 日，暂定30  日历天，具体施工时间根据项目部施工进度安排。

九、投标文件的递交时间及开标地点：以密封形式于2024年 3 月 18 日 09 时40 分前递交，截止时间为2024年 3月 18 日 09 时40分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购人，逾期恕不接受。

开标地址：东莞市南城街道城市风景街9栋5层莞建公司开标室。

十、注意事项：

1、投标人必须全面响应采购文件要求，投标人任何附加条件采购人一律不接受或

视为废标。

2、中标单位严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：现行的施工规范要求。

十一、采购文件获取：莞建公司官网（http:/www.dggcc.cn）、东实集团官网（http://www.dgsy.com.cn）采购公告处获取。

十二、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：

采购人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街8栋莞建公司4楼招投标部。

联系人：麦工                   邮政编码：511400

联系方式：18807696638          传    真：0769-39009090

东莞市莞城建筑工程有限公司

2024年3月14日