采购公告

至：投标人

东莞市城市工程建设集团有限公司就     中山路历史文化街区改造项目太平路口东侧片区改造工程水生态工程    进行 公开采购 现将有关事项说明如下：

- 项目名称：  中山路历史文化街区改造项目太平路口东侧片区改造工程水生态工程

- 项目编号：  ZBCG-2025-114

三、工程地点：   东莞石龙

四、采购限价：本项目采购控制价为¥ 1,240,768.94  元（含税 9 %）,即采购限价为¥  1,240,768.94  元（含税 9 %），其中不含税工程价款为:(小写)¥ 1138320.13  元，(大写) 壹佰壹拾叁万捌仟叁佰贰拾元壹角叁分 ;税金:(小写)¥  102448.81  元，(大写) 壹拾万零贰仟肆佰肆拾捌元捌角壹分  。（投标人报价不得高于采购限价）

五、工程概况： 本项目属改造工程，占地面积 27477 平方米。项目主要对石龙镇太平路口东侧片区内城市公共空间进行地面铺装、照明灯具、栏杆、标识标牌、儿童及运动设施、建构筑物等进行更新升级，完善给排水系统，并对片区内的池塘水体进行活化整治，构筑亲水平台，实现城市环境的整体提升。

六、工程范围：

1、清杂工程：垃圾清理、鱼类、螺类等水生物清理及转移；

2、底质改良工程：底泥消毒、底泥活化、底质改良；

3、营养盐钝化固磷工程：营养盐生态钝化、改性膨润土固磷、船只2艘；

4、沉水植物构建工程：改良型四季常绿矮型苦草：

5、大型水生动物构建工程：生态黑鱼、生态黄颡鱼、生态鲢鱼、生态鳙鱼

6、底栖动物群落构建工程：三角帆蚌、铜锈环棱螺

7、微生物系统构建工程：调水菌投放、降解菌投放、抑藻菌投放

8、设备安装工程：漂浮式撇渣器、水质运维机、增氧曝气机

9、电气工程：配电控制箱、PVC阻燃电线管DN32、三芯电缆、防水电缆、五芯电缆、SC镀锌钢管DN50、四芯电缆；

10、其他：甲方负责提供临水临电接驳口，乙方自行安排接驳；机械设备、工具器具，乙方自行负责；

七、承包方式：

1、包人工、材料、机械、措施、运输装卸费（产地至加工厂、加工厂至工地、工地内的二次转运）、高温作业及高温津贴费、成品保护、施工水电费（水电费按合同结算价的0.5%扣除）、检测及试验费、模具设计制作费、样板小样制作费、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包报建、包工程验收合格及相关资料整理、包保修；

2、甲供材：   无

八、工期：计划开、竣工日期：  2025   年 05  月 05  日至  2025  年  06 月 04  日，工期  35  日历天，具体施工时间根据项目部施工进度安排。

九、投标文件的递交时间及开标地点：以密封形式于   2025   年 04  月  29   日  11  时 00  分前递交，截止时间为 2025  年 04 月 29 日 11  时 00  分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购人，逾期恕不接受。

开标地址：东莞市南城街道城市风景街8栋3层城工集团开标室。

十、注意事项：

1、投标人必须全面响应采购文件要求，投标人任何附加条件采购人一律不接受或视为废标。

2、中标人严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、质量要求：现行的施工规范要求。

4、本工程要求开具工人工资支付保函：（计划工期15天内完工的零星项目无需开具工人工资支付保函）。

专业分包单位需要提供合同总额3%的工人工资支付保函。

十一、采购文件获取：城工集团公司官网（http://www.dggcc.cn）。

十二、其他及特别内容说明：

参考品牌（同等或优于）：   /    ；进场需经采购人审核同意方可使用。

十三、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：

采购人：东莞市城市工程建设集团有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街8栋4层城工集团。

联系人：黄工                   邮政编码：523000

联系方式：15017133726                   传真：0769-39009090

东莞市城市工程建设集团有限公司

2025  年  04 月  23  日