路面工程机械租赁专业分包采购用户需求书

一、工程概况

施工范围：东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目-外环连接线工程范围内路面工程机械租赁。

施工内容：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面清扫机 |  | 台班 | 50.00 |
| 2 | 柴油路面铣刨机 | 1.宽度：2米 | 台班 | 30.00 |
| 3 | 轮胎式装载机 | 1.斗量：5m3 | 台班 | 50.00 |
| 4 | 沥青摊铺机 | 1.装载质量：15T | 台班 | 55.00 |
| 5 | 双钢轮振动压路机（10-14吨） | 1：10-14吨 | 台班 | 55.00 |
| 6 | 小双钢轮振动压路机 | 1.工作质量：15T | 台班 | 30.00 |
| 7 | 轮胎压路机 | 1.工作质量：26T | 台班 | 30.00 |
| 8 | 洒水车 | 1.容量8000（L） | 台班 | 30.00 |

备注：完整具体工程量和施工内容以招标清单和项目进场后现场交底和收方为准。

工期节点：单台机械租赁期限暂定为 171 日历日，具体进、退场时间根据项目部施工进度安排。

二、施工技术要求

1、施工管理要求：现场因施工要求需分段封闭、分段施工以及多专业交叉施工等情况，乙方需无条件配合甲方施工安排进行施工。根据现场施工进度和计划要求安排，甲方组织进行分段分区域场地移交。乙方正式签收接收场地后需及时组织进行施工，涉及到道路沥青施工需在施工前提交此段区域施工必要的临时围闭和交通疏导施工方案至甲方审核，甲方同步向相关主管单位报备，经同意后方可进行施工。现场施工时对有可能因施工导致对其他成品造成破坏的需进行有必要合理的保护措施（不限于道路两侧道牙、安装完成的井盖雨水篦子等），如后续施工过程中因乙方施工操作、管理不当等原因造成对其他成品造成破坏的一切责任损失由乙方承担。

2、施工质量标准： 按照设计图纸和合同要求内容进行施工，对施工过程中产生的建筑垃圾必须外运堆场地点必须报备至甲方同意且监管部门认可，同时乙方负责办理相关垃圾外运及堆放手续。进场施工前必须进行放线测量确认，如施工过程中发现现场实际情况与图纸、合同不符时及时通知甲方进行确认。

三、验收标准与罚则

1、验收依据：甲方确认的样板效果/现场样板段以及图纸要求。

2、不合格处理：施工不合格以及施工过程中意外造成其他无需拆除或已完工的区域或物品损坏的需24小时内返工，费用由乙方承担。（整改超出时限要求进行500元/次进行处罚）

四、安全文明施工要求

1、安全操作及人员管理：所有人员进场前完成安全培训及技术交底；特殊工种（挖机、起重机等设备操作人员）必须持有效证件，人证合一。机械操作人员必须身体健康，无妨碍安全操作的疾病（如心脏病、癫痫、色盲等）。严禁疲劳驾驶、酒后驾驶。现场机械设备作业及运输车辆工作必须严格遵守甲方安全管理要求，包括现场机械设备作业时必须配备专职人员进行旁站指挥，运输车辆工作时交通安全，过程中如因乙方违反安全驾驶、机械设备违规操作等原因产生的事故损失完全由乙方承担。

2、机械设备管理：本项目所有机械设备（摊铺机、装载机、压路机、运输车等）必须已在国家相关部门注册登记，拥有有效的行驶证/登记证（土方车）等相关证件。所有机械设备进场前必须提供相关‌设备生产许可证、出厂合格证和质保书，检验合格证明（如适用）。‌如果涉及特种设备（如某些大型起重设备），必须持有有效的《特种设备使用登记证》和定期检验合格报告，相关操作作业人员也必须持有特种设备操作证（如涉及）、驾驶证等相关证件。

机械设备必须按照制造商要求和相关规范（如《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33）进行定期、规范的维护保养，保持良好的运行状态。所有机械设备第一次进场时需提供近期（1个月内）的维护保养记录证明，后续在工程施工期间按照维护保养规定期限定期完成保养并及时提交维护保养记录证明直至设备完工退场。设备进入施工现场前，必须经过甲方（或监理单位）的严格检查，确保：

- 结构件无严重变形、裂纹或磨损超标。

- 发动机、液压系统、传动系统、制动系统、转向系统工作正常，无泄漏。

- 安全装置齐全有效：

- 挖掘机/装载机：喇叭、倒车报警器、灯光（尤其是夜间作业）、后视镜、安全带、驾驶室防护结构（FOPS/ROPS认证）等。

- 土方车：灯光、刹车系统（含驻车制动）、轮胎状况、反光标识、放大号牌、GPS定位系统、‌密闭覆盖装置（必须完好有效，能完全覆盖车厢，防止渣土撒漏）‌、车辆清洗装置。

3、文明施工管理：严格执行“工完场清”制度。施工垃圾、生活垃圾必须分类收集，及时清运至指定地点，严禁焚烧。当天拆除完的垃圾和物品必须当天及时清运，如因特殊原因导致无法及时清运时需向甲方报备经得甲方同意后现场做好环保覆盖及防护等措施。如有施工或运输过程中有土方、垃圾等散落施工区域外需安排工人及时清扫干净。

4、环境保护：所有机械、车辆进出场都必须冲洗干净，无泥土带出工地，防止道路污染。施工噪音控制严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523，合理安排作业时间，避免夜间（22:00-6:00）高噪音作业，确需施工需办理许可并公告。

5、消防管理：动火作业办理动火证，配备看火人和灭火器材。消防通道畅通，消防器材定期检查维护。

6、形象管理：机械设备应张贴必要的安全警示标识，人员着装统一（反光衣），佩戴安全帽。（安全帽、反光衣统一由甲方进行提供，最终合同结算时按实进行扣除此项费用）

7、工人实名制打卡管理：进场前组织所有工人配合参加工人实名制打卡和工资发放相关交底培训，期间配合甲方对所有工人进行信息采集、考勤监督、月度工资核算等管理要求，定期对班组工人进行重复交底以确保无漏打卡、错打卡等情况。过程中如有工人未100%有效打卡，按 100元/人/天处罚乙方。

五、施工配合要求

1、视现场实际情况需求，乙方无条件配合项目相关一切要求，根据工程实际需要，包括但不限于赶工、工序调整且不予费用调整增加（甲方正式签发的签证、变更除外）。甲方有权要求乙方增加人员、设备投入或进行夜间、节假日加班。乙方须在接到甲方书面（或有效指令）通知后24小时内响应并落实。

2、乙方必须确保投入足够的资源，以满足合同要求和甲方进度指令。

3、如乙方在甲方要求的时限内（书面通知明确）无法满足现场实际进度、质量或安全需求，甲方有权委托第三方进场完成该项工作，由此产生的一切费用（包括但不限于第三方费用、管理费、延误损失等）均由乙方承担，甲方有权直接从乙方工程款中扣除。

4、所有机械设备必须购买有效的交强险和商业保险（特别是第三者责任险），人员必须购买团体意外险，保险额度需满足工程要求和地方规定。

5、合同范围施工过程所产生的水电费用（如有）按实进行扣除。

6、本项目受场地因素限制不向乙方提供工人生活区、办公区，由乙方自行解决。