用户需求书

一、项目信息

- 项目名称：道滘小河项目工业东路项目现场专项检测及原材料检测服务采购。

- 项目采购需求

1、道滘小河项目工业东路项目，位于东莞市道滘镇小河工业区内，路线呈南北走向，与广深高速平行布置，项目北起于创意东路，南至大新中路，规划路线全长约为0.6千米，道路等级为城市次干路，双向2车道布置，设计速度 30km/h，红线宽度15m。对道滘小河项目工业东路工程现场专项检测和材料检测服务，所提交检测成果需满足现行规范、规程要求。具体检测内容根据图纸及相关规范和建设单位要求，以现场实际工作量为准。

- 本需求书的采购项目，需提供具合法的、有效的增值税专用发票。

三、检测要求

1、 投标人自行勘察现场。

2、检测工期为180天，以采购人通知开工时间开始计算。

3、检测地点：

| 序号 | 项目地点 | 详细地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞市 | 东莞市道滘镇小河村 | 联系人：王玉春 联系方式：13712333712 |

四、承包人要求

1.须在中国境内注册，在法律、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次服务。

2.信用良好，近三年内无严重违法记录；

3.资质（资格）要求：（1）须具备建设工程质量检测机构资质证书。（2）技术管理人员齐全，各项管理制度健全，检测人员业务能力强，服务到位。

五、质量与验收要求

1、检测依据：所有检测活动必须严格遵守国家、行业及地方现行有效的标准、规范和规程。检测方法必须采用资质认定范围内的方法。

2、取样/送样要求：投标人须明确取样、送样流程。现场抽样检测，投标人应派员至现场按规定抽样。送样检测，投标人须对样品的代表性和真实性进行确认。

3、检测时效：

（1）接到检测委托后，常规检测项目应在3个工作日内安排取样或开始检测。

（2）检测完成后，应在5个工作日内出具正式检测报告（特殊复杂检测项目除外，但需提前说明）。

（3）对于不合格检测结果，必须在24小时内书面通知采购人及监理单位。

- 检测报告：

- （1）报告格式规范，内容完整，数据准确，结论明确。

- （2）每份报告必须加盖 CMA 印章。

- （3）报告份数：正本肆份，电子版一份。

5、现场配合：投标人应积极配合施工进度，提供7x24小时应急检测服务，不得因检测原因影响工程正常施工。

6、数据管理：投标人应建立完善的检测数据档案管理制度，所有原始记录、报告副本等应保存至少10年，以备查验。

六、报价及款项支付

1.费用范围

本项目报价为全费用综合单价报价，包括但不限于零星材料费用、运杂费、施工检测费、正常保险费、人工费、机械设备费、措施费、安全文明施工等为完成项目的全部费用。

2.付款方式

2.1本合同下所有款项均使用人民币支付。

2.2付款方式为：按合同要求执行。

附：工程量清单