询  价  文  件

湾区公司及市政公司NCC业务优化及系统实施项目

项目编号： ZBCG-2026-072

东莞市城市工程建设集团有限公司

2026年5月

东莞市城市工程建设集团有限公司湾区公司及市政公司NCC业务优化及系统实施项目

询价文件

东莞市城市工程建设集团有限公司拟对湾区公司及市政公司NCC业务优化及系统实施项目进行询价采购，现将相关情况介绍如下：

## 一、项目名称及内容

1、项目名称：湾区公司及市政公司NCC业务优化及系统实施项目；

2、采购内容：拟以城工集团为实施主体，统一切换至用友NCC 2005平台。通过将湾区建筑装配业务迁移回私有化平台，并补齐市政工程公司的供应链短板，构建覆盖装配式建筑制造与市政工程建设的完整业财一体化平台。；

3、项目采购预算：160,000.00元；

4、项目地点： 东莞市城市工程建设集团有限公司；

5、服务时间：项目正式上线后止；

## 二、项目发布

本采购项目信息在东莞市城市工程建设集团有限公司网站（http://dggcc.cn/main/）发布。

## 三、响应人资格要求

1、响应人必须是在中华人民共和国境内注册的，具有合法经营资格的国内独立法人、事业单位或者其它组织（分公司参加投标必须取得总公司唯一授权），授权书必须写明授权投标及处理投标相关事宜的权限，授权书需加盖总公司公章；【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）】

2、未被列入城工集团及下属企业工程建设领域黑名单。【以东莞市城市工程建设集团有限公司发文为准，如有最新发文通知，按最新文件执行。】

3、响应人（含其授权的下属单位、分支机构）参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、本项目不接受联合体投标；

5、人员要求：项目顾问需有10年以上经验，需具备处理“BIP转NCC”技术功底，熟悉NCC动态会计平台配置。【提供顾问简历（加盖公章），包含任职情况及项目经历】

[注]：1）报价人提供资格证明文件复印件并加盖公司公章，原件备查；

2）报价人提供资格证明文件必须在有效期内。

## 四、采购内容及要求

具体要求详见本询价文件用户需求书/技术规范书。响应人须仔细阅读本技术规范书，因未详细了解本采购文件及相关附件造成报价项目遗漏，由响应人自行负责。

## 五、支付方式

项目实施服务费用已包括但不限于服务期内完成本项目的人工费（含工资、加班费、保险、福利等）、交通费、住宿费、食宿费、办公费、设备费、装备费、材料费、快递费、往来询证函费、利润、应缴税费以及服务合同包含的所有风险、责任等各项应有费用的全包价。完成各公司需求调研后，支付合同价20%，系统达到上线要求，正式运行1月验收无问题后支付合同价80%。

## 六、报价

采购限价：¥160,000.00 元（含税）。

本项目发包方式为固定总价包干，实行固定价格报价，包括但不限于：完成本项目的成本、利润、税金等在项目过程中可能产生的一切费用。响应人已充分考虑了本项目服务内容及要求描述工作量可能与最终实际工作量存在差距的风险。

## 七、定标

本次项目采用询价方式进行采购，询价小组对各供应商响应文件进行审核，并根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，推荐成交候选供应商。

询价结束后，招标采购工作小组将相关询价情况按程序审批并确定成交人。

有下列情形之一的，采购人可不再重新采购：

（1）经评议有效投标的投标人数量不足3个的；

（2）采购制度规定的其他采购失败情形的。

出现上述情形后，由采购小组根据实际情况对本次采购作出延缓采购工作或转为谈判(有效投标的投标人数量2个)、直接委托(有效投标的投标人数量1个)等方式。

谈判程序为：采购小组集中与单一投标单位分别进行谈判，并进行二次报价，谈判过程中的任何一方不得透露与谈判有关的其它投标单位的技术资料、价格或其它信息。

谈判定标方式：最终价低者（不含税价格最低者为中标单位）。

## 八、采取的合同文本

## 合同签订的依据为询价函、响应文件及补充说明等。确定成交单位后，成交单位在10天内与采购人签订合同。

## 响应人收款前需向采购人提供请款材料和开具合法有效等额的增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款。

## 九、响应文件的组成部分（响应文件本项资料如有不全，则作无效报价处理）

- 报价函（模板）；

2、法人证明（模板）以及法人身份证复印件；

3、法人授权书（模板）及被委托人身份证复印件；

4、承诺函（模板）；

5、符合“响应人资格要求”对应的证明资料；

6、响应人认为需要提供的其他资料。

响应人须严格按照采购人提供的表单格式报价，响应文件必须装订完整，于骑缝处加盖投标单位企业公章。装有响应文件的文件袋须贴有密封条，于骑缝处加盖企业公章。

## 十、响应文件份数

正本一份，副本一份，并提供响应文件盖章扫描件及电子版（U盘）。

## 十一、开标时间及地址

1、开标时间： 2026年5月22日，上午10时30分 。

2、开标地址：东莞市南城街道城市风景街9栋4层城工集团开标室

联系人：  胡工  联系电话： 13809625338

## 十二、注意事项

1、若响应人未按规定时间将文件送达现场，视为放弃投标资格。

2、采购人向响应人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使响应人利用的资料，采购人对响应人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范和规范性文件的最新规定。

4、成交单位对采购文件中技术条款作出的负偏离，采购人如不接受，可要求成交单位以采购文件的要求为准，如成交单位拒绝的，采购人有权取消其成交资格或取消合同。采购人不作任何补偿。

5、本项目仅可提交一个报价方案，提交两个或以上报价方案的响应人视为无效报价。

6、本项目不接受响应人其他附加条件。

7、有下列情形之一的，报价保证金将被没收，并纳入采购人供应商黑名单：

（1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同。

（2）成交人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，采购人可没收其报价保证金。

（3）报价人提供虚假报价文件或虚假补充文件

东莞市城市工程建设集团有限公司

2026年 5月18日

## 附件一 响应须知

响应须知

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湾区公司及市政公司NCC业务优化及系统实施项目 |
| 2 | 建设地点 | 东莞市 |
| 3 | 项目性质 | 服务类 |
| 4 | 发包要求 | 详见附件 |
| 5 | 质量标准 | 详见附件 |
| 6 | 工期要求 | 项目正式上线后止 |
| 7 | 单位资质要求 | / |
| 8 | 询价保证金金额及缴纳方式 | 本项目不设立保证金 |
| 9 | 询价有效期 | 90天 |
|  | 响应人不得存在的情形 | 1、响应人不得存在下列情形之一，否则采购人有权取消其参与响应资格或成交资格： （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）被责令停业的； （3）被暂停或取消投标资格的； （4）财产被接管或冻结的； （5）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大质量或安全问题的； （6）法律法规规定的其他情形； （7）询价文件规定的其他情形：见询价公告或询价响应须知前附表。 2、响应人在询价活动中有下列行为之一的，应视情节轻重，暂停或取消其参与采购人及东实集团旗下采购项目的资格： （1）响应人之间相互串通、或与采购人、代理机构、评审委员会成员串通询价，损害采购人或者其他响应人的合法权益的； （2）向采购人、代理机构、评审委会成员或其他相关工作人员行贿的； （3）以他人名义询价或以其他方式弄虚作假，骗取成交的； （4）成交人私自将成交项目转让给他人的，将成交项目肢解后分别转让给他人的； （5）成交人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询价文件要求提交履约担保的； （6）响应人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的； （7）相关工作人员应当回避而不回避的； （8）其他违法违规的行为。 3、有下列情形之一的，视为响应人串通询价，其响应无效： （1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制； （2）不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜； （3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异； （5）不同响应人的响应文件相互混装； （6）不同响应人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。 4、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书响应的，属于以他人名义询价，其响应无效： 5、有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为，其响应无效： （1）使用伪造、变造的许可证件； （2）提供虚假的财务状况或者业绩； （3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； （4）提供虚假的信用状况； （5）其他弄虚作假的行为。 6、响应人相关工作人员与采购人或采购代理机构有以下利害关系之一的，应当回避： （一）是其主要负责人的近亲属的； （二）询价活动前3年内与其存在劳动关系，担任其董事、监事，是其控股股东或实际控制人，或存在其他经济利益关系，可能影响询价活动公平公正的； （三）其他可能影响询价活动公平、公正进行的关系。 |
|  | …… |  |

## 附件二报价函

报价函

公司（采购人）：

针对贵司               项目，我司愿意以含税价合计人民币xxxx元（大写），¥xxx.00（小写）承接此项目。

响应人名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

- 报价单

- 报价汇总表

| - 序号 | - 报价类别 | - 费用明细 | - 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 湾区供应链 | 湾区公司业务财务一体化实施，对原业务流程重新梳理优化 |  |
| - 2 | - 湾区历史数据迁移 | 湾区公司财务、工会历史数据从交投集团导入BIP |  |
| - 3 | - 市政供应链 | 市政公司业务财务一体化实施 |  |
| - 4 | - 税金 |  |  |
| - 5 | - 不含税总价 |  |  |
| - 6 | - 合计 |  |  |

| 湾区公司供应链实施明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 人天 | 单价 | 金额 |
|  | 一、项目实施主计划 | - |  | - |
|  | 二、蓝图设计 |  |  |  |
| 2.1 | 蓝图设计 | 4.50 |  |  |
| 2.1.1 | 业务需求调研 | 1.00 |  |  |
| 2.1.2 | 需求分析及业务优化方案初稿 | 2.00 |  |  |
| 2.1.3 | 需求分析及业务优化方案沟通 | 0.50 |  |  |
| 2.1.4 | 需求调研与业务解决方案汇报 | 0.50 |  |  |
| 2.1.5 | 需求调研与业务解决方案确认 | 0.50 |  |  |
| 2.2 | 测试环境搭建 | 1.00 |  |  |
|  | 三、系统建设 |  |  |  |
| 3.1 | 系统搭建 | 3.00 |  |  |
| 3.1.1 | 系统业务搭建 | 2.00 |  |  |
| 3.1.2 | 系统测试 | 1.00 |  |  |
| 3.2 | 关键用户培训 | 0.50 |  |  |
| 3.3 | 关键用户测试 | 1.00 |  |  |
| 3.5 | 制作用户操作手册 | 1.50 |  |  |
|  | 四、切换上线 |  |  |  |
| 4.1 | 静态数据收集确认 | 1.00 |  |  |
| 4.2 | 最终用户培训 | 0.50 |  |  |
| 4.3 | 单据模板配置 | 0.50 |  |  |
| 4.4 | 打印模板配置 | 0.50 |  |  |
| 4.5 | 会计平台配置 | 2.00 |  |  |
| 4.6 | 修订操作手册 | 0.50 |  |  |
| 4.7 | 系统初始化参数和权限设置 | 0.50 |  |  |
| 4.8 | 静态数据检查及导入 | 0.50 |  |  |
| 4.9 | 动态数据准备及录入 | 0.50 |  |  |
| 4.10 | 系统上线运行 | 1.00 |  |  |
|  | 五、持续支持 |  |  |  |
| 5.1 | 日常业务运行上线支持 | 2.00 |  |  |
| 5.2 | 运维交接持续支持 | - |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |
| 不含税总价 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

| 市政公司供应链实施明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务名称 | 人天 | 单价 | 金额 |
|  | 一、项目实施主计划 |  |  | - |
|  | 二、蓝图设计 |  |  |  |
| 2.1 | 蓝图设计 | 3.50 |  |  |
| 2.1.1 | 业务需求调研 | 1.00 |  |  |
| 2.1.2 | 需求分析及业务优化方案初稿 | 1.00 |  |  |
| 2.1.3 | 需求分析及业务优化方案沟通 | 0.50 |  |  |
| 2.1.4 | 需求调研与业务解决方案汇报 | 0.50 |  |  |
| 2.1.5 | 需求调研与业务解决方案确认 | 0.50 |  |  |
| 2.2 | 测试环境搭建 | 1.00 |  |  |
|  | 三、系统建设 |  |  |  |
| 3.1 | 系统搭建 | 3.00 |  |  |
| 3.1.1 | 系统业务搭建 | 2.00 |  |  |
| 3.1.2 | 系统测试 | 1.00 |  |  |
| 3.2 | 关键用户培训 | 0.50 |  |  |
| 3.3 | 关键用户测试 | 1.00 |  |  |
| 3.5 | 制作用户操作手册 | 1.50 |  |  |
|  | 四、切换上线 |  |  |  |
| 4.1 | 静态数据收集确认 | 1.00 |  |  |
| 4.2 | 最终用户培训 | 0.50 |  |  |
| 4.3 | 单据模板配置 | 0.50 |  |  |
| 4.4 | 打印模板配置 | 0.50 |  |  |
| 4.5 | 会计平台配置 | 1.00 |  |  |
| 4.6 | 修订操作手册 | 0.50 |  |  |
| 4.7 | 系统初始化参数和权限设置 | 0.50 |  |  |
| 4.8 | 静态数据检查及导入 | 0.50 |  |  |
| 4.9 | 动态数据准备及录入 | 0.50 |  |  |
| 4.10 | 系统上线运行 | 1.00 |  |  |
|  | 五、持续支持 |  |  |  |
| 5.1 | 日常业务运行上线支持 | 1.00 |  |  |
| 5.2 | 运维交接持续支持 | - |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |
| 不含税总价 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

| 湾区公司历史数据迁移 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价类别 | 费用明细 | 人天 | 预估单价 | 优惠价 | 备注 |
| 1 | 凭证导入 | 从交投集团把湾区NC65凭证导入BIP系统（4个年度） | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 工会凭证 | 从交投集团把工会账套凭证导入BIP系统 | 1.00 |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 不含税总价 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件三  法人证明

法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件

东莞市城市工程建设集团有限公司：

本证明书声明：注册于   （国家名称）的　　（响应人名称）在下面签字的　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须附法定代表人身份证复印件）。

特此证明

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签名或盖私章）：

职务：

## 附件四法人授权书

授权委托书

东莞市城市工程建设集团有限公司：

本委托书声明：在下面签字的（填写法定代表人姓名、职务）代表（填写响应人名称）委托在下面签字的（填写受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就（填写项目名称）项目等相关服务的谈判和合同的执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（相关身份证复印件须附后）。

本委托书于    年   月   日至   年    月   日签字生效，有效期与询价有效期一致，特此声明。

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

受委托人（签字或盖章）：

职务：

日期：

## 附件五承诺函

承诺函

东莞市城市工程建设集团有限公司（采购人）：

我司就参加  湾区公司及市政公司NCC业务优化及系统实施项目投标工作，作出以下承诺：

我公司已充分了解采购项目情况，本次报价完全响应询价文件的要求，我公司所提供的湾区公司及市政公司NCC业务优化及系统实施项目服务等于或优于采购人需求，并承诺如不满足采购人需求，采购人有权取消合同并进行违约处罚。

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

日期：

## 附件六用户需求书/技术规范书

湾区公司及市政公司NCC业务优化及

系统实施项目需求书

1. 项目背景与目标

1.1 项目概况

项目名称：湾区公司及市政公司NCC业务优化及系统实施项目

最高限价：160,000.00元

1.2项目背景

东莞市城市工程建设集团有限公司（以下简称“城工集团”）是东实集团的核心成员企业。目前，城工集团内部信息化呈现差异化布局：下属公司湾区（广东）建筑装配科技有限公司使用用友BIP V3（高级版）；下属公司东莞城工集团市政工程有限公司使用NCC 2005财务部分功能。

为响应东实集团数字化管控要求，提升城工集团内部协同效率，现拟以城工集团为实施主体，统一切换至用友NCC 2005平台。通过将湾区建筑装配业务迁移回私有化平台，并补齐市政工程公司的供应链短板，构建覆盖装配式建筑制造与市政工程建设的完整业财一体化平台。

1.3 建设目标

- 平台统一与迁移：将湾区建筑装配从用友BIP迁移至城工集团NCC 2005中台架构，实现集团内私有化平台的统一整合、数据逻辑重构与全业务链路优化。

- 业务领域全覆盖：补齐市政工程公司的采购、库存、存货核算、销售及应收应付模块。

- 集团管控一体化：实现基础档案（客商、物料、项目、科目）在东实集团内部的统一管控，并满足东实集团的数据上报标准。

- 业财流程优化：通过新增应收应付及销售模块，构建从合同签订、物资领用、工程施工到产值确认、资金回笼的全生命周期管理。

2. 招标范围（模块清单）

实施服务商需针对不同下属企业的业务特性，完成方案设计、配置及上线：

| 业务领域 | 包含模块 | 核心实施场景 |
| --- | --- | --- |
| 供应链管理 | 采购管理、库存管理、销售管理 | 实现钢筋、水泥采购及构件、商砼销售；支持工程现场“虚仓”管理。 |
| 制造与核算 | 委外管理、简单生产、存货核算 | 解决湾区装配的钢筋发料委外核算；实现市政工程业财一体化核算。 |
| 历史数据处理 | 凭证迁移专项 | 2021-2025年湾区公司在交投集团历史总账凭证迁移至指定系统环境。 |

3. 核心业务要求

- 3.1 湾区建筑装配专项

- 高价值原材料（钢筋）管控：针对钢筋单价高、损耗大的特点，建立“采购-计量-直入现场-自动耗用”流程，强化损耗预警。

- 委外加工管理：支持委外订单下发、原材料出库至加工商、加工费挂账及成品构件入库的全过程核算。

- BIP至NCC平滑切换：提供详细的底层数据映射方案，重点解决BIP数据环境下存货暂估、余额与NCC关系型数据库的对齐。

- 服务商需负责将湾区装配在交投集团期间的历史凭证进行清洗、转换并导入。需确保凭证号、摘要、科目对应关系及辅助核算信息的准确性，支持联查原始凭证。

- 3.2 市政工程专项

- 实现从采购、入库、销售发货到财务结算的全流程闭环。支持采购与销售单据的关联对账，确保实物库存流转（砂石、水泥、产成品）与业务单据同步，消除业务盲区。

- 支持多种存货核算方式（如加权平均法），实现原材料进场成本与产成品销售成本的自动计算。支持通过“定期盘点”自动产生调整单据，以修正业务损耗，确保财务账面价值与仓储实物高度吻合。

- 通过智能会计平台，实现供应链前端业务（采、销、存、）自动触发生成财务凭证。确保财务数据直接来源于业务源头单据，实现业财数据的一致性，并支持从财务凭证一键穿透查询原始业务单据。

4. 实施服务商资质与人员要求

- 团队配置：项目经理需有10年以上经验；顾问需具备处理“BIP转NCC”技术功底，熟悉NCC动态会计平台配置，需提供顾问简历（加盖公章），包含任职情况及项目经历。

- 投标人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人，需提供《营业执照》复印件（加盖公章）。

5. 交付物要求

- 《城工集团业财一体化业务蓝图设计书》

- 《岗位标准操作手册（SOP）》及运维移交文档

- 《上线切换方案及验收报告》

附件七：合同文本

实施合同

合同编号：

甲    方：东莞市城市工程建设集团有限公司

乙    方：湾区（广东）建筑装配科技有限公司

丙    方：东莞城工集团市政工程有限公司

丁    方：

甲方：

联系地址：

电话：

乙方：

联系地址：

电话：

丙方：

联系地址：

电话：

丁方：

联系地址：

电话：

鉴  于

1、甲方希望就用友软件的使用得到标准、专业的实施服务支持，丁方同意向甲方提供就该许可软件的标准、专业的实施服务。

2、经各方友好协商，达成一致，并签订本合同内容如下：

# 第一条  实施服务说明

1、实施服务是指丁方结合甲方的业务经营发展状况，将许可软件应用于甲方业务系统的专业服务。项目实施过程中，丁方的实施顾问将指导甲方制定合理的业务解决方案、数据准备方案、业务流程、工作规程和准则，引导甲方进行系统切换并解决切换过程中出现的问题，提供必要的实施文档。在项目实施过程中，丁方同时提供项目管理服务。

2、根据各方约定，甲方委托丁方就本项目中许可软件提供实施服务。丁方接受甲方的委托，同意为甲方的上述项目提供实施服务。

3、实施服务的目的包括：丁方为帮助甲方实施供应链管理、历史数据处理业务。

# 第二条  实施服务范围

1、实施服务的功能产品范围：供应链管理、历史数据处理。

2、实施服务的地点范围： 东莞  。

3、实施服务的期限：自本合同生效之日起至项目正式上线后止。

# 第三条  实施服务的费用和支付

1、实施服务费用

项目实施服务费用总额预计为人民币：       元（大写：       元整），费用已包括但不限于服务期内完成本项目的人工费（含工资、加班费、保险、福利等）、交通费、住宿费、食宿费、办公费、设备费、装备费、材料费、快递费、往来询证函费、利润、应缴税费以及服务合同包含的所有风险、责任等各项应有费用的全包价。其中乙方承担        元（大写：       元整），丙方承担        元（大写：       元整），费用分别由乙方、丙方直接向丁方支付。

2、实施服务费用支付方式：

完成各公司需求调研后，支付合同价20%，        元；

系统达到上线要求，正式运行1月验收无问题后支付合同价80%，        元。

3、丁方的收款账户信息如下：

开户名称：

开 户 行：

账    号：

# 第四条  丁方的义务和责任

1、丁方保证其有签署本合同的全部权力，且保证其具有履行本合同项下的义务的所有资质。丁方应严格遵循本合同约定向甲方提供相关实施服务，非经甲方书面同意不得将其服务义务转移给第三方。

2、除非另行书面约定，丁方将仅对合同指定软件模块提供实施服务。丁方将不负责对其他第三方软件提供实施服务。如果甲方需要丁方提供该等服务，应与丁方另行协商并签署相应的服务合同。

3、丁方应保证所有的实施服务工作是以专业的和符合技术要求的方式进行的。

4、在实施服务过程中，丁方保证其参加本项目的顾问人员的相对稳定，但因顾问人员能力不够、离职等原因而导致的必要的人员调整不受此保证的限制。丁方单方变更顾问人员的，应事先书面征得甲方的同意。由于丁方人员擅自更改或损毁甲方硬件、网络设备及办公设备或在履行本协议过程中致使甲方计算机感染病毒、第三方设备故障的丁方应承担全部赔偿责任。

5、丁方保证其向甲方提供的相关实施服务符合本合同和相关法律法规的规定，且不会侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标专用权、商业秘密等知识产权及其他权属权利。否则，一切法律后果由丁方自行承担。

# 第五条  甲方的义务和责任

1、甲方应按照约定提供本项目实施的必要条件与准备，并配合丁方顾问完成甲方应负责的其他相关工作。

2、甲方应及时向丁方免费提供本项目实施所必要的技术数据、计算机设备、文档、文件、测试数据、示例输出或其它信息和资源。甲方应对其提供的所有该类数据、材料以及信息的内容、准确性、完整性和统一性负责，并承担由此产生的任何问题的责任，但因丁方过错导致的责任除外。

3、甲方应根据项目情况指派相应的人员组成项目组，并保证指派专门的人员负责执行本合同下甲方的工作。在项目实施过程中，甲方应保证其项目组成员，尤其是关键用户的相对稳定。如果因甲方人员变动导致本项目实施延误，丁方对此延误不承担责任。

4、丁方的顾问在甲方现场工作期间，甲方应免费为该顾问提供工作场所，并保证其可利用到适当的甲方的计算机资源和办公环境，包括电话、传真以及其它一致同意的作为该等顾问执行本协议项下的工作所必需的办公室设备和材料。

# 第六条  实施服务确认与验收

1、根据本合同约定，本项目实施过程中需要进行确认的文档或事项必须由各方以书面形式签字确认。

2、丁方完成的文档或交付成果根据本合同约定需要由甲方确认的，甲方应在丁方提出书面要求后七（7）个工作日内由授权代表人签字确认；甲方逾期不作答复的，视为上述文档或交付成果已被甲方确认。文档一经确认，除非另行协商一致，并签署书面确认书，任何一方不得对其内容进行更改。

3、丁方完成相应阶段的实施服务后，应向甲方提出书面验收通知书，甲方在收到此通知书后，应在五（5）个工作日内安排人员，与丁方共同组成验收小组，按照实施过程中由项目经理签字确认过的项目需求确认书中的约定对实施成果进行验收，形成验收报告，经验收人员签字。

# 第七条  违约责任

各方应本着友好合作的态度履行各自合同义务，一方延期履约或者履约不符合合同的要求时，守约方有权选择进入本合同约定的争议解决流处理，要求违约方继续履约、支付违约金，或要求违约方赔偿其因此受到的损失，但无论如何，违约方承担的赔偿责任金额最多仅相当于本合同约定的专业服务费，但因侵权或泄密或欺诈导致的赔偿责任除外。

若丁方提供的实施服务验收不合格时，则甲方有权要求丁方在合理的期限内重新提供合格的实施服务，如在合理的期限内丁方仍未提供合格的实施服务的，则甲方有权解除合同，丁方应在合同解除后的3个工作日内将甲方已付的全部款项和甲方提供的所有数据、资料、和信息退还给甲方。

第八条  保密义务

保密信息是指各方各自专有的、且提供给对方的并明确标有“保密”字样的信息或者丁方因履行本合同而知悉的所有与甲方相关的信息和在本协议履行过程中产生的任何技术情报、资料和项目服务成果，包括但不限于本合同及其签订、许可软件、数据等。然而，即使披露方没有标明所提供的信息“保密”字样，并不意味着未被标记的信息其本身将被视为非保密或非专有信息而被排除在保密协议范围之外。任何一方未经对方的事先书面许可，不得向第三方，或允许任何人向第三方直接或间接地透露保密信息。无论本合同变更、解除或终止，本条款保持有效。

# 第九条  一般条款

凡由本合同引起的或与解释或执行本合同有关的任何争议，各方应首先通过友好协商或调解解决。协商或调解不成，各方同意采取下列第_2_种方式解决：

1、向仲裁委员会申请仲裁，仲裁应依据该仲裁委员会当时的仲裁规则进行；仲裁裁决是终局的，对各方都有约束力；仲裁费用应由败诉方承担，除非仲裁裁决另有裁定。

2、向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉，败诉方承担诉讼费、保全费、律师费等诉讼费用。

# 第十条  其它

1、本合同构成各方对本合同所涉事项的完整合同，它取代了此前各方就该等事项作出的任何口头或书面合同或承诺。对本合同的任何修改均须以书面形式进行，并经本合同各方授权的代表正式签字才能生效，本合同中未经修改的其他条款仍然有效。

2、合同解除

1）如果合同一方严重违反本合同约定的义务，守约方可以向违约方发出一份书面通知，要求其在合理的期限内改正违约行为。若违约方在上述期限内仍未改正其违约行为，守约方可以以书面通知违约方解除合同，通知到达违约方即生效。

2）各方经过协商一致，可以书面解除该合同。

3、合同自各方代表人签字并加盖公章（合同章）后生效；一式捌份，各方各执贰份，具有同等法律效力。

【签字盖章页】

甲方：

法人（授权代表）：_____________________________

签约日期：     年       月      日

乙方：

法人（授权代表）：_____________________________

签约日期：     年       月      日

丙方：

法人（授权代表）：_____________________________

签约日期：     年       月      日

丁方：

法人（授权代表）：_____________________________

签约日期：     年       月      日

投标文件（格式）

投  标  文 件

采购编号：

项目名称：

投标文件内容：     商务部分

采购人：

投标人：                  （加盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日

### 附件： 投标人资格审查资料（加盖公章）

- 报价函（模板）及报价清单；

2、法人证明（模板）以及法定代表人身份证复印件；

3、法人授权书（模板）及被委托人身份证复印件；

4、承诺函（模板）；

5、电子税务局纳税人信息截图；

6、响应人认为需要提供的其他资料

（响应询价文件要求，可提供财务报表或业绩合同等资料作为辅助参考）。