采购公告

至：投标人

东莞市城市工程建设集团有限公司就  东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目外环连接线（石龙镇实验小学低压线路整改工程）    进行 公开采购 现将有关事项说明如下：

- 项目名称：  东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目外环连接线（石龙镇实验小学低压线路整改工程）

- 项目编号：  ZBCG-2026-084

三、工程地点：  东莞石龙

- 四、采购限价：本项目采购控制价(1号价)为¥ 990204.29元(含税9%)；经核算，本项目拟以采购控制价下浮4.76%作为采购限价，即采购限价(4号价)为¥ 943070.57元（含税9%），其中不含税工程价款为¥ 865202.36元，增值税税金为¥ 77868.21元。(投标人报价不得高于采购限价)。

- 五、工程概况：本项目实施区域内现有低压线路运行年限较长，部分线缆出现老化、破损、绝缘层脱落等问题，线路布局杂乱、交叉缠绕，存在漏电、短路、过载等安全隐患；同时部分线路负荷匹配度不足，用电高峰期易出现电压不稳、跳闸断电等情况，严重影响区域内生产经营、居民生活用电安全与稳定性。为彻底消除电力安全隐患，优化低压线路布局，提升供电质量与可靠性，保障用电安全，特实施本次低压线路整改工程。

- 六、工程范围： 本次迁改分包的承包范围为：石龙镇实验小学低压线路整改工程所包含的全部内容，按图纸范围内包工、包料、包辅材、包机械设备、包制安、包调试、包安全、包质量、包材料设备价格变化风险、包施工用水用电及相关费用等，主要工程量包括：敷设各规格ZC-YJV电力电缆总计约3,800米，安装各类成套配电箱约70台，敷设镀锌桥架约400米、塑料线槽约2,300米，布设铜芯配线（BV-4、BV-2.5）约2.5万米，安装二加三插座带开关约420个、16A空调曲架开关插座约150个、照明开关及调速器约160个，安装电力电缆头约40个、接线端子约180个，并进行送配电装置系统调试约7个系统等配套工作，详见图纸及工程量清单。

七、承包方式：  包人工、材料、机械、措施、运输装卸费（产地至加工厂、加工厂至工地、工地内的二次转运）、高温作业及高温津贴费、成品保护、施工水电费、检测及试验费、模具设计制作费、样板小样制作费、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包报建、包工程验收合格及相关资料整理、包保修；

2、甲供材：  无  。

八、工期：计划工期2026年08月31日完工，工期约 31 天，中标后3天内进场与项目部联合编制进度计划及关键节点，乙方无条件配合项目施工进度计划作为施工工期要求。

九、投标文件的递交时间及开标地点：以密封形式于   2026   年  06 月  30   日  15  时00   分前递交，截止时间为  2026 年 06 月 30 日 15  时 00  分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购人，逾期恕不接受。

开标地址：东莞市南城街道城市风景街8栋4楼城工集团开标室。

十、注意事项：

1、投标人必须全面响应采购文件要求，投标人任何附加条件采购人一律不接受或视为废标。

2、中标人严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：现行的施工规范要求及用户需求书列明的质量管控要求。

5、本项目履约保证金：设立（详见合同条款约定第十一条）

十一、采购文件获取：城工集团公司官网（http://www.dggcc.cn）。

十二、其他及特别内容说明：   。

十三、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：

采购人：东莞市城市工程建设集团有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街8栋城工集团7层。

联系人：黄工                   邮政编码：523000

联系方式：15017133726         传真：0769-39009090

东莞市城市工程建设集团有限公司

2026  年 06  月   25  日