湾区(广东)建筑装配科技有限公司

2026年度箱梁、盖梁转运服务

采购项目
竞价文件

项目编号：ZP-2026-01-019
湾区（广东）建筑装配科技有限公司
2026年9月
第一章 采购公告
至：投标人

湾区（广东）建筑装配科技有限公司就 湾区(广东)建筑装配科技有限公司2026年度箱梁、盖梁转运服务项目 进行公开竞价。欢迎符合条件的潜在投标人参加投标。现将有关事项说明如下：

项目名称：  湾区(广东)建筑装配科技有限公司2026年度箱梁、盖梁转运服务项目 
项目编号：  ZP-2026-01-019   

项目地点：湾区(广东)建筑装配科技有限公司自营预制厂及各联营厂。

各预制厂地理位置如下：

横沥厂：从莞深高速公路横沥服务区东区东侧横沥振兴中路预制厂

桥头厂：桥头东江大道旁桥头预制构件厂

企石厂：企石镇鸿安预制构件有限公司

塘厦厂：塘厦北唐工业园内广东奥达预制构件有限公司 
四、采购限价：本项目采购控制价（含税 9 %）为￥1904593.33 元(大写)壹佰玖拾万零肆仟伍佰玖拾叁元叁角叁分；其中不含税价款为:(小写)￥1747333.33 元，(大写)壹佰柒拾肆万柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分;税金:(小写)￥157260元，(大写)壹拾伍万柒仟贰佰陆拾元整 。

五、项目概况：湾区公司承接环莞快速路三期东段项目、环莞路北延线工程项目及我司承接的其他项目预制箱梁生产，现湾区公司自营厂及各联营厂因预制箱梁存放区存梁数量有限。根据环莞快速路三期东段项目、环莞路北延线工程项目及我司承接的其他项目的进度情况，预制箱梁的需求时间较为集中。为确保箱梁生产进度满足工程建设需要，需将各预制厂生产的箱梁进行转运及临时存放，以释放产能。将各预制厂生产的共计暂定400片箱梁及40片盖梁进行安全吊装、运输、存放及二次倒运等服务。

工程范围：

6.1核心工作内容：主要负责将指定预制厂内生产的预制箱梁，安全、及时地吊装、运输至采购人认可的临时存放场，并按规范要求进行存放、保管。待现场具备架设条件后，根据采购人指令，提供转运箱梁的二次起吊、装车服务。

（注意：投标人提供的临时存放箱梁地点距离采购人承接项目的架设地点不应大于15km。）
6.2具体服务内容：

（1）吊装作业：提供符合箱梁重量与尺寸要求的大吨位起吊设备及专业操作人员，负责在采购人指定预制厂起吊、在存放场地卸车存放、以及后期二次装车的全部吊装作业。

（2）运输作业：提供合法合规的大型运输车辆，负责箱梁从预制厂运至存放场的全程运输。运输过程需做好安全防护与交通警示。

（3）存放场地提供与管理：投标人须自行提供或租赁符合要求的临时存放场地，场地位置需经采购人确认，且距离采购人承接项目的架设地点不应大于15km。负责存放场地的日常安全巡查与管理，承担场地租赁、安保等全部费用及安全责任。

（4）支垫材料与设施：提供所有必需的支垫、支撑材料，包括但不限于：200*200*1200mm枕木、φ100mm以上、长度1700mm的原木支撑等。

存放标准：箱梁采用双层存放时，下层箱梁单边需采用双排枕木及原木支撑，上层箱梁单边需采用单排枕木。必须确保支垫稳固，受力均匀。

负责支垫支撑材料的日常检查与维护，对损坏、失效的材料及时更换，相关费用已包含在报价中。
6.3安全与责任：

（1）投标人须为整个服务过程（吊装、运输、存放、二次吊装）的安全责任主体，必须购买足额的保险（如工程一切险、第三者责任险、运输险等）。

（2）运输车辆证件及手续必须齐全、合法，运输过程中安全防护警示标志必须配备齐全。

（3）必须保证构件在运输和存放期间的安全与质量，任何因成交人原因造成的构件损坏、丢失，均由成交人负责修复或赔偿。
6.4 其他:以上采购范围未尽事宜，请详见竞价文件的其他要求。

七、承包方式：

承包采用综合单价包干的形式，包括但不限于：预制箱梁吊装、运输、存放及二次吊装所发生的人工费、材料费、设备费（运梁车、吊车）、机具费用、施工辅助材料、运输费、水电费（施工水电、生活水电）、住宿费、生活费、构件装卸费、小型临时设施费用、冬雨季及夜间施工措施费、进出场费、管理费、利润、增值税、配合试验检验费用、安全作业环境、文明施工及环境保护费、设备保护费、场地清理费、缺陷修复、保险费用、税金等完成本项目所预见和不可预见的所有责任、义务和风险的费用。

注意：若因成交人自身提供的存放场地位置，导致实际运输里程超出其预估或竞价文件中参考距离的，相关风险及费用已包含在报价中，服务单价不作任何调整。
八、服务期：完成暂定总量400片预制箱梁及40片预制盖梁的转存或至2027年9月30日,两项中的一项达到时终止。
九、投标文件的递交时间及开标地点：以密封形式于 2026 年 9 月 21 日 15 时 00 分前递交，截止时间为2026 年 9 月 21 日 15 时 00 分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购人，逾期恕不接受。

开标地址：东莞市南城街道城市风景街8栋东莞市城市工程建设集团有限公司副楼3楼会议室。

十、注意事项：

1、投标人必须全面响应采购文件要求，投标人任何附加条件采购人一律不接受或视为废标。

2、中标人严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：所有施工内容需符合相关规范及设计要求，确保工程质量与安全。

十一、采购文件获取：城工集团公司官网（http://www.dggcc.cn）。

十二、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：  

采购人：湾区（广东）建筑装配科技有限公司

地址：东莞市南城街道城市风景街8栋东莞市城市工程建设集团有限公司副楼3楼。

联系人：黄工                            邮政编码：523000

联系方式：13929266228                   传    真：/
湾区（广东）建筑装配科技有限公司

     2026年9月16日     

第二章 投标前须知
一、投标人要求：

1、中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有独立承担民事责任的能力，具有经税务部门注册登记核准的一般纳税人资格。具备道路大型物件运输相关经营范围。

2、资质要求：具备道路运输经营许可证。

3、业绩要求：具有承担完成与本项目相同或相类似的业绩。

4、拟投入的设备、人员须具备合法合规的证照。

5、履约信用要求：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购人于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

6、投标人或其关联公司曾与东莞市城市工程建设集团有限公司及其下属企业签订合同，且在履约过程中无严重违约而导致合同变更、中止、解除的情形；投标人或其关联公司无正在与东莞市城市工程建设集团有限公司及其下属企业发生诉讼的情形；没有法院判决或仲裁裁决认定投标人或其关联公司在与东莞市城市工程建设集团有限公司及其下属企业履约过程中存在违约责任或过失责任的情形。投标人须对上述各种情形提供书面说明承诺函。

7、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与投标。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

9、投标人不能附加采购人无法接受的条件，否则将被视为非实质性响应投标予以拒绝。

10、投标人未有投标资料造假、借用其他公司人员的以及有其它不当行为。

11、本次采购不接受联合体投标。

二、踏勘现场：

该项目需进行踏勘现场，请投标人于不少于投标截止日期一个日历天之前联系采购人到实地踏勘考察并领取现场踏勘证明。如因投标人于本采购开标前未到现场踏勘，不得参与投标。

三、合同签订时间：由中标人收到中标通知书后（30天内），与采购人签订合同。

四、结算原则：（详见第四部分合同文件）。
五、工程付款方式：（详见第四部分合同文件）。

六、投标文件份数：正本1份，副本1份，电子版本1份（签字盖章版PDF扫描投标文件，以U盘存储提交）。
七、定标方式：最低价法（有效标中不含税价格最低者为中标单位）。

八、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的90天。

九、勘察现场请联系采购人，联系方式：黄工 15259013215
十、否决投标规定：

（1）投标文件未密封和未按本采购文件要求装订的；

（2）未按投标文件要求编制、未按采购文件要求递交附件资料、签字和盖章的；

（3）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标文件中的投标报价高于投标最高限价；

（5）投标文件没有对采购文件做出实质性响应；

（6）投标文件没按采购文件第三部分格式要求编写。（不可装订与该项目无相关的资料）投标文件里有出现采购文件规定以外的标记；

（7）竞价文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

（8）在开评标过程中，若采购人认为某投标人的报价明显低于其他投标报价或可能明显存在低于成本报价恶意竞标的情况，采购人有权要求该投标人作出书面说明，并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由采购人认定该投标人以低于成本报价恶意竞标，应当否决其投标。
十一、报价相同情况处理
如果有两个或以上的投标人的报价相同且同为最低报价时，则报价相同且同为最低报价的投标人进行二轮或多轮报价，直至确定有且仅有一家投标人为最低报价，确定报价最低者为中标单位。

第三章 投标文件格式
湾区(广东)建筑装配科技有限公司2026年度箱梁、盖梁转运服务
采购项目

投 标 文 件
投标单位：          (盖单位章)
          年     月     日
一、投标函
  湾区（广东）建筑装配科技有限公司：
我方已仔细研究湾区(广东)建筑装配科技有限公司2026年度箱梁、盖梁转运服务项目（项目名称）竞价文件的全部内容，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞价文件的投标人须知、合同条款、用户需求书和工程量清单、补充通知及其他有关文件后，我方以含税总价为￥             （含 9 %税）；不含税价为￥           作为该项目的投标报价，按上述竞价文件、合同条款、用户需求书、工程量清单及补充通知的条件要求承包上述项目的服务，并承担任何安全责任、质量缺陷保修责任。

2.我方承诺在竞价文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
3..如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5. 我方在此承诺：权利义务满足招标文件规定。
6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
7.我方相关人员姓名和联系电话如下：  
（1）相关人员姓名：          ，办公电话：             ，手机：                      。                                       
投 标 人：                   （盖单位章） 
    年    月    日

二、投标报价表-(1)报价汇总表
投标单位：                               采购编号：ZP-2026-01-019 
	项目名称
	投标含税总价

（元）
	投标不含税总价

（元）
	备注

	湾区(广东)建筑装配科技有限公司2026年度箱梁、盖梁转运服务项目
	大写：
小写：
	
	税率 9 %


注：1、投标总价栏用文字和数字两种方式标识投标总价。
投标文件中投标报价表-(1)报价汇总表内容与投标文件中相应内容不
一致的，以投标报价表-(1)报价汇总表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表-(2) 分项报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
3、投标报价结果以人民币元为单位，保留到小数点后两位。
4、投标总价必须准确唯一。

5、投标报价以人民币为结算单位。承包采用综合单价包干的形式，包括但不限于：预制箱梁吊装、运输、存放及二次吊装所发生的人工费、材料费、设备费（运梁车、吊车）、机具费用、施工辅助材料、运输费、水电费（施工水电、生活水电）、住宿费、生活费、构件装卸费、小型临时设施费用、冬雨季及夜间施工措施费、进出场费、管理费、利润、增值税、配合试验检验费用、安全作业环境、文明施工及环境保护费、设备保护费、场地清理费、缺陷修复、保险费用、税金等完成本项目所预见和不可预见的所有责任、义务和风险的费用。。

服务期：完成暂定总量400片箱梁及40片盖梁的转存或至2027年9月30日,两项中的一项达到时终止。
7、本项目投标报价不得超过预算金额￥1904593.33元（含税9%），否则按废标处理。采购人将对投标单项报价和总报价进行评估，对认为低于成本竞争的报价进行质疑，如投标人无法解释，或其解释不被采购人接受，则将被视为低于成本竞争，而被废标。
投标人（单位公章）：                           
日期：    年    月     日

二、投标报价表-(2) 分项报价表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	不含税单价（元）
	不含税总价（元）
	税金
	含税总价

（元）
	备注

	1
	25m、30m预制箱梁装运
（横沥厂、企石厂、桥头厂）
	片
	300
	
	
	9%
	
	

	2
	35m预制箱梁装运
（横沥厂、企石厂、桥头厂）
	片
	40
	
	
	9%
	
	

	3
	40m预制箱梁装运（企石厂）
	片
	30
	
	
	9%
	
	

	4
	40m预制箱梁装运（塘厦厂）
	片
	30
	
	
	9%
	
	

	5
	12m预制盖梁装运(横沥厂）
	片
	40
	
	
	9%
	
	

	合计
	440
	
	
	
	
	


注：以上数量仅供投标参考，具体数量、地址以采购人通知为准。
投标人（盖单位章）：                           
日期：    年    月    日

三、法定代表人身份证明书
投标人名称：                             
注册地址：                              
成立时间：          年        月        日
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                          投标人：                 （盖单位章）
                                        年       月       日       

附营业执照及法人身份证复印件。

四、法定代表人授权书
致： 

本授权书声明：（法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（投标人名称）的法定代表人，现任（法定代表人职务）。在此授权（被授权人姓名、职务）  (身份证号码                     )作为我公司的全权代理人，在（项目名称）的投标过程中，以我方的名义处理开标、评标、合同谈判过程中所签署的全部有关文件、协议及合同、代为承认或放弃有关权利等一切与之有关的事务。（被授权人身份证复印件附后）
  授权代理人签署的所有文件不因授权的撤销而消失。
授权代理人无转委托权。
本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。
投标人名称（公章）：
投标人地址：                   

法定代表人（签名）：                   
授权代理人（签名）：                   
附被授权人身份证复印件。
五、承诺书
致：湾区（广东）建筑装配科技有限公司
我方已完整阅读了项目（采购编号：ZP-2026-01-019）竞价文件（竞争性谈判或询价文件）的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件（如有）），并完全理解上述文件所表达的意思，我方承诺将严格按招标文件用户需求书的项目服务要求、工期要求、质量要求以及其他相关要求完成本项目，其中拟投入本项目的相关人员及相关配套设施将完全按照招标文件用户需求书的要求提供。并声明∶

本公司完全符合以下条件∶

（1）我司（含其授权的下属单位、分支机构）在投标前三年内，在经营活动中不存在大额诉讼或多宗诉讼或其它违法、违约等影响本次采购项目正常履行的情形。

（2） 我司及关联公司与东莞市城市工程建设集团有限公司及其下属企业曾签订的合同在履约过程中无严重违约而导致合同变更、中止、解除的情况。

（3）我司及关联公司无正在与东莞市城市工程建设集团有限公司及其下属企业发生诉讼的情况。

（4）我司及关联公司无法院判决或仲裁裁决认定在与东莞市城市工程建设集团有限公司及其下属企业履约过程中存在违约责任或过失责任的情况。

   注∶我司已清楚竞价文件所有要求及有关规定：并承诺参加本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。

特此声明！

投标人名称（公章）：
日　　　期：      年   月   日
六、资格证明文件
1、营业执照（复印件并加盖单位章），如“三证合一”或“五证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证；
2、税务登记证（复印件加盖单位章）；
3、企业组织机构代码证（复印件加盖单位章）；
4、资质证明资料（复印件加盖单位章）；
5、设备、人员证照（复印件加盖单位章）；
6、业绩证明资料（复印件加盖公章）；
7、履约信用证明资料（复印件加盖公章）；

8、竞价文件要求提供的其他资料（如有）（复印件加盖公章）；
9、投标人认为有必要提交的其它资料。
注：1、资格证明文件中属复印件的须加盖投标人公章。
2、投标人应按照招标文件的有关要求做出全面的响应。

附资格证明文件（营业执照、一般纳税人身份证明、道路运输经营许可证、拟投入设备、人员证照等）。

附业绩证明（与本项目相同或相类似的业绩，提供合同文件或其他证明材料）

附履约信用证明（“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图）。

第四章  合同格式
合同编号：
湾区(广东)建筑装配科技有限公司

2026年度箱梁、盖梁转运服务

采购项目
合同文件
甲方（采购人）： 湾区（广东）建筑装配科技有限公司 
乙方（服务商）：      
二Ο二六年   月于东莞市

预制箱梁转运服务合同
甲方(采购人):  湾区（广东）建筑装配科技有限公司
乙方(服务商):   

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律规定，为明确双方的权利和义务,经双方协商一致,签订本合同，供双方遵照执行。

第一条  服务工作对象及提供服务内容

1.1 工程项目名称：湾区(广东)建筑装配科技有限公司2026年度箱梁、盖梁转运服务项目；

1.2 服务地点：

 预制箱梁转运线起点：甲方指定地点，转运目的地：由乙方提供具体地址的存放场地，并确保场地符合存放的技术及安全要求；

1.3 服务作业范围及内容：横沥振兴中路预制厂400片（暂定）预制箱梁及40片（暂定）预制盖梁的转运、存放及二次吊装工作；乙方负责为相应工作内容而进行的所有工序所需要的全部劳动力、材料、机械设备（运梁车、吊车）、小型机具租赁和使用，以及为进行相应作业服务而需要的一切施工辅助材料、安全设施等。

1.4 承包方式：包括但不限于预制箱梁吊装、运输及存放，提供相应的存放箱梁支撑材料及设施设备。运输过程中安全防护警示标准必须配备齐全，预制箱梁转运至规定存放处，采用吊车进行卸车进行存放，存放过程中使用完整支垫材料，边梁必须使用斜撑进行支撑，必须保证存放过程中支垫支撑日常安全检查，存在更换由乙方负责，后期应项目架设箱梁计划提供装车服务，运输过程和存放工作必须保证构件安全质量，相应的安全责任由乙方负责。乙方按甲方要求，将以上400片（暂定）预制箱梁及40片（暂定）预制盖梁的转运以综合单价包干的形式进行转运服务。如过程中乙方提供的目的地导致运输里程长的，服务单价不作任何调整。
 服务基本情况及价格

2.1 本合同暂定含税总价为￥   元（（大写：人民币 ），其中不含税金额为￥元（大写：人民币 ），增值税率为 9 %，税额为￥元（大写：人民币），具体结算金额以实际发生并经双方签认结算清单为准。若因国家税务政策变化导致增值税率调整，不含增值税价不变，具体税金以变更后的税率计算。

合同单价和暂估数量见附表一：《工程量清单》。本合同暂定总价不作为双方最终结算的依据。结算数量以双方确认的实际完成的工程数量为准。

2.2 本合同综合单价包括但不限于：预制箱梁吊装、运输及存放所发生的人工费、材料费、设备费（运梁车、吊车）、机具费用、施工辅助材料、运输费、水电费（施工水电、生活水电）、住宿费、生活费、构件装卸费、小型临时设施费用、冬雨季及夜间施工措施费、进出场费、管理费、利润、增值税、配合试验检验费用、安全作业环境、文明施工及环境保护费、设备保护费、场地清理费、缺陷修复、保险费用、税金等完成本项目所预见和不可预见的所有责任、义务和风险的费用。

2.3 本合同不含税综合单价已充分考虑了各种可能影响正常服务的因素以及市场风险，除甲乙双方协商一致签订书面变更协议书外，本合同不含税综合单价不因任何原因而调整。

第三条  服务期限
完成暂定400片预制箱梁及40片预制盖梁的转存或至2027年9月30日,两项中的一项达到时则合同终止。甲方有权根据实际需要进行增减数量、调整服务期限，甲方应提前7日书面告知乙方，乙方承诺无条件执行。
第四条  现场负责人

4.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为  ，职务： ；工作数量签认人为  ，职务： 。 

4.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为  ，职务：  ，联系方式：；工作数量签认人为   ，职务：。

为保证工作沟通、交接的顺畅，乙方不得擅自变更负责人及联系方式，乙方确需变更时，应提前7日书面告知甲方并取得甲方书面同意后方可变更负责人。因乙方工作交接不清楚、擅自变更负责人，影响甲方正常工作的，甲方有权按5000元/次的标准向乙方收取罚款，甲方有权在支付应付款项前径行扣除罚款，乙方对此无异议。
第五条  服务费用计量、结算及支付

5.1 本合同实行按 月度 计量。乙方在计量前应提交经甲乙双方签认的服务工作量清单。具体如下：以甲方、乙方认可的现场签认的运输单为依据以“片数”计量，按实际完成的工作量与约定的单价计算，实际完成的工作量以双方签认的数据为准，乙方必须服从甲方工作安排。

5.2 当月转运服务完成后，经甲方验收通过，按月结算并支付至完成转运梁数价款的97%。保留结算价款的3%作为质保金，待所有转运服务完成并办理结算后30天内支付剩余结算款。服务质量保证金不计利息。
第六条  其他相关费用

6.1 运输设备进场时的装车、运输和保险、卸车及所产生的费用由乙方负责；运输设备退场时的装车、运输和保险、卸车及所产生的费用由乙方负责；如过程中需更换存放地点，或运输线路发生改变的，导致运输里程超出合同约定范围的，超出部分的服务费用由乙方负责。

6.2 服务期间乙方所有运输设备的保养、维修、材料配件及所产生的费用由乙方负责。
6.3 乙方派遣的操作司机，其劳动报酬由乙方负责。
6.4 服务期间乙方的所有设备的燃油消耗由乙方负责，需要甲方代购的，结算时扣回。

6.5 合同签订后按甲方通知要求时间进场，进、退场费用由乙方负担。
6.6 若乙方司机在运输过程中违反交通规格导致的各项处罚由乙方自行承担。
第七条  甲方义务与责任

7.1 为乙方车辆设备停放提供便利。

7.2 安排专人调派车辆设备，确定预制箱梁在厂内的运输线路。
7.3 现场负责人员如实登记车辆设备运输情况，确保计价数据准确。

7.4 负责办理运输车辆的实际工作台班的签认工作。
7.5 甲方不得以任意形式索拿卡要、收受乙方的任何好处和利益输送；乙方不得以任意形式向甲方输送利益和好处，一经发现，将严格按有关规定处理和追究当事人责任。

第八条  乙方义务与责任

8.1 乙方必须配合甲方现场人员的合理安排，认真完成甲方交给的运输任务。

8.2 乙方提供符合甲方要求的存放场地，乙方负责解决运输线路周边有关事宜（包括交警部门、路政大队等相关部门的协调、罚款）。乙方运输车辆必须遵守安全法，不超限、不超载、否则一切后果由乙方负责。

8.3 乙方负责运输车的油料损耗和车辆的维修和保养等工作。

8.4 办理有关转运服务的一切手续，费用由乙方承担。

8.5 乙方提供增值税专用发票应遵守以下条款，否则，承担违约责任：

8.5.1 乙方提供增值税专用发票必须交由甲方办理发票交接手续，无甲方经办人签认，视为乙方未提供增值税专用发票，如发生增值税专用发票丢失，由乙方承担责任。

8.5.2 乙方应在约定时间内提供可经税务局认证抵扣的增值税专用发票，如乙方提供发票未能及时送达或有误发票（有误发票包含并不限于以下情形：虚假、作废发票，违反国家法律法规开具的发票，发票种类有误，税率与合同约定不符），造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收该发票并延期支付服务费，乙方应承担相应的法律责任，并在10个工作日内给甲方重新开具符合要求的发票或赔偿未能抵扣部分税款，弥补甲方的损失。
8.5.3 乙方账户必须是合同约定的在主管国税机关备案的账户，若账户变更应及时通知甲方，并签订合同变更或补充合同；如乙方随意改变账户，甲方将拒付计价款，由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。

8.5.4 因乙方自身纳税人身份，纳税方式变化带来的适用增值税税率的变化，导致对甲方的损失应由乙方承担。

8.5.5 如果甲方丢失增值税专用发票联合抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

8.5.6 如果获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

8.6 乙方必须保证车辆随机证照齐全（随机证照包含但不限于车辆行驶证、营运证），由于证照不齐全而导致的交通罚款由乙方自行负责，与甲方无关；同时若因被交通部门扣车而导致甲方车辆不足影响到生产，由乙方负责配齐被扣车辆台数，费用由乙方承担。

8.7 乙方应保证所涉及的运梁运输车辆技术状况良好、手续合法齐全、牌照有效、保险手续齐全完备，车况与性能达到安全行驶的标准等事宜。乙方与进场提供服务的运梁运输车辆所有人的一切法律纠纷均与甲方无关，给甲方造成的损失的，按损失金额进行赔偿。

8.8 甲方与乙方建立服务合同关系，甲方与乙方的操作人员（含乙方雇佣的各种形式的临时工）无任何劳动关系。乙方必须对其提供的工作人员的劳务报酬、工资福利、意外工伤、死亡等承担所有责任，负责有关追诉、诉讼及赔偿等所有费用；甲方无须为乙方提供的工作人员承担任何责任，也无须对意外工伤、死亡承担任何责任。

8.9 乙方自行解决吃住问题，如甲方提供吃住，则按市场价在计价中扣除房租、水电、伙食等费用。
第九条  安全责任

9.1 乙方必须认真执行“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，结合实际，制定切实可行的安全规章制度、安全技术措施和操作规程，并随时接受甲方安全检查人员实施的安全检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

9.2 乙方必须购买足额的车辆和人身保险。

9.3 乙方在车辆进退场及预制箱梁运输过程中所有的安全责任及经济损失均由乙方自行承担，与甲方无关。

9.4 乙方车辆和油箱内燃油的防盗责任由乙方自行承担。

第十条 违约责任

10.1 如甲方出现资金困难，乙方同意给予3个月的付款宽限期，在此宽期间内不视为甲方违约。宽限期过后，仍未按照本合同约定向乙方支付合同价款的（乙方未履行向甲方开具增值税专用发票等合同约定的义务除外），甲方向乙方支付违约金。违约金按同期全国银行间同业拆借中心公布的人民币贷款市场报价利率（LPR）短期贷款利率计算，计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但现已支付部分的结算价款，违约金最高不得超过本合同项下双方结算价款的1%。除此之外，甲方不再承担其他任何违约责任。

10.2 乙方不能按时按期提供本合同约定的服务的，每次应向甲方偿付5000元的违约金并赔偿造成的损失，甲方有权要求乙方继续履行合同，逾期超过3天的，甲方有权要求解除合同，并要求乙方按照本合同暂定总额的20%向甲方支付违约金。

10.3 甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同，不得转让基于本合同而产生的债权。

10.4 因本合同相关事宜产生纠纷，甲方通过司法途径维护自身权益的，乙方应承担甲方因维护自身权益产生的律师费、诉讼/仲裁费、财产保全费、财产保全担保费、鉴定费、评估费、拍卖费、强制执行费、差旅费等全部费用。
第十一条  争议解决

本合同在履行过程中发生的争议,由双方友好协商解决。如果双方不能协商一致时，任何一方有权依法向东莞市第一人民法院起诉。

第十二条 其他约定事项

本合同履行的变更通知或双方执行的往来文件，必须用书面形式送达对方，以收件方签收之日为送达日。

第十三条  合同生效

13.1 合同自双方签字盖章即日起生效。

13.2 本合同在执行期间，如有未尽事宜，需由甲乙双方协商，另订补充协议附于本合同之内，所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。
13.3 本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。

第十四条  附件

附件一 ：《工程量清单》

附件二 ：《安全生产合同》
以下无合同正文

本页为《湾区(广东)建筑装配科技有限公司2026年度箱梁、盖梁转运服务采购项目合同文件 》签章页
	甲方（公章）：
	乙方（公章）：

	住所地址：
	住所地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	或委托代理人：

	电话：
	电话：

	纳税人识别号：
	纳税人识别号：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	签订日期：   年    月    日
	签订日期：   年    月    日


附件一：工程量清单

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	不含税单价（元）
	不含税总价（元）
	含税（9%）总价（元）
	备注

	1
	25m预制箱梁装运
（横沥厂、企石厂、桥头厂）
	片
	40
	
	
	
	

	2
	30m预制箱梁装运
（横沥厂、企石厂、桥头厂）
	片
	70
	
	
	
	

	3
	35m预制箱梁装运（企石厂）
	片
	40
	
	
	
	

	4
	40m预制箱梁装运（企石厂）
	片
	40
	
	
	
	

	5
	40m预制箱梁装运(塘厦厂）
	片
	10
	
	
	
	

	
	合计
	片
	200
	
	
	
	


备注：以上数量为暂定，最终结算以双方实际签认的数量为准。
附件二：

安全生产合同 
甲方：湾区（广东）建筑装配科技有限公司
乙方：
为施工的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，甲乙双方协商一致，签订本合同。

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规，认真执行业主、总承包方和甲方的有关安全管理规定和要求。

2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全安全生产管理机构和各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全生产管理人员（作业人员30人以下配1名兼职安全生产管理人员；31-50人配备1名专职安全生产管理人员；51-200人配2名专职安全管理人员），有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理（现场负责人）到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理（现场负责人）是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按有关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员、有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违章、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加生产作业服务的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和专兼职安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10，乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、安全生产费用按照有关规定使用和管理。

三、违约责任

如因双方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、合同生效

本合同作为《合同文件》（合同编号：）的附件，具有同等效力，经合同双方签署立即生效。

甲方：                (盖章)          乙方：                (盖章) 

法定代表人或                          法定代表人或

其委托代理人：                        其委托代理人：

       年    月    日                          年    月    日


